НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 23.03.2021 20 ____  р.  №  140

м.Нова Каховка

Про результати проведення моніторингу виконання

Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та

оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку

Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови Леоніда Чурсинова «Про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року», керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 07 серпня 2018 року №1419, за 2020 рік взяти до відома (додаток 1).

2. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 06 червня 2018 року №1344, за 2020 рік взяти до відома (додаток 2).

3. Відділу економічного розвитку та торгівлі підготувати проект рішення про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року та винести на розгляд міської ради.

4. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи розмістити інформацію про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року на офіційному сайті Новокаховської міської територіальної громади.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова						        Володимир КОВАЛЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від  23.03.2021 № 140

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів

з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2020 рік

| Номер і найменування завдання стратегії, якій відповідає проект | Одна або кілька цілей, які буде досягнуто в результаті реалізації проекту |  | Строк реалізації проекту |  |  | Джерела фінансування у звітному періоді |  |  |  | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. |  |  |  |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. |  |  |  |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. |  |  |  |  | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) |  |  | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановий | Фактичний |  |  |  |  |  | З початку реалізації проекту |  |  | За звітний період |  | Планова |  |  | фактична |  | Планова |  |  | фактична |  | Найменування індикатора |  | Один.вим. |  |  | Прогнозне значення |  | Фактичне значення |  | Відхилення (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Напрям А. «Соціальна відповідальність та добробут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Створення сучасної профільної школи – академічний ліцей (другий етап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Забезпечення якісною профільною освітою старшої школи |  | 2018-2020 | 2019-2020 |  | міський бюджет, державний бюджет, кошти спонсора |  |  |  | 1614,068 |  |  | 1614,068 |  | 1625,688 |  |  | 1614,068 |  | 1625,688 |  |  | 1614,068 |  | Відношення кількості учнів-випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, до загальної кількості учнів-випускників |  | % |  |  | 72 |  | 75 |  | +3 |  |  | Заплановані роботи по проекту виконано у повному обсязі |  |  | Є необхід-ність у подаль-шому про-ведені робіт на об’єкті (третій етап) |  |
| 1.3. Реконструкція я/с №17 «Орлятко» під центр дитячо-юнацької творчості» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Переоблаш-тування будівлі я/с 17 «Орлятко» під центр дитячо-юнацької творчості |  | 2019-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект не реалізовано |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 1.5. Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул.Монастирська, 50, с.Корсунка, м.Нова Каховка Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | На базі будинку колишнього спального корпусу Корсунської ЗОШ збудувати дитячий садок на 36 місць |  | 2018-2020 | 2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 10,096 |  |  | 10,096 |  | 10,096 |  |  | 10,096 |  | 10,096 |  |  | 10,096 |  | Кількість створених місць у дитячому садку |  | одиниць |  |  | 36 |  | - |  | -36 |  |  | У 2020 році проведено коригування проектно-кошторисної документації та експертизу з отриманням позитивного експортного звіту |  |  | Через обмежені кошти ДФРР об’єкт до переліку на фінансу-вання у 2020 році не включено |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.8. Підвищення кваліфікації медичного персоналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврій-ському госпіталь-ному окрузі | Підвищення рівня знань медичного персоналу, набуття ними навиків з нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Заплановані заходи з підвищення кваліфікації медичного персоналу проведено у повному обсязі |  |  | Наявність кадрової кризи (63% -лікарі пенсійного та предпен-сійного віку) |  |
| 1.9. Впровадження електронних інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.1.Нова Каховка в Таврій-ському госпіталь-ному окрузі | Створення умов для якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперерв-ного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілак-тичними закладами міста |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
| 1.17. Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Розвиток різноманіт-них видів водного спорту, покращення інвестицій-ної приваб-ливості території |  | 2018-2020 | 2019-2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 1066,7 |  |  | 22,860 |  | 22,86 |  |  | 22,86 |  | 1066,7 |  |  | 1066,7 |  | спортивна площа |  | м2 |  |  | 6445 |  | - |  | -6445 |  |  | Проект знаходиться в стадії реалізації. У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету сплачено за проекті роботи у сумі 22,86тис.грн. Виготовлено тендерну документацію, оголошено процедуру закупівлі |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  | 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | кількість створених робочих місць |  | один. |  |  | 76 |  | - |  | -76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кошти спонсора |  |  |  | 1600,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 1600,0 |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.18. Капітальний ремонт приміщень стадіону «Енергія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Покращення умов пере-бувавання працівників, утримання будівлі у належному стані |  | 2019-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект у звітних роках не реалізо-вувався. У 2020 році для глядачів футбольного поля «Дніпро» стадіону «Енергія» було придбано трибуни |  |  | Прийняття іншого управлінсь-кого рішення |  |
| 1.20. Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Проведення змагань та турів на високому рівні, покра-щення рівня спортивних показників та досягнень |  | 2018 | 2019-2020 |  | ДФРР |  |  |  | 12364,18 |  |  | 6614,07 |  | 6614,07 |  |  | 6614,07 |  | 12364,18 |  |  | 12364,18 |  | Площа спортивних споруд на одного мешканця |  | м² |  |  | 3,9 |  | 1,37 |  | 2,53 |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 1669,485 |  |  | 829,8 |  | 829,8 |  |  | 829,8 |  | 1669,485 |  |  | 1669,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Утвердження здорового способу життя через розвиток масового спорту та створення доступних спортивних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Створення повноцінних умов для занять фізичної культури та спорту, згідно із сучасними стандартами |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Площа спортивних споруд на одного мешканця |  | м² |  |  | 3,9 |  | 1,37 |  | 2,53 |  |  | У 2020 році реалізовано грантовий проект «Футбольні канікули 2020» |  |  | - |  |
| 1.24. Підтримка громадських ініціатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.1. Муніци-пальне управлін-ня | Створення та запроваджен-ня ефектив-ної системи взаємодії органів місцевого самоврядува-ння та громадськос-ті в бюджетному процесі |  | 2019-2020 | 2020 |  | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект реалізовано. Рішенням міської ради від 17.12.2020р. №132 затверджено міську цільову Програму «Громадський бюджет (бюджет участі) Новока-ховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.26. Підтримка молодих сімей – активізація програм розвитку молодіжного житлового кредитування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.3. Підтримка молодих сімей та соціально вразливих верств населення, розвиток фонду соціально-го житла | Підвищення рівня забезпечен-ня населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | державний бюджет, міський бюджет |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість наданих квартир для осіб із числа дітей сиріт |  | одиниць |  |  | - |  | 1 |  | +1 |  |  | Проект в стадії подальшого впровадження. У 2020 році надано житло 11 сім’ям, із них «службову» однокімнатну квартиру дитині-сироті, 4 сім’ї отримали кімнати у сімейних гурто-житках, 6 сімей отримали додат-кові житлові приміщення у гуртожитках. Рішенням міської ради від 27.06.2019 №2041 затверджено Програму будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2019-2022 роки. Рішенням міської ради від 18.06.2020 року №2947, зі змінами від 24.12.2020 року №176 затверджено Програму розвитку житлового будівництва у місті Нова Каховка на 2020-2022 роки, відповідно до якої на 2021 рік заплановано використати кошти у сумі 5,0 млн.грн. для надання громадянам довгострокових пільгових кредитів на зворотній основі, через обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 1.34. Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.1. Муніци-пальне управ-ління | Створення умов для надання якісних транспортних послуг, розвиток інфраструк-тури міста |  | 2018-2020 | 2018 |  | міський бюджет |  |  |  | 6,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 6,2 |  |  | 6,2 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект не реалізовано. У 2018 році виконано коригування проектно-кошторисної документації |  |  | Проект не пройшов конкурсний відбір проектів ДФРР-2020 (через невід-повідність критеріям ДФРР) |  |
| 1.35. Оновлення пасажирського транспорту НК ПКП «Автоцентр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3.1. Муніци-пальне управ-ління | Забезпечення якісних послуг з перевезення населення пасажирсь-ким транспортом, шляхом оновлення транспорт-ного парку |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  | 9894,0 |  |  | 4199,9 |  | 4500,0 |  |  | 4199,9 |  | 10201,2 |  |  | 9894,0 |  | кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень |  | одиниць |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  |  | Проект реалізовано. У звітному році придбано два автобуси марки Богдан |  |  | - |  |
| 1.36. Впровадження системи відеоспостереження на території Новокаховської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1. Розбудова системи муніци-пальної безпеки | Посилення безпеки громадян, захист важливих об’єктів міста та комуналь-ного майна |  | 2018-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість встановлених камер відеоспос-тережень |  | одиниць |  |  | 15 |  | - |  | -15 |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Відсутність фінансування |  |
| 1.37. Модернізація та реконструкція системи оповіщення населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4.1. Розбудова системи муніци-пальної безпеки | Своєчасне оповіщення населення про виник-нення над-звичайних ситуацій |  | 2018-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Відсутність фінансування |  |
| Напрям В. «Еко-територія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Охорона підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення |  | 2019-2020 | 2019-2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 331,0 |  |  | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 |  | 331,0 |  |  | 331,0 |  | протяжність відновленої огорожі |  | п.м. |  |  | 241 |  | 241 |  | - |  |  | Роботи виконано у повному обсязі. Відновлено огорожу поясу санітарної охорони АС№19-88 та частини водозабору «Сокіл» |  |  | - |  |
| 2.3. Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод Новокаховського родовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Виконання гідрологічних робіт з геолого-економічній оцінці експлуата-ційних запасів підземних вод |  | 2019 | 2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 298,0 |  |  | 298,0 |  | 298,0 |  |  | 298,0 |  | 298,0 |  |  | 298,0 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  | - |  |
| 2.4. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в районі КНС №5 по вул.Заводській в м.Нова Каховка Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1. Екологі- чно безпе-чне водо-очищення стоків | Захист від підтоплення побутовими стічними водами території міста |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.5. Реконструкція двох ниток напірного каналізаційного колектора в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції №2а, в м.Нова Каховка Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Поперед-ження виникнення аварійних ситуацій |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.6. Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Забезпечення охорони поверхових і підземних вод від заб-руднення та виснаження |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.7. Реконструкція напірного каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Захист від підтоплення побутовими стічними водами зрошува-льнообвод-нювального каналу (Північно- Кримський канал) |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.8. Реконструкція водонапірних мереж по вул.Андріївська, м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Попередження забруднення джерел питного водопоста-чання |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.9. Реконструкція водонапірних мереж по вул.Гідробудівників, м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Поперед-ження забруднення джерел питного водопоста-чання |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.10.Будівництво мереж водопостачання МКР «Сосновий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Забезпечення населення міста Нова Каховка питною водою належної якості |  | 2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |
| 2.12.Влаштування вузлів комерційного обліку питної холодної води житлових будинків м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Контроль обсягу використаної споживачами води на конк-ретному об’єкті |  | 2018-2020 | 2020 |  | міський бюджет, власні кошти власників будинків, інші джерела |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Кількість встановлених комерційних приладів обліку |  | Од. |  |  | 242 |  | - |  | -242 |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Відсутність відповідної Програми |  |
| 2.13. Будівництво двох напірних башт с.Райське |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Забезпечення населення с.Райське безперебій-ним водопос-тачанням |  | 2018 | 2019-2020 |  |  |  | бюджет Райського старостинського округу |  | 797,3 |  |  | 714,2 |  | 23,0 |  |  | - |  | 1866,8 |  |  | 797,3 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект в стадії завершення. Залишилось отримати сертифікати на введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт |  |  | - |  |
| 2.16. Термосанація закладів бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення дотримання температур-ного режиму в установах та закладах бюджетної сфери, скорочення споживання енергетичних ресурсів |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | місцевий бюджет, інші джерела |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження |  | одиниць |  |  | 11 |  | 11 |  | - |  |  | Заплановані роботи проведено у повному обсязі |  |  | - |  |
| 2.17. Створення системи енергетичного менеджменту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення ефективного моніторингу споживання енерго-ресурсів, скорочення споживання енергетичних ресурсів |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість публікацій в ЗМІ - |  | од. |  |  | 21 |  | 21 |  | - |  |  | В цьому напрямку з представниками ОСББ, ЖБК та населенням проводилась інформаційна компанія щодо популяризації енергоефектив-них заходів та «теплих кредитів» |  |  | - |  |
| 2.22. Проведення інформаційної кампанії про енергозбереження для громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Зменшення витрат на споживання енерго-ресурсів у будівлях житлового фонду та соціальної сфери |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість публікацій в ЗМІ |  | од. |  |  | 21 |  | 21 |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
| 2.23. Проведення капітального ремонту ліфтів в житловому фонді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення безпеки використання ліфтів |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 1943,1 |  |  | 1927,1 |  | 400,0 |  |  | 389,7 |  | 1943,1 |  |  | 1927,1 |  | кількість відремонтованих ліфів |  | одиниць |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 2.24. Енергоефективне вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Економія енергоре-сурсів за рахунок зменшення споживання електро-енергії |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 2971,7 |  |  | 2466,9 |  | 1614,8 |  |  | 1384,0 |  | 2971,7 |  |  | 2466,9 |  | заміна світильників на енергоощадні |  | шт. |  |  | 869 |  | 869 |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рівень енергозбері-гаючих джерел світла у зовнішньому освітленні міста до загальної кількості світлоточок |  | % |  |  | 100 |  | 86 |  | -14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Поліпшення стану місць загального користу-вання, розвиток інфрастру-ктури міста |  | 2019-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Відсутність фінансуван-ня |  |
| 2.26. Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2.2. Про екологічне повод-ження з відходами | Упровад-ження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |  | 2018-2019 | 2018-2020 |  | міський бюджет |  |  |  | 746,9 |  |  | 746,9 |  | 348,9 |  |  | 348,9 |  | 746,9 |  |  | 746,9 |  | кількість придбаних контейнерів |  | одиниць |  |  | 147 |  | 147 |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | кошти СГ |  |  |  | 2094,1 |  |  | 2094,1 |  | 1398,7 |  |  | 1398,7 |  | 2094,1 |  |  | 2094,1 |  | облаштування сміттєвих майданчикі в |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. Безпека та належне утримання вулично-дорожньої мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.1. Розвиток інфраст-руктури та благоус-трій населе-них пунктів | Подальший розвиток міської мережі доріг з викорис-танням інновацій-них техно-логій та сучасних матеріалів |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет, державний бюджет |  |  |  | 37792,4 |  |  | 37096,8 |  | 14298,2 |  |  | 13576,7 |  | 37792,4 |  |  | 37096,8 |  | утримання, поточний та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |  | км. |  |  | 61 |  | 61 |  | - |  |  | Проект реалізовано |  |  | - |  |
| 2.38. Винесення в натурі меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та винесення їх на картографічні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| В.3.1. Розвиток інфраст-руктури та благо-устрій населених пунктів | Упорядкуван-ня власності громади, розвиток та належне функціону-вання об’єктів благоустрою |  | 2018-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | площа винесених в натурі благоустрою зеленого господарства (ОБЗГ) |  | га |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась. Разом з тим у звітному році виконана інвентаризація зелених насаджень міського парку на відрізку від Літнього кінотеатру до комплексу «Н2О» на площі 10,6 га |  |  | - |  |
| 2.39. Створення притулку для тварин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.2. Технічне забезпе-чення благоуст-рою | Поліпшення санітарно-епідеміоло-гічного стану території міської ради. Поліпшення санітарно-епідеміо-логічного стану міської території |  | 2018-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Відсутність фінансових ресурсів. Пропозиції щодо вирішення питання: пошук інвесторів прийняття участі у грантових проектах та програмах |  |
| 2.40. Будівництво другої черги міського кладовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.2. Технічне забезпе-чення благоуст-рою |  | Поліпшення стану місць загального користуван-ня | 2018-2020 | 2018 | міський бюджет |  |  |  | 50,142 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 50,142 |  | 50,142 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась У 2018 році проводились роботи з геологічних випробувань |  |  | Прийняття іншого управлінсь-кого рішення |
| 2.41. Впровадження системи екологічного моніторингу для інформування громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3.3. Еколо- гічно свідома громада | Відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним ситуаціям |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Виконано. Для мешканців громади у ЗМІ висвітлювалась інформація про стан довкілля |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| Напрям С. «Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1 Якісні адміністра-тивні послуги для бізнесу та грома-дян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Створення умов для надання якісних адміністра-тивних послуг |  | 2018-2019 | 2018-2020 |  | ДФРР |  |  |  | 3620,6 |  |  | 2678,7 |  | 2678,7 |  |  | 2678,7 |  | 3620,6 |  |  | 3620,6 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект в стадії реалізації. Завершення робіт по проекту планується у 2021 році |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 980,7 |  |  | 876,0 |  | 876,0 |  |  | 876,0 |  | 876,0 |  |  | 980,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Розширення переліку адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1 Якісні адмініст-ративні послуги для бізнесу та грома-дян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Можливість для громадян отримати максимальну кількість адміністра-тивних послуг в одному місці, за допомогою принципу «єдиного вікна» |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість послуг, наданих ЦНАП |  | одиниць |  |  | 8415 |  | 7814 |  | -109 |  |  | Виконано. Станом на 01 січня 2021 року загальна кількість послуг, які надаються через ЦНАП, складає 115, що у порівнянні з 2018 роком більше на 20 послуг. Проводиться подальша робота щодо збільшення кількості адміністративних послуг |  |  | Через введення карантину кількість наданих адміністра-тивних послуг зменшилась |  |
| 3.3.Поетапний перехід на електронний формат надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1 Якісні адмініст-ративні послуги для бізнесу та грома-дян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Спрощення, скорочення часу для подання документів та процедур отримання послуг |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Виконується. Адміністратори ЦНАПу отримали доступ до Порталу Дія для надання комплексної послуги «еМалятко». Програмний комплекс «Вулик» приєднано до Договору електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 3.4.Пітримка підприємницької ініціативи безробітних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2. Підтримка інституцій розвитку підприєм-ництва: коворкінг бізнес-інкубатори стартапи | Розвиток підприємництва, створення нових робочих місць |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість робочих місць, які передбачається вести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності |  | одиниць |  |  | 3 |  | 1 |  | -2 |  |  | У 2020 році 1 особа започатку-вати власну справу та була направлена на навчання. Упродовж 2020 року проведено державну реєстрацію 422 фізичних осіб-підприємців (2019 рік – 498) та 66 юридичних осіб (2019 рік – 77) |  |  | Направлен-ня здійснюєть-ся в межах розподіле-них коштів фонду |  |
| 3.8. Маркетингове просування туристичного продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.2. Ефективна система промоції | Створення сприятливих умов для розвитку туризму, як одного із видів бізнесу, забезпечення конкуренто-спроможнос-ті туристичної пропозиції на туристично-му ринку |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість туристів на рік |  | тис.осіб |  |  | 12,5 |  | 16,6 |  | +4,1 |  |  | Заплановані заходи проведено у повному обсязі |  |  | - |  |
| 3.9. Сприяти розвитку туристичної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення рівня обслуговуван-ня та якості надання туристичних послуг, сталого розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, раціонально-го викорис-тання туристично-рекреа-ційного потенціалу території |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість туристів на рік |  | тис.осіб |  |  | 12,5 |  | 16,6 |  | +4,1 |  |  | У 2020 році затверджено два шляхи активного туризму №7706 «Перлина на Півдні України» та №7707 «Кам’яні вишиванки Нової Каховки», для яких розроблені Google-карти та відео-презентації |  |  | - |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 3.10. Сприяння розвитку зеленого туризму як екобізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Розвиток зеленого туризму як еко бізнесу, підвищення самозайнятос-ті сільського населення |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | кошти СГ |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | кількість баз зеленого туризму |  | одиниць |  |  | 4 |  | 4 |  | - |  |  | У 2020 році обговорювались шляхи реалізації проекту «Туристичні перспективи острова Козацький» |  |  | - |  |
| 3.11. Створення туристично-інформаційного центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Здійснення промоційної та рекламної діяльності у галузі турис-тичної індус-трії; ство-рення та підтримка існуючих баз даних турис-тично-рекре-аційних ресурсів Новокахов-ської гро-мади |  | 2018-2020 | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Проект в стадії впровадження. Рішенням виконавчого комітету Ново-каховської міської ради від 01 грудня 2020 року №448 споруду шахового павільйону передано на баланс КП «Агенції регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» для створення ТІЦ. Виготовлено проект землеуст-рою з відведення земельної ділянки в постійне користування для Регіонального ТІЦ у с.Веселе Новокаховської територіальної громади |  |  | - |  |
| 3.16. Реконструкція берегової зони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Поліпшення стану місць загального користуван-ня, підвищення туристичної привабли-вості |  | 2019-2020 | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект в стадії подальшого впровадження |  |  | - |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 3.17. Капітальний ремонт Палацу культури в м.Нова Каховка (друга черга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної привабливос-ті, покращення інвестицій-ного клімату |  | 2018 | 2020 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | У 2020 році виготовлено проектно-кошторисну документацію |  |  | - |  |
| 3.18. Капітальний ремонт будівлі кінотеатру «Юність» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної привабли-вості, покра-щення інве-стиційного клімату |  | 2020 | 2020 |  |  |  | міський бюджет |  | 182,6 |  |  | 182,6 |  | 182,6 |  |  | 182,6 |  | 182,6 |  |  | 182,6 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Роботи виконано у повному обсязі |  |  | - |  |
| 3.21. Капітальний ремонт будівлі Картинної галереї по вул.Історична, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3.1. Розбудова інфрастру-ктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної та інвестицій-ної привабли- вості міста, розвиток інфраструкту-ри міста, надання якісних послуг населенню |  | 2018-2020 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Реалізація проекту не здійснювалась |  |  | Прийняття іншого управлін-ського рішення |  |

Заступник міського голови													Леонід ЧУРСИНОВ

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від  23.03.2021 № 140

Звіт

з оцінки результативності реалізації

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2020 рік

| Найменування цілі Стратегії | Індикатор | Базове значення індикатора (2019р.) | Прогнозне значення індикатора (2020р.) | Фактичне значення індикатора (2020р.) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозованого) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозованого значення індикатора (з поясненням причини їх виник-нення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Соціальна відповідальність та добробут |  |  |  |  |  |  |
| А.1. Система освіти, яка відповідає запитам майбутнього | Кількість робочих місць, створених у сфері підготовки/перепідготовки кадрів, одиниць | 200 | 230 | 150 | 80 | У зв’язку із веденням карантинних обме-жень, кількість нап-равлених осіб на навчання зменшилась |
|  | Чисельність працевлаштованої молоді, осіб | 125 | 90 | 115 | +25 | - |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури більше 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з української мови та літератури | 60 | 63 | 35 | 28 в.п. | Зниження результатів ЗНО-2020 у порівнянні з минулим навчальним роком обумовлено тривалим карантином у закладах загальної середньої освіти та введенням дистанційної форми навчання |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови | 57 | 60 | 45 | 15 в.п. |  |
|  | Відношення кількості учнів-випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, до загальної кількості учнів-випускників, % | 71 | 72 | 75 | +3 в.п. | - |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного вихованця ДНЗ, грн. | 28277,9 | 30388,8 | 35443,69 | 116,6% | - |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного учня школи, грн. | 6096,8 | 6524,6 | 2106,54 | 32,3% | Зменшення обсягу фінансування з міського бюджету на одного учня закладів загальної середньої освіти відбулося за рахунок економії енергоносіїв у 2020 році та перерозподі-лу коштів на утримання нової Української школи за рахунок державної субвенції |
| А.2. Ефективна система охорони здоров’я | Питома вага пролікованих мешканців Новокаховської громади, що скористалися медичними послугами за місцем проживання, в їх загальній кількості, % | 69,5 | 65,0 | 52,9 | -12,1 в.п. | - |
|  | Середня тривалість життя мешканців громади, роки | 70,77 | 75,5 | - | - | Офіційні дані відсутні |
|  | Охоплення щепленнями дітей молодшого віку, %: - АКДС; | 81,2 (вакцинація) 86,7 (ревакцинація) | 95,0 (вакцинація) 95,0 (ревакцинація) | 84,5 (вакцинація) 70,0 (ревакцинація) | -10,5в.п. -25,0 в.п. | На зниження показників вплинули: -нерегулярність поставок вакцини, відсутність активно-сті населення для проведення імуно-профлактики; -більшість дітей пропустили планові щеплення через пандемію COVID-19 |
|  | - КПК | 103,8 (вакцинація) 90,7 (ревакцинація) | 90,0 (вакцинація) 90,0 (ревакцинація) | 95,0 (вакцинація) 106,0 (ревакцинація) | +5 в.п. +16 в.п. | - |
|  | Охоплення населення профілактичними оглядами,% | 45,7 (флюоро-графічні) 43,2 (онкологічні) 11,6 (шкідливі умови праці) | - | 17,3 (флюоро-графічні) 32,9 (онкологічні) 7,1 (шкідливі умови праці) | - | На зменшення показників вплинула пандемія корона-вірусної інфекції та введення з березня 2020 року карантин-них обмежень (у порівнянні з 2019 роком) |
|  | Кількість населення, яке охоплено всіма видами фізичної культури та спорту, осіб, у тому числі: | 17472 | 23400 | 22808 | -592 | - |
|  | -кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб; | 6623 | 7100 | 6690 | -410 | - |
|  | -кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, охоплених фізичною культурою та спортом, осіб; | 1274 | 1264 | 1310 | +46 | - |
|  | -кількість студентів вищих начальних закладів, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб | 3359 | 2070 | 3410 | +1340 | - |
|  | Площа спортивних споруд на одного мешканця, м² | 1,35 | 3,9 | 1,37 | -2,53 | - |
| А.3. Активна та відповідальна територіальна громада | Кількість відвідувачів офіційного сайту міста Нова Каховка, осіб | 111910 | 100000 | 109550 | +9550 | - |
|  | Кількість звернень громадян, осіб | 2024 | 2300 | 1807 | -493 | Зменшення у зв’язку із введенням на території України карантину |
|  | Кількість неодноразових звернень громадян, одиниць | 139 | 80 | 41 | -39 |  |
|  | Кількість молодіжних громадських організацій, одиниць | 9 | 10 | 9 | -1,0 в.п. | - |
|  | Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складаних життєвих обставинах, територіальним центром соціального обслуговуван-ня до загальної кількості таких осіб, % | 94 | 99 | 92 | -7,0 в.п. | - |
|  | Площа прийнятого в експлуатацію житла, тис.м² | 9,577 | 5,115 | 10,2 (очік.) | +5,1 | - |
| А.4. Безпечна територіальна громада | Кількість встановлених камер відеоспостережень, одиниць | - | 15 | - | - | Відсутність фінансування |
| В. Еко-територія |  |  |  |  |  |  |
| В.1. Територія на чистому Дніпрі | Обсяг скидання забруднених стічних вод в р.Дніпро, млн.м³ | 2,766 | 2,766 | 2,761 | -0,005 | - |
|  | Площа ліквідованих підтоплених ділянок в парковій зоні, га | - | 0,93 | - | -0,93 | Причини організаційно- технічного характеру |
| В.2. Територія зелених технологій | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження, одиниць | 25 | 11 | 11 | 100% | - |
|  | Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів міста до загальної кількості світоточок | 78 | 100 | 86 | -14 | - |
|  | Обсяги споживання природного газу, тис.м³, в тому числі: | 24389,271 | 26270,170 | 26270,170 | 100% | - |
|  | -населення | 16841,249 | 17246,660 | 17246,660 | 100% |  |
|  | Обсяги споживання електроенергії, (МВт-год), в тому числі: | 201809,0 | 201810,0 | 213118,0 | 105,6% | - |
|  | -населення; | 100330,0 | 100331,0 | 104215,0 | 103,9% | - |
|  | -промисловість | 101478,0 | 101479,0 | 108903,0 | 107,3% | - |
|  | Обсяги споживання питної води (по Новокахов-ській громаді), тис.м³, в тому числі: | 2713,2 | 2702,5 | 2678,4 | 99,1% | - |
|  | - населення | 2280,8 | 2250,0 | 2316,4 | 103% | - |
|  | Кількість закуплених спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення відходів як вторинної сировини, одиниць на рік | 1 | 1 | 1 | 100% | - |
|  | Кількість встановлених контейнерів для роздільного збирання відходів, одиниць на рік | 41 | - | 33 | +33 | - |
| С. Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму |  |  |  |  |  |  |
| С.1. Інформаційна та ресурсна підтримка бізнесу | Кількість послуг, наданих центром надання адміністративних послуг, одиниць | 8723 | 8415 | 7814 | -109 | Зменшення у зв’язку із введенням на території України карантину |
|  | Кількість робочих місць, які передбачається ввести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, робочих місць | 3 | 16 | 1 | -15 | В межах розподілених коштів |
|  | Кількість суб’єктів малого підприємництва, всього, в тому числі: | 5164 | 4850 | 5195 | +345 | - |
|  | - кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб | 1396 | 1350 | 1418 | +68 | - |
|  | - кількість фізичних осіб-підприємців, осіб | 3768 | 3500 | 3777 | +277 | - |
|  | Кількість суб’єктів середнього підприємництва, одиниць | 24 | 21 | 26 | +5 | - |
| С.2. Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу | Кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень, одиниць | 2 | 1 | 2 | +1 | - |
|  | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, грн. | 2921,7 | 2814,0 | 2263,4 | 80,4 | - |
|  | Темп зростання/зменшення обсягів експорту товарів та послуг, % | 109 | 106,7 | 92,1 (очік.) | Х | - |
|  | Кількість баз зеленого туризму, одиниць | 4 | 5 | 4 | -1 | - |
| С.3. Інституційні умови для розвитку бізнесу і туризму | Кількість туристів на рік, тис.осіб | 37,5 | 12,5 | 16,6 | +4,1 | - |

Заступник міського голови													Леонід ЧУРСИНОВ