НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 27.04.2021 20 ____  р.  № 208

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського комунального

господарства в осінньо-зимовий період 2020/21 року

та заходи по підготовці господарського комплексу

Новокаховської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22  року

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2020/21 року.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечив стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах тепло-, водопостачання не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу.

На системах централізованого теплопостачання за рахунок міського бюджету проведено капітальний ремонт чотирьох ділянок теплових мереж (1515 пм) на суму 2288,7 тис. грн. та поточний ремонт двох ділянок загальною сумою 253,5  тис. грн., що дало змогу зменшити втрати теплової енергії з 31,3 відсотка в попередньому сезоні до 26,9 відсотків в звітному.

Оплата населенням за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, станом на 01 березня, складає 95,0 відсотків (за аналогічний період 2020 року – 87,6 %), водопостачання та водовідведення – 97,9 відсотків (за аналогічний період 2020 року – 96,9 %).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2020-2021 років та створення належних умов щодо сталої роботи комунального господарства Новокаховської міської територіальної громади (далі Новокаховської міської ТГ) в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 2020/21 року задовільною.

2. Затвердити Заходи по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року (додаються).

3. Утворити комісію з організації та підготовки господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку об’єктів господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Керівникам бюджетних закладів розробити заходи по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

6. Відділу освіти (Микитенко Л.А.), Комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Нова Каховка" НМР (Ходорковська О.І.), Відділу культури і туризму                      (Зарудна Н.С.) до 01 жовтня 2021 року укласти угоди на постачання природного газу та забезпечити бюджетні заклади твердим паливом.

7. Керівникам житлово-комунальних підприємств з метою поповнення обігових коштів підприємств, забезпечити підготовку житлового фонду та активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг.

8. Управлінню праці та соціального захисту населення                        (Стоянчук О.М.) посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян.

9. Керівникам ТОВ "Теплоінвест-Херсон", ТОВ "Теплоінвест-Сокіл", ТОВ "Теплоінвест-Таврія", ТОВ "Спецтеплопостач", КНП "Центральна міська лікаря міста Нова Каховка" НМР, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" НМР, Відділу освіти, Відділу культури та туризму,  забезпечити завершення до 20 вересня 2021 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

10. ТОВ "Спецтеплопостач" (Гончар О.М.) забезпечити виконання капітального ремонту ділянок теплових мереж передбачених інвестиційною програмою на 2020-2021 роки, погодженою рішенням виконавчого комітеті від 25 серпня 2020 року №300 та поточний ремонт аварійних ділянок теплових мереж.

11. Фінансовому управлінню міської ради (Фурсєєва І.В.) забезпечити в 2021 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

12. Комісії з організації та підготовки господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року (Чурсинов Л.Г.):

12.1. Забезпечити координацію з зазначених питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

12.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

13. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

14. Відділу комунального господарства виконавчого комітету   узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації.

15. Вважати виконаним та таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 28 квітня 2020 року № 144 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019/20 року та заходи по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року".

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                             Володимир КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

від 27.04.2021  № 208

З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2021/22 року

| № п/п | Назва заходу (робіт) |  | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, |  | Джерело фінансування |  |  | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів |  | од. | 17 |  | 21,5 | - | 21,5 | травень – вересень |  | Волкова О.М. Огороднік П.М. Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури |  | од. | 40 |  | 9,7 | - | 9,7 |  |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури |  | од. | 20 |  | 57,5 | - | 57,5 |  |  |  |
| 1.4 | ремонт колодязів |  | од. | 110 |  | 107,2 | - | 107,2 |  |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів |  | од. | 176 |  | 59 | - | 59 |  |  |  |
| 1.6. | установка кришок на люки |  | од. | 34 |  | 19,8 | - | 19,8 |  |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж |  | км | 0,19 |  | 64,7 | - | 64,7 |  |  |  |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж |  | км | 0,385 |  | 321,5 | - | 321,5 |  |  |  |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж |  | км | 2,3 |  | 20,0 | - | 20,0 |  |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом |  | од. | 1 |  | 5,0 | - | 5,0 | травень – вересень |  | Волкова О.М. Огороднік П.М. Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ |  | од. | 17 |  | 19,9 | - | 19,9 |  |  |  |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ |  | од. | 3 |  | 25,0 | - | 25,0 |  |  |  |
| 2.4. | свердловин /АС/ |  | од. | 31 |  | 33,2 | - | 33,2 |  |  |  |
| 2.5. | поля фільтрації |  | од. | 2 |  | 4,0 | - | 4,0 |  |  |  |
| 2.6. | ремонт та заміна насосних агрегатів на АС |  | од. | 13 |  | 101,3 | - | 101,3 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 869,3 | - | 869,3 |  |  |  |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період |  | об’єкт | 5 |  |  |  |  | травень – вересень |  | Гончар О.М. Тощевіков О.С. |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт ділянок теплових мереж |  | км | 1,0 | 1574,1 |  | 1574,1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж |  | км | 2,76 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
| 2.3. | Ревізія теплових мереж |  | км | 13,7 | 30,0 |  | - | 30,0 |  |  |  |
| 2.4. | Ревізія арматури |  | шт. | 136 | 15,0 |  | - | 15,0 |  |  |  |
| 2.5. | Гідравлічне випробування мереж |  | км | 23,5 | 5,0 |  | - | 5,0 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 2074,1 |  | 1574,1 | 500,0 |  |  |  |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | фарбування зовнішніх газопроводів |  | м/п | 767,0 | 11,5 |  | - | 11,5 | травень –вересень |  | Волкова О.М. Канєвський Г.О. Калита А.І. |
| 2. | скління під'їздів та слухових вікон |  | м² | 6,3 | 4,3 |  | - | 4,3 |  |  |  |
| 3. | ремонт покрівель |  | од. | 12 | 120,3 |  | - | 120,3 |  |  |  |
| 4. | ремонт систем водовідведення |  | од. | 10 | 24,9 |  | - | 24,9 |  |  |  |
| 5. | ремонт систем холодного водопостачання |  | од. | 10 | 37,3 |  | - | 37,3 |  |  |  |
| 6. | перевірка димових та вентиляційних каналів |  | буд. | 89 | 77,8 |  | - | 77,8 |  |  |  |
| 7. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) |  | од. | 9 | 15,0 |  | - | 15,0 |  |  |  |
| 8. | профілактика розподільчих електрощитових |  | од. | 16 | 26,1 |  | - | 26,1 |  |  |  |
| 9. | герметизація інженерних вводів |  | од. | 12 | 6,4 |  | - | 6,4 |  |  |  |
| 10. | ремонт оголовків димових труб |  | од. | 3 | 2,6 |  | - | 2,6 |  |  |  |
| 11. | заготівля протиожеледних матеріалів |  | м³ | 90 | 40,4 |  | - | 40,4 |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 366,6 |  |  | 366,6 |  |  |  |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Капітальний ремонт будівлі я/с № 1 "Дюймовочка" (заміна вікон) | об’єкт | 1 | 42,4 |  | 42,4 | - | травень –вересень |  | Микитенко Л.А. |
| 1.2. |  | Капітальний ремонт будівлі я/с №5 "Казка" (заміна вікон) | об’єкт | 1 | 49,9 |  | 49,9 | - |  |  |  |
| 1.3. |  | Капітальний ремонт будівлі Веселівського ліцею (заміна вікон) | об’єкт | 1 | 50,0 |  | 50,0 | - |  |  |  |
| 1.4. |  | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 6 (заміна вікон) | об’єкт | 1 | 50,0 |  | 50,0 | - |  |  |  |
| 1.5 |  | Поточний ремонт покрівлі д/с №1 "Гвоздичка" | об’єкт | 1 | 34,0 |  | 34,0 | - |  |  |  |
| 1.6. |  | Придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | # т/м3 |  | # 856,6 |  | # 856,6 | # - |  |  |  |
|  |  | - вугілля | т | # 99,0 | # 527,8 |  | # 527,8 | # - |  |  |  |
|  |  | - брикети | т | # 27,78 | # 119,4 |  | # 119,4 | # - |  |  |  |
|  |  | - пелети | т | # 30,0 | # 120,0 |  | # 120,0 |  |  |  |  |
|  |  | - дрова | м3 | # 89,0 | # 89,4 |  | # 89,4 | # - |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  | 1082,9 |  | 1082,9 | - |  |  |  |
| 2. |  | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 695,0 |  | 695,0 | - | травень –вересень |  | Гайдаманчук І.І. Ходорковська О.І. |
| 2.2. |  | Ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 10,0 |  | - | 10,0 |  |  |  |
| 2.3. |  | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 8 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 16 | 10,7 |  | 10,7 |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Придбання вугілля для ФАП с. Нові Лагері | т | 3,0 | 13,5 |  | 13,5 |  |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  | 732,2 |  | 722,2 | 10,0 |  |  |  |
| 3. |  | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Капітальний ремонт сантехнічних систем будинку культури с. Обривка | об'єкт | 1 | 150 |  | 150 | - | травень –вересень |  | Зарудна Н.С. |
| 3.2. |  | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 4 | 2,8 |  | 2,8 | - | травень –вересень |  | Зарудна Н.С. |
| 3.3. |  | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 3 | 3,0 |  | 3,0 | - |  |  |  |
| 3.4. |  | Повірка контурів заземлення газових котлів | об’єкт | 4 | 2,7 |  | 2,7 | - |  |  |  |
| 3.5. |  | Придбання твердого палива для закладів культури | т | 28,64 | 68,3 |  | 68,3 | - |  |  |  |
|  |  | - дрова | т | 12 | 4,8 |  | 4,8 | - |  |  |  |
|  |  | - брикети | т | 16,64 | 63,5 |  | 63,5 | - |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  | 226,8 |  | 226,8 | - |  |  |  |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг |  | тис. кв. м | 12,261 | 4000,0 |  | 4000,0 | - | травень -вересень |  | Гуртовий А.П. |
| 2. | Утримання зливової каналізації |  | км | 14,2 | 304,8 |  | 304,8 | - |  |  |  |
| 3. | Заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі |  | т | 600 | 60,0 |  | 60,0 | - |  |  |  |
|  | Разом: |  |  |  | 4364,8 |  | 4364,8 | - |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 9716,7 |  | 7970,8 | 1745,9 |  |  |  |

Заступник міського голови                                                                                                                Леонід ЧУРСИНОВ

Додаток

до рішення виконкому

27.04.2021№ 208

# С К Л А Д

комісії з організації та підготовки господарського комплексу

Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року

| Чурсинов Леонід Григорович | - перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Голубнича Лариса Ростиславівна | - головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Волкова Ольга Миколаївна | - директор КП "Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств" НМР |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | - головний лікар КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" НМР; |
| Гончар Олег Михайлович | - директор ТОВ "Спецтеплопостач"; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | - начальник КП "Шляхово-експлуатаційне управління"; |
| Зарудна Наталія Сергіївна | - начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | - директор КП "Новокаховське ЖЕУ"; |
| Калита Андрій Іванович | - директор комунального підприємства "Новокаховський гуртожиток"; |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | - начальник відділу комунального господарства; |
| Лисенко Дмитро Володимирович | - начальник Новокаховського міжрайонного управління АТ "Херсонгаз" (за згодою); |
| Маховський Владлен Іванович | - начальник Новокаховських розподільних електричних мереж (за згодою); |
| Микитенко Лілія Анатоліївна | - начальник відділу освіти; |
| Огороднік Павло Миколайович | - директор КП "Сількомунгосп "Веселе" НМР |
| Радованець Валерій Володимирович | - директор КП "Міський водоканал"; |
| Січевський Анатолій Геронович | - начальник Східного відділення Держенергонагляду у Херсонській області (за згодою); |
| Тощевіков Олександр Сергійович | - директор ТОВ "Теплоінвест - Таврія" |
| Ходорковська Олена Іванівна | - генеральний директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" НМР |
| Чечин Олександр Олександрович | - директор КП "Основа". |

Керуючий справами виконавчого комітету                            Віталій КУБАТКО