УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

77 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 13.02.2020   №2610

Про внесення змін до Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення техногенного

навантаження на території

Новокаховської міської ради "Екологія-2020"

Враховуючи   стан  реалізації   Програми у 2016-2019 роках,  з метою організації виконання заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради у 2020 році, згідно із статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія-2020", затвердженої рішенням міської ради від 10 грудня 2015 року №34, що додаються.

2. Екологічній інспекції виконавчого комітету ( Лимар О.М.) забезпечити щорічне  інформування міської ради про стан виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Замкового В.М. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова 								      В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 77 сесії

міської ради 7 скликання

від 13.02.2020 року №2610

Зміни

до   Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради "Екологія-2020"

(далі Програма)

- В Паспорті Програми пункт 6 викласти в наступній редакції:

| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (орієнтовно) | 16556,419 тис.грн, у тому числі: державний бюджет - 10909,03 тис.грн; обласний бюджет - 90,0 тис.грн; бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади - 4150,049 тис.грн; інші джерела ( кошти підприємств, землекористувачів та землевласників, власників артезіанських свердловин) - 1407,34 тис.грн. По роках: 2016 рік - 120,0 тис.грн. 2017 рік - 798,729 тис.грн. 2018 рік - 518,0 тис.грн. 2019 рік - 550,0 тис.грн. 2020 рік - 14569,69 тис.грн. |
| --- | --- | --- |

- В Заходи Програми внести зміни в пункти 3.1,  4.2,  5.1,  5.2, виклавши їх в наступній редакції:

| № з/п | Найменування заходів | Кіль-кість |  | Стро-ки вико-нання |  | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | у т.ч. по рокам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Розділ 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкція мереж каналізації в місті Нова Каховка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкція самопливного каналізаційного колектору до КНС 2а | 30м |  | 2017 рік |  | 418,729 | - | 418,729 |  | - |  | - |  | - |  | Бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальн громади ( бюджет НМОТГ) |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |
|  | -нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600мм від перехрестя вул.. Дружби- вул. Маяковського по вул. М Букіна м. Нова Каховка Херсонської області | 436,8 м |  | 2019-2020 роки |  | 12043,37 | - | - |  | - |  | - |  | 1204,34 10839,03 |  | Бюджет НМОТГ Державний бюджет |  | Міськвиконком, КП « Міський водоканал» |
| Розділ 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробка схем санітарної очистки м.Нова Каховка, смт. Дніпряни | 2 од. |  | 2016- 2020 роки |  | 225,0 | - | - |  | 150,0 |  | - |  | 75,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, Дніпрянський старостинський округ |
| 2.2. | Утилізація безхазяйних та непридатних для використання отрутохімікатів | 1124 кг |  | 2020 рік |  | 70,0 | - | - |  | - |  | - |  | 70,0 |  | Державний бюджет |  | ДП «ДАФ ім. Солодухіна» |
| 2.3. | Утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших ртутьвміщуючих приладів, утилізація побутових елементів живлення (акумуляторних батарейок) |  |  | 2016-2020 роки |  | 120,0 | 20,0 | 20,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | Кошти підприємств |  | Підприємства – власники відходів |
| 2.4. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  | 2016-2020 роки |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, Дніпрянський, Райський старостинські округи, комунальні підприємства |
| 2.5 | Придбання контейнерів для роздільного збирання сміття |  |  | 2018 рік |  | 168,0 | - | - |  | 78,0 |  | - |  | - |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, Міський відділ освіти, КП « НК Екосервіс» |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | 90,0 |  | - |  | - |  | Обласний бюджет |  |  |
| Розділ 3. Недопущення погіршення якості підземних вод, забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання | 3 арт. свер-дло-вини |  | 2019-2020 роки |  | 525,0 | - | - |  | - |  | 175,0 |  | 350,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, КП « Міський водоканал |
| 3.2. | Оснащення артезіанських свердловин приладами обліку води | 30 од. |  | 2016- 2020 роки |  | 90,0 | 20,0 | 30,0 |  | 40,0 |  | - |  | - |  | Кошти власників артсвердловин |  | Підприємства водокористувачі, власники артезіанських свердловин |
| Розділ 4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм (упорядкування і очищення джерел та дренажів в прибережній зоні) | 800 м | 2018-2020 роки |  |  | 80,0 | - | - |  | 20,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | КП "НК Екосервіс", міськвиконком |
| 4.2. | Заходи з охорони і захисту земель від підтоплення і затоплення (ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу) | 1,0 га | 2016-2020 роки |  |  | 530,0 | - | 250,0 |  | - |  | - |  | 280,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | КП "НК Екосервіс", міськвиконком |
| Розділ 5. Збереження та відновлення зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Інвентаризація зелених насаджень м.Нова Каховка | 19,5 га | 2019-2020 роки |  |  | 400,0 | - | - |  | - |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, КП "НК Екосервіс", |
| 5.2. | Заходи з озеленення населених пунктів міської ради |  | 2016-2020 роки |  |  | 370,0 | 50,0 | 50,0 |  | 60,0 |  | 80,0 |  | 130,0 |  | Бюджет НМОТГ |  | Міськвиконком, Дніпрянський, Райський старостинські округи, КП « НК Екосервіс» |
| Розділ 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення роботи мережі гуртків екологічного спрямування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах |  | 2016-2020 роки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Міський відділ освіти, міськвиконком |
| 6.2. | Організація екологічних та природоохоронних акцій |  | 2016-2020 роки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Міськвиконком, міський відділ освіти, НК МГЕО "МАМА-86 Нова Каховка" (за згодою) |
| 6.3. | Проведення семінарів і конференцій з гідробіологічних проблем пониззя р.Дніпро |  | 2016-2020 роки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Міськвиконком, НК МГЕО "МАМА-86 Нова Каховка" (за згодою) |
| 6.4 | Організаційне та інформаційне забезпечення впровадженння проекту « Сміття розділяй – рідну школу розвивай». |  | 2018 рік |  | 15,0 |  | - |  | - |  | 15,0 |  | - |  | - |  | Бюджет НМОТГ | Міськвиконком, КП «Агенція регіонального розвитку» |
| Розділ 7. Проведення фітосанітарних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведення заходів із знищення амброзії полинолистої та інших карантинних шкідників | 1486 га | 2020 рік |  | 1321,32 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 123,98 1197,34 |  | Бюджет НМОТГ Кошти землекористувачів та землевласників | Міськвиконком, Дніпрянський, Райський старостинські округи, комунальні підприємства |
|  | Усього по Програмі, у тому числі: |  |  |  | 16556,419 |  | 120,0 |  | 798,729 |  | 518,0 |  | 550,0 |  | 14569,69 |  |  |  |
|  | - в розрізі джерел фінансування |  |  |  | 10909,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10909,03 |  | Державний бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 4150,049 |  | 80,0 |  | 748,729 |  | 363,0 |  | 525,0 |  | 2433,32 |  | Бюджет НМОТГ |  |
|  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 1407,34 |  | 40,0 |  | 50,0 |  | 65,0 |  | 25,0 |  | 1227,34 |  | Інші джерела |  |
|  | Загальний фонд, у тому числі: |  |  |  | 791,98 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 393,0 |  | 70,0 |  | 268,98 |  |  |  |
|  | - в розрізі джерел фінансування |  |  |  | 701,98 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 303,0 |  | 70,0 |  | 268,98 |  | Бюджет НМОТГ |  |
|  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |
|  | Спеціальний фонд, у тому числі: |  |  |  | 14357,099 |  | 50,0 |  | 718,729 |  | 60,0 |  | 455,0 |  | 13073,37 |  |  |  |
|  | - в розрізі джерел фінансування |  |  |  | 10909,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10909,03 |  | Державний бюджет |  |
|  |  |  |  |  | 3448,069 |  | 50,0 |  | 718,729 |  | 60,0 |  | 455,0 |  | 2164,34 |  | Бюджет НМОТГ |  |

Секретар міської ради																О.В.Лук’яненко