УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 26.03.2020   №2739

Про виконання програми

розвитку земельних відносин

на території м. Нова Каховка на 2017-2019 рр.

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Новокаховської міської ради Ковальчук Т.А. про виконання Програми розвитку земельних відносин

на території м. Нова Каховка на 2017-2019 роки, відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин та комунальної власності Ковальчук Т.А. про виконання Програми розвитку земельних відносин на території м. Нова Каховка  на 2017-2019 роки взяти до відома (додаток 1).

Міський голова								        В.І.Коваленко

Додаток

до рішення міської ради

7-го скликання

від 26.03.2020 р. №2739

Інформація про виконання Програми розвитку земельних відносин

на території м. Нова Каховка  на 2017-2019 роки

Метою Програми розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017 – 2019 роки (далі - Програма) – було визначено розробку організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорону. Створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, наповнення міського бюджету за рахунок сплати орендної плати або земельного податку за користування земельними ділянками.

Основними заходами Програми було визначено:

- встановлення меж міста;

- проведення інвентаризації земель комунальної власності міста;

- розроблення документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони, прибережної захисної смуги вздовж річки Дніпро на території міста Нова Каховка;

- розроблення оновленої технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста;

-  оформлення прав на земельні ділянки під об’єктами нерухомого майна, що належать до комунальної власності.

Загальна сума коштів, що були освоєні у рамках виконання

Програми у розрізі завдань:

2017 рік:

Запланована сума на проведення заходів  - 269500 гривень

Інвентаризація земель міста – 74500 гривень;

Виготовлення проекту з інвентаризації земельної ділянки комунальної власності – 10200 грн.;

Фактично виконано програму на 31,42 % причиною такого низького рівня виконання програми стала неможливість завершити проект встановлення меж міста ( запланована сума робіт 93,3 тис. грн., що у свою чергу не дало можливості провести та профінансувати роботи із оновлення нормативної грошової оцінки земель на загальну суму 91 тис. грн.)

2018 рік

Виготовлення проекту з інвентаризації земельної ділянки комунальної власності – 86700 тис. грн..;

2019 рік

Встановлення меж м. Нова Каховка – 70000 грн.;

Оновлення комп’ютерної програми з визначення нормативної грошової оцінки земель «Норматив +» - 47200 грн..

Станом на 01.10.2019 року завдання програми були виконані частково.

В рамках виконання завдань програми не завершено роботи із встановлення меж міста, що стало підставою для відтермінування процедури завершення робіт із оновлення Технічної документації із нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка, не було розпочато роботи із встановлення прибережно – захисної смуги річки Дніпро по м. Нова Каховка. З метою дотримання фінансової дисципліни фінансування робіт планувалось по роках здійснювалось відповідно до фактично виконаних об’ємів робіт

Встановлення меж міста

Роботи із встановлення меж міста було розпочато у 2015 році відповідно до рішення міської ради від 10.12.2015 року №54. На підставі рішення було укладено договір на виконання зазначеного виду робіт з товариством з обмеженою відповідальністю “БломІнфо-Юкрейн” (м.Київ). За Програмою розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2013 – 2016 роки (з уточненнями) були передбачені кошти у розмірі 199000 гривень.  Частину робіт виконано у 2015 році та сплачено згідно з актом частину визначеної суми у розмірі 105700 грн. Залишок у розмірі 93300 грн. планувалось освоїти протягом 2016 року, але нажаль необхідний об’єм робіт не було виконано. У 2017-2018 роках Виконавцем роботи стосовно встановлення меж населеного пункту не було завершено. Подальша співпраця була визнана недоцільною в зв’язку із неможливістю Виконавця вирішити питання, поставлені під час попередніх погоджень розробленого проекту. Новокаховська міська рада та із товариство з обмеженою відповідальністю “БломІнфо-Юкрейн” припинили співпрацю за згодою сторін.

У 2018 році Новокаховська міська рада прийняла рішення та уклала договір на виконання робіт із встановленням меж м. Нова Каховка із Херсонською філією Державного підприємства «Державний земельний кадастр». За 2018-2019 роки Виконавцем було сформовано новий проект встановлення меж міста. Проект було подано на погодження до Головного управління Держгеокадастру у Херсонський області. Проект було попередньо погоджено та було подано на отримання розпорядження голови до Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради. За виконаний об’єм робіт у 2019 році було сплачено 70000 гривень. При розгляді питання якості виконання Програми необхідно звернути увагу на той факт, що особливості адміністративного устрою м. Нова Каховка вносять ускладнення у процедуру погодження проекту.

Після завершення робіт із складання та погодження проекту встановлення меж міста Виконавцю буде сплачено залишок суми у розмірі 100000 гривень, що відповідно до проекту рішення Новокаховської міської ради «Про програму розвитку земельних відносин на території м. Нова Каховка 2020-2022 рр» заплановано на 2020 рік.

Інвентаризація земель міста

На виконання завдання інвентаризації земель комунальної власності міста Нова Каховка за кошти Програми у 2017 році було профінансовано:

роботи з проведення топогеодезичної зйомки земель міста в межах кварталів вул. Букіна – вул. Першотравнева – вул. Французька (вул. П. Комуни ) на загальну суму 74500 грн.. За попереднім договором на виконання робіт суму договору було визначено на рівні 75000 гривень, що і було зазначено у рамках основних заходів програми, однак, після уточнення об’ємів виконаних робіт та фактичної оцінки вартості робіт сума була уточнена.

У 2018 році було профінансовано роботи із інвентаризації земель комунальної власності в зоні охоронюваного ландшафту для проведення  інженерно – геологічних вишукувальних робіт по земельній ділянці, що планувалось відводити під будівництво та обслуговування центру олімпійських видів спорту  «Н2О Нова Каховка» - на загальну суму 86700 гривень;

- виготовлено проект відведення земельної ділянки комунальної власності за адресою: вул. Героїв України, 33 г, для подальшого продажу об’єкту комунальної власності на торгах – на суму 10182 гривні.

Розробка Технічної документації з нормативної

грошової оцінки земель м. Нова Каховка та встановлення прибережної захисної смуги річки Дніпро.

В рамках виконання заходів Програми розвитку земельних відносин на території м. Нова Каховка у 2019 році було також профінансовано оновлення програмного забезпечення для визначення нормативної грошової оцінки земель м. Нова Каховка. За розробку нового програмного продукту «Норматив +», що забезпечує розрахунок нормативної грошової оцінки новосформованих земельних ділянок, було сплачено 47222 гривні. Програмний продукт встановлено для забезпечення виконання функцій у Відділі Держгеокадастру у м. Новій Каховці Міськрайонного управління у Каховському районі та м. Новій Каховці Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області.

Секретар міської ради                                                                    О.В.Лук’яненко