УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

83 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.06.2020   №2963

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за I квартал 2020 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  з метою підтримки розвитку інфраструктури міста, підприємців та орендарів земельних ділянок, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 04 лютого 2020 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за I квартал 2020 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності         (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 83 сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 18.06.2020 року №2963

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за I квартал 2020 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 1,4618 га по вул.Фабрична, 5-б, для розміщення та обслуговування виробничих приміщень по обробці металу кадастровий номер 6510700000:13:047:0016, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: на приватному комплексі цехів підприємства роботи з будівництва не ведуться. | Земельна ділянка не може відноситись до земель поточного будівництва. Пільгову орендну ставку не застосовувати до фактичного початку виконання будівельних робіт на орендованій земельній ділянці |
| 2. | Земельна ділянка площею 0,3065 га по вул.Фабрична, 5-а, для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд, кадастровий номер 6510700000:01:001:1318, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Ітек” (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. В результаті перевірки встановлено: на приватному комплексі цехів підприємства роботи з будівництва не ведуться. | Земельна ділянка не може відноситись до земель поточного будівництва. Пільгову орендну ставку не застосовувати до фактичного початку виконання будівельних робіт на орендованій земельній ділянці |
| 3. | Земельна ділянка площею 0,2670 га по вул.Заводська, 2м для реконструкції нежитлового приміщення під адміністративну будівлю та будівництво складу, кадастровий номер 6510700000:01:001:0457, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Чумакової Наталії Марківни (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: здійснюється будівництво навісу та рампи до торгових приміщень. В приміщенні офісу проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 4. | Земельна ділянка площею 0,0516 га по вул.Першотравнева,1-к, для реконструкції об'єкту незавершеного будівництва дитячого кафе під кафе-магазин, кадастровий номер 6510700000:01:001:0282, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Пономарчука Романа Миколайовича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на земельній ділянці розташований об'єкт незавершеного будівництва дитячого кафе. На час перевірки орендар земельної ділянки має борг по оплаті за землю 92.00 тис.грн. Територія не впорядкована, розкидане сміття. Огорожа будівельного майданчика має непривабливий вигляд, хоча об'єкт розташований на центральній і багатолюдній вулиці міста. | Відкласти розгляд питання щодо застосування пільгової орендної ставки за землю до погашення орендарем боргу по оплаті за землю. Здійснити повторну перевірку після надання орендарем підтверджуючих документів про погашення заборгованості. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,2091 га по вул..Заводська,2л, для розміщення та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 651070000:01:001:1307, яка знаходиться в оренді у ТОВ «Троя-НК» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: дозвільні документи в наявності. Проводяться роботи з водопостачання об'єкту. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 6. | Земельна ділянка площею 0,0183 га по вул..Заводська,2л, для розміщення та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 651070000:01:001:1305, яка знаходиться в оренді у ТОВ «Троя-НК» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: дозвільні документи в наявності. Здійснюється придбання будівельних матеріалів. На земельній ділянці за складовано: цеглу, фундаменті блоки, плити перекриття. З настанням стабільних сприятливих погодних умов планується проведення будівельних робіт. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 7. | Земельна ділянка площею 0,3463 га по вул.Першотравнева, 43-а, для проектування та реконструкції існуючих нежитлових будівель під розміщення та обслуговування виробничої бази по виготовленню будівельних конструкцій та виробів, кадастровий номер 651070000:01:001:0671, яка знаходиться в оренді у ТОВ «Монтажник» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником здійснюється заготовка будівельних матеріалів. З настанням стабільних сприятливих погодних умов планується проведення робіт з реконструкції об'єкту. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 3-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 8. | Земельна ділянка площею 0,5560 га по вул.Першотравнева,57, для реконструкції комплексу виробничої бази «Моноліт» під комплекс будівель і споруд по виробництву меблів, кадастровий номер 6510700000:01:001:0501, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Багірова Володимира Маісовича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті проводяться будівельні роботи. Зведені стіни, змонтовано частину плит перекриття. Також виконуються земельні роботи для влаштування фундаментів іншої частини об'єкту. Заготовлені будівельні матеріали: фундаментні блоки, плити перекриття. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 9. | Земельна ділянка площею 0,1372 га по вул.Миколи Букіна,2-к, для розміщення та обслуговування автогазозаправочної станції, кадастровий номер 6510700000:01:016:0099, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Александрової Світлани Григорівни (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті проводяться внутрішні оздоблювальні роботи будівлі. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 10. | Земельна ділянка площею 0,9973 га по вул.Першотравнева, 36, для розміщення та обслуговування приватної нежитлової будівлі під виробничо-складську базу, кадастровий номер 6510700000:01:001:0125, яка знаходиться в оренді у Плахіна Миколи Олексійовича (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті проводяться будівельні роботи. Виконано влаштування покрівлі, металевих решіток на вікнах. Всередині будівлі розпочато вирівнювання підлоги та часткове влаштування нового бетонного покриття. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 4-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 11. | Земельна ділянка площею 0,1050 га по вул.Французька, 10-а, для будівництва та обслуговування станції технічного обслуговування та магазину, кадастровий номер 6510700000:03:014:0105, яка знаходиться в оренді фізичних осіб - підприємців Кузьміна Андрія Вікторовича та Колесник Тетяни Петрівни (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті проводяться будівельні роботи, дозвільні документи в наявності. Зведені стіни будівлі, заготовлені будівельні матеріали. Вирішуються питання підключення до інженерних мереж, ведуться роботи з водопостачання об'єкту. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 12. | Земельна ділянка площею 0,0195 га по вул.Французька, 15-в, для реконструкції колишньої будівлі СТВС під склад, кадастровий номер 6510700000:01:001:0888, яка знаходиться в оренді у фізичної особи-підприємця Величко Валентини Яківни (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті проводяться внутрішні оздоблювальні роботи. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 3-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 13. | Земельна ділянка площею 0,0672 га по вул.Торгова,6 для будівництва та розміщення офісу, кадастровий номер 6510700000:03:013:0088, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Кобця Олексія Олексійовича (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об'єкті ведуться будівельні роботи, дозвільні документи в наявності. Проводяться внутрішні оздоблювальні роботи, виконується підготовка для влаштування тротуарної плитки та благоустрою прилеглої території | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 3-му кварталі 2020 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 14. | Земельна ділянка площею 0,1905 га по вул.Першотравнева, 37-к для розміщення та обслуговування нежитлової будівлі гаражу та допоміжних споруд – диспетчерської та акумуляторної, кадастровий номер 6510700000:01:001:0318, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Повжика Віктора Леонідовича (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: проводяться підготовчі роботи для заміни покрівлі будівлі та вікон. Замовником здійснюється заготовка будівельних матеріалів. З настанням стабільних сприятливих погодних умов планується проведення запланованих будівельних робіт. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов