УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

87 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 17.09.2020   №3168

Про внесення змін та доповнень до Паспорту

та Заходів міської Програми   будівництва,

реконструкції, капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших

об’єктів комунальної власності

м. Нова Каховка  на 2019-2021 роки

Враховуючи стан реалізації Програми у 2020 році, з метою розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, які  сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення,  відповідно до статті 2 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 15.03.2015 №186 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Паспорту та Заходів міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності м. Нова Каховка  на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12.12.2019 №2420, виклавши їх в новій редакції (додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови Тарабаку О.А., постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.) та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів  (Розломій П.І.).

Міський голова 								        В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення 87 сесії

міської ради 7-го скликання

від 17.09.2020 року №3168

## Міська Програма

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших  об’єктів комунальної власності м. Нова Каховка   на 2019-2021 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Відділи та управління виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ капітального будівництва, відділ комунального господарства, комунальні підприємства міста, відділи та управління виконавчого комітету |
| 5. | Строки реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новокаховської міської ОТГ |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн. | 447 895,971 , в т.ч.: 2019 рік – 114 402,959 2020 рік - 121 487.971 2021 рік – 212 005,5148 |
| 8. | у тому числі бюджетних коштів, тис.грн. | 429 522,442 |
| 9. | з них коштів міського бюджету, тис. грн.. | 89 392,6618 |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | ### Державний бюджет, обласний бюджет та бюджет Новокаховської міської ОТГ |

Секретар міської ради                                                                    О.В.Лук’яненко

Додаток  2

## до рішення 87 сесії

міської ради 7-го скликання

від 17.09.2020 року №3168

ЗАХОДИ

міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших  об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2021  роки

| № з/п | Найменування об’єкта | Місце впровадження | Виконавець | Термін виконання | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі: спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Бюджет Новокаховської міської ОТГ | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція площі біля кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2020 рік | 276, 942 | - | 276, 942 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 100,0 | - | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт покриття алей паркової зони | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку», КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 800,0 | - | 800,0 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 500,0 | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкція вул. Першотравневої | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 500,0 | - | 500,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 500,0 | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкція вул. Горького | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 300,0 | - | 300,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 1300,0 | - | 1300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт покриття алей в парковій зоні в районі Палацу культури - рятівної станції | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 585,013 | - | 585,013 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру «Юність» - ЦНАП | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020рік | 200,0 | - | 200,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт покриття тротуарів по пр. Дніпровський та паркової зони | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 600,0 | - | 600,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 600,0 | - | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція покриття тротуарів по пр. Дніпровський та парковій зоні | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 236,684 | - | 236,684 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу пристані | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 1061,729 | - | 1061,729 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравневій (в районі ж.б. №22) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 747,973 | - | 747,973 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція скверу Сільських будівельників | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2020 рік | 300,0 | - | 300,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 8608,341 | - | 8608,341 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель та споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська,50, с. Корсунка | с. Корсунка Новокаховської міської ради | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Дніпрянський старостинський округ Новокаховської міської ради | 2020 рік | 5 977,707 | 5 379,936 | 597,771 | - | Формування повноцінних шкільних округів. Підтримка мережі дошкільної освіти на селі. Ліквідація соціальної напруги в громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт будівлі по пр. Дніпровський, 23 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 800,0 | - | 800,0 | - | Покращення умов перебування працівників, утримання будівлі пам’ятника архітектури місцевого значення в належному стані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 600,0 | - | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт санвузлів для осіб з обмеженими можливостями в кінотеатрі «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради КП „Міський кінотеатр ”Юність”. | 2020 рік | 138,312 | - | 138,312 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2020 рік | 255,419 | - | 255,419 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопроводу кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2020 рік | 558,404 | - | 558,404 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Будівництво Центру надання адміністративних послуг | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 13 067,067 | 11760,361 | 1306,7068 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Будівництво пандусу кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2020 рік | 53,021 | - | 53,021 | - | Створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до будівлі кінотеатру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція нежитлового приміщення під житлові кімнати по пров.Тихий,28 в м.Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 200,00 | - | 200,00 | - | Створення належних умов для проживання працівників бюджетної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Улаштування огорожі пандусу кінотеатру «Юність» |  |  | 2021 рік | 33,314 | - | 33,314 | - | Створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до будівлі кінотеатру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 21683,2448 | 17140,297 | 4542,9478 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток інфраструктури населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво інженерних мереж МКР учасників анти терористичної в межах вулиць Довженка - Дружби пр. Перемоги - вул. Спортивна | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 3 250,569 | - | 2 450,569 | 800,0 | Забезпечення учасників антитерористичної операції житлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 500,0 | - | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт огорожі Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2020 рік | 229, 375 | - | 229, 375 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 400,0 | - | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт електричної мережі атракціонів | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2020 рік | 284, 098 | - | 284, 098 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт благоустрою біля Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2020 рік | 469,770 | - | 469,770 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 300,0 | - | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Будівництво міського кладовища | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 200,0 | - | 200,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, поліпшення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 900,0 | - | 900,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2020 рік | 745,049 | - | 745,049 | - | Розвиток інфраструктури міста, поліпшення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 100,0 | - | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно – побутового корпусу | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , НПКП «Автоцентр» | 2020 рік | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 | - | Забезпечення комунального підприємства власною виробничою базою. Покращення умов перебування працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 4 151,96 | 3 736,764 | 415,196 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Будівництво (нестандартне приєднання) амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою : Херсонська область, смт Козацьке, вул.Степова | м. Нова Каховка, смт Козацьке | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Козацький старостинський округ Новокаховської міської ради | 2020 рік | 57,727 | - | 57,727 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування, покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» | м. Нова Каховка | Управління містобудування та архітектури | 2020 рік | 66689,527 | 60 000,0 | 6 689,527 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення інвестиційної привабливості міста, створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 200000,0 | 180000,0 | 20 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 280278,075 | 245536,764 | 33941,311 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток теплового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2020 рік | 2549,396 | - | 2549,396 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 590,2 | - | 590,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 3139,596 |  | 3139,596 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція двох ниток напірного колектору в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції № 2а в м Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП « Міський водоканал» | 2020 рік | 5 877,032 | - | 5 877,032 | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2020 рік | 400,0 | - | 400,0 | - | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021рік | 400,0 | - | 400,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 500 мм від перехрестя вул. Дружби- Маяковського - М.Букіна м. Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2020 рік | 12 043,37 | 10 839,033 | 1 204,337 | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору в районі КНС № 5 по вул.Заводській в м.Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2020 рік | - | - | - | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 1 063,354 |  | 1 063,354 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 19783,756 | 10839,033 | 8978,037 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  | 33493,302 | 273516,094 | 59 176,9188 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі по роках : |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 121487,498 | 89 779,33 | 30 908,168 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 212005,5148 | 183 736,764 | 28 268,7508 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                              О.В.Лук’яненко