УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88 сесія       7 скликання

- Р І Ш Е Н Н Я

від 15.10.2020   №3214

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за IІІ квартал 2020 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  з метою підтримки розвитку інфраструктури міста, підприємців та орендарів земельних ділянок, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 09 вересня 2020 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за IІІ квартал 2020 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності        (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 88 сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 15.10.2020 року №3214

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за IІІ квартал 2020 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 0,0516 га по вул.Першотравнева,1-к, для реконструкції об'єкту незавершеного будівництва дитячого кафе під кафе-магазин, кадастровий номер 6510700000:01:001:0282, яка знаходиться в оренді у фізичної особи – підприємця Пономарчука Романа Миколайовича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на земельній ділянці розташований об'єкт незавершеного будівництва дитячого кафе. Об'єкт огороджений, територія впорядкована. Протягом поточного року, відповідно до рекомендацій Комісії орендарем здійснено погашення більше 50 відсотків боргу по оплаті за земельну ділянку. У зв'язку зі складним фінансовим станом, що склався в умовах карантинних обмежень, орендар планує до кінця року погасити борг та продовжити роботи з будівництва об'єкту. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю до кінця поточного року. За умови погашення заборгованості здійснити повторну перевірку в 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 2. | Земельна ділянка площею 0,1812 га по вул.Індустріальна,17-б, для реконструкції нежитлової будівлі їдальні під виробничі споруди, кадастровий номер 6510700000:32:074:0005, яка передана в оренду фізичній особі Гюндюз Махсун (громадянин Турецької Республіки), в особі громадянина Турецької Республіки Гюндюза Нуреттіна, який діє на підставі Довіреності від 11.12.2019 року (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: проводяться організаційні та підготовчі роботи для проведення реконструкції: здійснено заготовку будівельних матеріалів, забезпечено розпланування прилеглої території. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку у 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 3. | Земельна ділянка площею 0,5605 га по вул.Промислова,3-д, для розміщення нежитлової будівлі та споруд боксів, кадастровий номер 6510700000:01:001:1725, яка знаходиться в оренді у фізичної особи-підприємця Мелконяна Генрі Месниковича (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: існуюча нежитлова будівля не експлуатується, здійснюється заготовлення будівельних матеріалів та вирішуються організаційні питання ведення будівельних робіт. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку у 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 4. | Земельна ділянка площею 0,2489 га по просп.Днвпровський,44 для розміщення та обслуговування готелю (житлово-готельного комплексу), кадастровий номер 6510700000:05:010:0003, яка знаходиться в оренді у ТОВ «Система-Майстер» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на земельній ділянці проводяться будівельні роботи на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ХС061201541891. На час перевірки здійснювались роботи по монтажу конструкцій 1-го поверху. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку у 2-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |
| 5. | Земельна ділянка площею 2,3570 га по вул.Індустріальна, 39, для розміщення та обслуговування об’єктів нерухомого майна - виробничих споруд, кадастровий номер 6510700000:01:001:0834, яка передана в оренду ТОВ «АБЗ-інвест» (згідно до графіка) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: територія огороджена та впорядкована. Заплановано будівництво виробничої будівлі – складу. Проводяться підготовчі роботи: заготовлення будівельних матеріалів, розпланування території під будівництво. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову орендну ставку за землю. Здійснити повторну перевірку у 1-му кварталі 2021 року для підтвердження застосування пільгової ставки. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов