УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 16.05.2019   №1989

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за I квартал 2019 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  з метою підтримки розвитку інфраструктури міста, підприємців та орендарів земельних ділянок, на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 27 лютого 2019 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56, від 23 грудня 2015 року), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за I квартал 2019 року (додається).

2. Відділу земельних відносин та комунальної власності        (Ковальчук Т.А.) забезпечити виконання висновків комісії в частині застосування відповідних ставок орендної плати в діючих договорах оренди та укласти, у разі необхідності, відповідні додаткові угоди до правовстановлюючих документів орендарів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 62-ї сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 16.05.2019 року №1989

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за I квартал 2019 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії та висновки комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка площею 0,0672 га по вул.Торгова,6 для будівництва та розміщення офісу, кадастровий номер 6510700000:03:013:0088, яка передана в оренду фізичній особі – підприємцю Кобцю Олексію Олексійовичу (відповідно до поданої заяви). | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об’єкті ведуться будівельні роботи, розпочато влаштування вимощення будівлі та благоустрою території. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 2. | Земельна ділянка площею 0,3600 га по вул.Новокаховське шосе, в районі автозаправної станції для будівництва та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, кадастровий номер 6510700000:01:001:0790, яка знаходиться в фактичному користуванні у громадянина Петрова Андруша Павловича (перехід права користування від Алавердян Гаяне Маісівни) (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: об’єкт в стадії будівництва. За час від попередньої перевірки у 4-му кварталі 2018 року, зведено другий поверх, покрівля, встановлені ворота. Замовником враховано рекомендації Комісії від 12.12.2018 р. Земельна ділянка впорядкована, в подальшому планується будівництво на ній ще кількох об’єктів. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, при уклаанні договору оренди застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 3. | Земельна ділянка площею 0,0452 га по просп.Перемоги, в районі будинку №1, для будівництва магазину, кадастровий номер 651070000:13:055:0011, яка знаходиться в оренді фізичної особи – підприємця Шилка Олександра Івановича | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником здійснюються підготовчі роботи, вирішуються питання проходження інженерних мереж та погодження з ОСББ щодо запланованого благоустрою прилеглої території. З настанням сприятливих погодних умов буде встановлено огорожу будівельного майданчика. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 4. | Земельна ділянка площею 0,0096 га по вул.Горького, в районі будинку №7, для розміщення та обслуговування магазину, на землях житлової та громадської забудови (код цільового призначення – 03.07.), кадастровий номер 651070000:11:046:0043, яка знаходиться в оренді у ФОП Сироватки Світлани Олександрівни | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником здійснюються організаційні та підготовчі роботи, узгоджується підключення інженерних мереж. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,2800 га по вул.Ріхарда Зорге, 7, для розміщення та обслуговування об’єкту незавершеного будівництва виробничої будівлі по обробці металевих та дерев’яних виробів, кадастровий номер 6510700000:29:059:0017, яка знаходиться в оренді у ФОП Скурської Людмили Василівни | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: на об’єкті ведуться будівельні роботи, виконано будівництво огорожі по межі земельної ділянки, розпланування та впорядкування території. Планується збільшити висоту частини недобудованої споруди, як того вимагають норми. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 6. | Земельна ділянка площею 1,1711 га, розташовану за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул.Індустріальна, 9, для реконструкції комплексу складів під виробничі приміщення по виготовленню бетону кадастровий номер 6510700000:01:001:1378, яка знаходиться в оренді у ТОВ «Надра» (відповідно до поданої заяви) | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: земельна ділянка розпланована та впорядкована, виконано влаштування огорожі по межі земельної ділянки, офісу, сонячної батареї. Планується розпочати ще будівництво бетонного вузла та інших допоміжних споруд, здійснюється заготовлення будівельних матеріалів. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |
| 7. | Земельна ділянка земельної ділянки площею 0,2200 га по вул.Французька, згідно з генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво магазину “Меблі на всі смаки”, кадастровий номер 6510700000:01:016:0108, яка знаходиться в оренді у ФОП Багірова Володимира Маісовича. | Перевірено. За результатами перевірки встановлено: замовником здійснюється заготовлення будівельних матеріалів, частина яких розміщена на земельній ділянці. Орієнтовний термін початку будівництва – травень 2019 року. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, застосувати пільгову ставку орендної плати за землю. |

Голова комісії					        			        Л.Г.Чурсинов