НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 22.09.2020  20 ____  р.  №  319

м.Нова Каховка

Про готовність господарського комплексу

Новокаховської міської ОТГ до роботи в

осінньо-зимовий період 2020/21року

Заслухавши інформацію про виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 28 квітня 2020 року №144 " Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019/20 року та заходи по підготовці господарського комплексу  Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

##### 1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу  Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року прийняти до відома (додається).

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Гайдаманчуку І.І., генеральному директору комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Ходорковській  О.І., начальнику відділу освіти  Микитенко Л.А., начальнику відділу культури і туризму Зарудній Н.С.:

2.1. Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2. До початку опалювального сезону забезпечити своєчасне укладання договорів на отримання послуг з теплопостачання.

2.3. Щоденно, протягом опалювального сезону, надавати до відділу комунального господарства виконкому інформацію про стан опалення об'єктів соціальної сфери.

3. Керівникам комунальних підприємств:

3.1. Створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2020/21 року триденний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити стовідсоткові розрахунки очолюваних підприємств за енергоносії.

3.3. До 01 жовтня 2020 року розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій, спрямованих на запобігання аваріям у системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

4. Директорам ТОВ "Теплоінвест-Херсон", ТОВ "Теплоінвест-Сокіл",       ТОВ "Теплоінвест-Таврія" Тощевікову  О.С. та ТОВ "Спецтеплопостач"     Гончару О.М. до початку опалювального сезону здійснити розрахунки та подати на затвердження тарифи на теплову енергію.

5. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., директору КП "Новокаховське ЖЕУ" Канєвському Г.О., директору КП "Основа" Чечину О.О., директору КП "НК Екосервіс"                   Нікуліну В.М., виконуючій обов’язки начальника Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Сендик О.В., головам ОСББ та ЖБК до 01 листопада 2020 року здійснити комплекс заходів щодо безпечної експлуатації дорожніх мереж, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій та пересування на них в осінньо-зимовий період.

6. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., виконуючій обов’язки начальника Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Сендик О.В.:

6.1. До 01 листопада 2020 року створити аварійні бригади та диспетчерський пункт, розробити маршрути руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створити резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та шанцевих інструментів.

6.2. Забезпечити цілодобове чергування аварійних бригад з 15 листопада 2020 року.

7. Начальнику фінансового управління Фурсєєвій І.В., керівникам бюджетних установ забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" (Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" (Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), "Козацький БККП" (Волкова О.М.), "Сількомунгосп "Веселе" (Огороднік П.М.),  Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), головам ОСББ та ЖБК постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

9. Відділу комунального господарства здійснювати оперативний контроль за проходженням опалювального періоду та про результати інформувати Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                      Володимир КОВАЛЕНКО

### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2020/21 року

станом на 18.09.2020

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одини-ця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. |  | Джерело фінансування |  | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 17 |  | 33,3 | - | 33,3 | 17 | 27,0 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 58 |  | 12,5 | - | 12,5 | 58 | 12,6 | 100 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 21 |  | 46,6 | - | 46,6 | 21 | 46,6 | 100 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 44 |  | 40,4 | - | 40,4 | 44 | 40,4 | 100 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 200 |  | 75,0 | - | 75,0 | 200 | 81,6 | 100 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 44 |  | 152,4 | - | 152,4 | 173 | 152,9 | 393 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,135 |  | 66,0 | - | 66,0 | 0,178 | 68,9 | 132 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,19 |  | 250,0 | - | 250,0 | 0,232 | 256,0 | 122 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,5 |  | 25,0 | - | 25,0 | 2,5 | 25,0 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 |  | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 5,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 18 |  | 20,0 | - | 20,0 | 18 | 21,9 | 100 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 |  | 29,0 | - | 29,0 | 1 | 20,0 | 33 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 34 |  | 27,0 | - | 27,0 | 30 | 24 | 88 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 |  | 15,0 | - | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | ремонт та заміна насосних агрегатів на АС | од. | 8 |  | 62,5 | - | 62,5 | 11 | 91,5 | 138 |
|  | Разом: |  |  |  | 859,7 | - | 859,7 |  | 873,4 | 114 |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період | об’єкт | 5 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж | км | 1,155 | 2289,1 |  | 2289,1 |  | 1,155 | 2289,1 | 100 |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | км | 0,340 | 303,5 |  | 253,5 | 50,0 | 0,34 | 303,5 | 100 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 13,7 | 30,0 |  | - | 30,0 | 13,7 | 30,0 | 100 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 136 | 15,0 |  | - | 15,0 | 136 | 15,0 | 100 |
| 2.5. | гідравлічне випробування мереж | км | 23,5 | 5,0 |  | - | 5,0 | 23,5 | 5,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 2642,6 |  | 2542,6 | 100,0 |  | 2642,6 | 100 |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 30,0 | 3,0 |  | - | 3,0 | 30 | 3,0 | 100 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 300,0 | 3,5 |  | - | 3,5 | 300 | 3,5 | 100 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 10,4 | 7,1 |  | - | 7,1 | 10,4 | 7,1 | 100 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 15 | 149,1 |  | - | 149,1 | 15 | 149,1 | 100 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 11 | 31,1 |  | - | 31,1 | 18 | 18,3 | 164 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 11 | 47,7 |  | - | 47,7 | 11 | 47,7 | 100 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 121 | 53,6 |  | - | 53,6 | 115 | 50,9 | 95 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 8 | 10,7 |  | - | 10,7 | 8 | 10,7 | 100 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 15 | 15,2 |  | - | 15,2 | 15 | 15,2 | 100 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 13 | 3,9 |  | - | 3,9 | 13 | 3,9 | 100 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 7 | 7,7 |  | - | 7,7 | 7 | 7,7 | ###### 100 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 87 | 42,2 |  | - | 42,2 | 35 | 16,9 | 40 |
|  | Разом: |  |  | 374,8 |  |  | 374,8 |  | 334,0 | 99,9 |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 14 по вул.Наддніпрянська,102 в смт. Дніпряни, м. Нова Каховка | м2 | 153,6 | 251,3 |  | 251,3 | # - | 153,6 | 253,43 | 100 |
| 1.2 | Капітальний ремонт перекриття ІІ-го поверху центральної частини будівлі НВК № 2 із заміною підвісної стелі ( Історична,9) | м2 | 203,2 | 924,7 |  | 924,7 | # - | 203,2 | 916,68 | 100 |
| 1.3 | Капітальний ремонт будівлі спортивної зали ЗОШ № 6 (заміна вікон) | м2 | 44,3 | 299,0 |  | 299,0 | # - | 44,3 | 299,0 | 100 |
| 1.4 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу старшої школи гімназії | м2 | 948,3 | 800,0 |  | 800,0 |  | 948,3 | 679,54 | 100 |
| 1.5 | придбання твердого палива для ЗОШ в т. ч.: | # т/ м³ |  | # 831,7 |  | # 831,7 | # - |  | 795,3 | 83 |
|  | - вугілля | т | # 110,0 | # 641,6 |  | # 641,6 | - | 82,6 | 403,6 | 75 |
|  | - брикети/пелети | т | # 84,0 | # 33,6 |  | # 33,6 | - | 61,0 | 237,2 | 73 |
|  | - дрова | м³ | # 119,0 | # 156,5 |  | # 156,5 | - | 119 | 154,5 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 3565,3 |  | 3565,3 | - |  | 2943,95 | 97 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт покрівлі переходу дитячої поліклініки на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 272,4 |  | 272,4 | - | 1 | 272,4 | 100 |
| 2.2 | Ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 |  | - | 5,0 | 36 | 5,0 | 100 |
| 2.3 | Ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення ( ФАП с. Обривка) | м/п | 40,0 | 20,0 |  | - | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 12 | 4,0 |  | - | 4,0 | 12 | 4,0 | 100 |
| 2.5 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 12 | 4,3 |  | - | 4,3 | 12 | 7,3 | 100 |
| 2.6 | Придбання вугілля для ФАП с. Нові Лагері | т | 3,0 | 13,1 |  | 13,1 | - | 3,14 | 13,5 | 105 |
|  | Разом: |  |  | 318,8 |  | 285,5 | 33,3 |  | 302,2 | 84 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт фойє будинку культури смт. Козацьке | об'єкт | 1 | 297,9 |  | 297,9 | - | 1 | 297,2 | 100 |
| 3.2 | Реконструкція покрівлі будинку культури в с. Веселе | об'єкт | 1 | 480,0 |  | 480,0 | - | 1 | 480,0 | 100 |
| 3.3 | Реставрація Палацу культури (проектно-кошторисні роботи) | об'єкт | 1 | 200,0 |  | 200,0 | - | 1 | 110,77 | 100 |
| 3.4 | Встановлення системи кондиціювання глядацької зали Палацу культури | об'єкт | 1 | 845,1 |  | 845,1 |  | 1 | 836,6 | 100 |
| 3.5 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 5 | 3,6 |  | 3,6 |  | 5 | 3,6 | 100 |
| 3.6 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 5 | 3,8 |  | 3,8 |  | 5 | 3,8 | 100 |
| 3.7 | Повірка контурів заземлення газових котлів | об’єкт | 5 | 3,4 |  | 3,4 |  | 5 | 3,4 | 100 |
| 3.8 | Придбання твердого палива для закладів культури: | т | 30,77 | 38,4 |  | 38,4 |  | 30,77 | 38,4 | 100 |
|  | - дрова | т | 20 | 4,8 |  | 4,8 |  | 20 | 4,8 | 100 |
|  | - брикети | т | 10,77 | 33,6 |  | 33,6 |  | 10,77 | 33,6 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1872,2 |  | 1872,2 | - |  | 1872,2 | 100 |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис. м2 | 13,2 | 4500,0 |  | 4500,0 | - | 13,04 | 3741,9 | 99 |
| 2. | Утримання зливової каналізації | км | 14,2 | 230,0 |  | 230,0 | - | 14,2 | 145 | 100 |
| 3. | Заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 600 | 60,0 |  | 60,0 | - | 600 | 60,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 4790,0 |  | 4790,0 | - |  | 3946,9 | 99,7 |
|  | Всього: |  |  | 14423,4 |  | 13055,6 | 1367,8 |  | 12915,3 | 99,2 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                             Леонід ЧУРСИНОВ