НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від«____» 24.09.2019  20 ____  р.  №  331

м.Нова Каховка

Про готовність господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20року

Заслухавши інформацію про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 21 квітня 2019 року №121 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2018/19 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року прийняти до відома (додається).

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Гайдаманчуку І.І., генеральному директору комунального некомерційного підприємства      "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка"                 Ходорковській  О.І., начальнику відділу освіти  Микитенко Л.А., начальнику відділу культури і туризму Зарудній Н.С.:

2.1. Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2. До початку опалювального сезону забезпечити своєчасне укладання договорів на отримання послуг з теплопостачання.

2.3. Щоденно, протягом опалювального сезону, надавати до відділу комунального господарства виконкому інформацію про стан опалення об'єктів соціальної сфери.

3. Керівникам комунальних підприємств:

3.1. Створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019/20 року триденний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити стовідсоткові розрахунки очолюваних підприємств за енергоносії та споживачів за надані житлово-комунальні послуги про що інформувати відділ комунального господарства виконкому щомісяця до 25 числа.

3.3. До 01 жовтня 2019 року розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій, спрямованих на запобігання аваріям у системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

4. Директорам КП "Теплові мережі міста Нова Каховка" Дем'яненку І.І., ТОВ "Теплоінвест-Херсон" та ТОВ "Теплоінвест-Сокіл" Тощевікову О.С., 
ТОВ "Спецтеплопостач" Бернадському Г.К. до початку опалювального сезону здійснити розрахунки тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії.

5. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., директору КП "Новокаховське ЖЕУ" Канєвському Г.О., директору КП "Основа" Чечину О.О., директору КП "НК Екосервіс"  
Нікуліну В.М., головам ОСББ та ЖБК до 01 листопада 2019 року здійснити комплекс заходів щодо безпечної експлуатації дорожніх мереж, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій та пересування на них в осінньо-зимовий період.

6. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П.:

6.1. До 01 листопада 2019 року створити аварійні бригади та диспетчерський пункт, розробити маршрути руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створити резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та шанцевих інструментів.

6.2. Забезпечити цілодобове чергування аварійних бригад з 15 листопада 2019 року.

7. Начальнику фінансового управління Фурсєєвій І.В., керівникам бюджетних установ забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" 
(Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" 
(Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), головам ОСББ та ЖБК постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

9. Відділу комунального господарства здійснювати оперативний контроль за проходженням опалювального періоду та про результати інформувати Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року

станом на 20.09.2019

| № п/п | Назва заходу (робіт) |  | Одини-ця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, |  | Джерело фінансування |  | Виконано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тис. грн. |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. | обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | % вико-нання |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів |  | од. | 15 | 25,0 |  | - | 25,0 | 10 | 25,0 | 67 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури |  | од. | 38 | 9,0 |  | - | 9,0 | 33 | 9,0 | 87 |
| 1.3 | заміна запірної арматури |  | од. | 12 | 32,0 |  | - | 32,0 | 12 | 32,0 | 100 |
| 1.4 | ремонт колодязів |  | од. | 29 | 33,5 |  | - | 33,5 | 42 | 41,5 | 145 |
| 1.5. | чищення колодязів |  | од. | 320 | 100,0 |  | - | 100,0 | 320 | 100,0 | 100 |
| 1.6. | установка кришок на люки |  | од. | 25 | 14,0 |  | - | 14,0 | 20 | 14,0 | 80 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж |  | км | 0,06 | 110,0 |  | - | 110,0 | 0,06 | 110,0 | 100 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж |  | км | 0,11 | 105,0 |  | - | 105,0 | 0,11 | 105,0 | 100 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж |  | км | 2,2 | 25,0 |  | - | 25,0 | 2,2 | 25,0 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом |  | од. | 1 |  | 4,0 | - | 4,0 | 1 | 4,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ |  | од. | 15 |  | 31,2 | - | 31,2 | 15 | 30,2 | 100 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ |  | од. | 3 |  | 52,0 | - | 52,0 | 3 | 50,0 | 100 |
| 2.4. | свердловин /АС/ |  | од. | 18 |  | 27,0 | - | 27,0 | 18 | 27,0 | 100 |
| 2.5. | поля фільтрації |  | од. | 2 |  | 10,0 | - | 10,0 | 2 | 10,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 577,7 | - | 577,7 |  | 582,7 | 99 |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період |  | об’єкт | 5 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж та реконструкція теплових мереж |  | км | 0,830 | 1167,2 |  | 1167,2 | - | 1,08 | 3405,96 | 130 |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж |  | км | 0,915 | 958,1 |  | 958,1 | - | 0,3 | 250,162 | 33 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж |  | км | 13,5 | 30,0 |  | - | 30,0 | 13,5 | 30,0 | 100 |
| 2.4. | ревізія арматури |  | шт. | 136 | 15,0 |  | - | 15,0 | 136 | 15,0 | 100 |
| 2.5. | гідравлічне випробування |  | км | 23,2 | 8,0 |  | - | 8,0 | 20,3 | 6,9 | 88 |
| 2.6. | демонтаж теплових камер, які не використовуються |  | об’єкт | 5 | 12,0 |  | - | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  |  | 2190,3 |  | 2125,3 | 65,0 |  | 3708,02 | 89 |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів |  | м/п | 60 | 15,5 |  | - | 15,5 | 60 | 15,5 | 100 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів |  | м/п | 918,7 | 14,1 |  | - | 14,1 | 818,7 | 13,1 | 89 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон |  | м² | 9,47 | 4,9 |  | - | 4,9 | 9,47 | 4,9 | 100 |
| 4. | ремонт покрівель |  | од. | 13 | 120,6 |  | - | 120,6 | 13 | 120,6 | 100 |
| 5. | ремонт систем водовідведення |  | од. | 6 | 17,8 |  | - | 17,8 | 6 | 17,32 | 100 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання |  | од. | 12 | 41,0 |  | - | 41,0 | 12 | 41,0 | 100 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів |  | од. | 149 | 100,4 |  | - | 100,4 | 144 | 95,4 | 97 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) |  | од. | 4 | 6,5 |  | - | 6,5 | 4 | 6,5 | 100 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових |  | од. | 24 | 13,5 |  | - | 13,5 | 24 | 13,5 | 100 |
| 10. | герметизація інженерних вводів |  | од. | 62 | 12,4 |  | - | 12,4 | 62 | 12,4 | 100 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб |  | од. | 14 | 33,6 |  | - | 33,6 | 14 | 33,6 | 100 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів |  | м³ | 70 | 31,6 |  | - | 31,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  |  | 411,9 |  |  | 411,9 |  | 373,8 | 91 |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в дитячих дошкільних закладах | # об'єкт | # 8 | # 413,7 |  | # 413,7 | # - | 8 | 413,7 | 100 |
| 1.2 |  | Капітальний ремонт тамбуру входу початкової школи ЗОШ №8 | # об'єкт | # 1 | # 153,4 |  | # 153,4 | # - | 1 | 153,1 | 100 |
| 1.3 |  | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в загальноосвітніх закладах | # об'єкт | # 4 | # 586,3 |  | # 586,3 | # - | 4 | 586,3 | 100 |
| 1.4 |  | Створення нового освітнього простору профільної школи - академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул.Затишна,28 в м. Нова Каховка з впровадженням енерго - та ресурсо-зберігаючих заходів (заміна вікон, дверей, електромережі) | # об'єкт | # 1 | # 482,9 |  | # 482,9 | # - | 1 | 482,9 | 100 |
| 1.5 |  | придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | # т/м3 |  | # 393,8 |  | # 393,8 | # - |  | # 393,8 | 100 |
|  |  | - вугілля | т | # 67,31 | # 285,0 |  | # 285,0 | # - | # 67,31 | # 285,0 | 100 |
|  |  | - брикети | т | # 30,0 | # 90,0 |  | # 90,0 | # - | # 30,0 | # 90,0 | 100 |
|  |  | - дрова | м3 | # 18,8 | # 18,8 |  | # 18,8 | # - | # 18,8 | # 18,8 | 100 |
|  |  | Разом: |  |  | 2030,1 |  | 2030,1 | - |  | 2029,8 | 100 |
| 2. |  | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка | об’єкт | 1 | 500,0 |  | 500,0 | - | 1 | 500,0 | 100 |
| 2.2. |  | Капітальний ремонт 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1(заміна віконних блоків) | об’єкт | 1 | 920,0 |  | 920,0 | - | 1 | 917,2 | 100 |
| 2.3. |  | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 |  | 5,0 | - | 36 | 5,0 | 100 |
| 2.4 |  | придбання вугілля для ФАПів | т | 3,0 | 11,1 |  | 11,1 |  | 3,0 | 11,1 | 100 |
|  |  | Разом: |  |  | 1436,1 |  | 1436,1 | - |  | 1433,3 | 100 |
| 3. |  | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Капітальний ремонт будівлі музею історії міста (покрівля) | об'єкт | 1 | 477,442 |  | 477,442 | - | експер-тиза, початок робіт | 3,24 | 25 |
| 3.2. |  | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 4,3 |  | 4,3 | - | 6 | 4,3 | 100 |
| 3.3. |  | Повірка датчиків загазованості | об’єкт | 5 | 4,7 |  | 4,7 | - | 5 | 4,7 | 100 |
| 3.4. |  | придбання твердого палива для сільських бібліотек | т | 10,125 | 33,5 |  | 33,5 | - | 10,125 | 33,5 | 100 |
|  |  | - вугілля | т | 2,125 | 7,9 |  | 7,9 | - | 2,125 | 7,9 | 100 |
|  |  | - брикети | т | 8 | 25,6 |  | 25,6 | - | 8 | 25,6 | 100 |
|  |  | Разом: |  |  | 553,442 |  | 553,442 | - |  | 79,24 | 88 |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг (в т.ч. вул. Затишна, співфінансування) |  | тис.кв.м | 16,5 | 3900,0 |  | 3900,0 | - | 11,4 | 3221,3 | 69 |
| 2. | прочистка приямків зливової каналізації |  | шт. | 204 | 110,0 |  | 110,0 | - | 204 | 134,98 | 100 |
| 3. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі |  | т | 600 | 60,0 |  | 60,0 | - | 550 | 55,0 | 92 |
|  | Разом: |  |  |  | 4070,0 |  | 4070,0 | - |  | 3411,28 | 87 |
|  | Всього: |  |  |  | 11269,542 |  | 10214,942 | 1054,6 |  | 11618,14 | 93 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                       Л.Г. Чурсинов