УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

44 сесія       7 скликання

- Р І Ш Е Н Н Я

від 08.02.2018   №1221

Про затвердження тексту додаткової угоди

до договору підряду від 01.02.2018 року №1-18

У зв’язку з необхідністю додаткового дослідження ґрунтів міської території, яка в подальшому передбачається для будівництва об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», зміною обсягів робіт та збільшенням обсягів фінансування на проведення інженерно-геологічних вишукувань, з урахуванням листа ТОВ «СПОРТПРОЕКТ» від 12.01.2018 року №02, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити текст додаткової угоди до договору підряду від 01.02.2018 року №1-18 (додається).

2. Доручити підписати додаткову угоду до договору підряду від 01.02.2018 року №1-18 міському голові Коваленку Володимиру Івановичу.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тарабаку О.А. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова  								        В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 44 сесії

міської ради 7-го скликання

від 08.02.2018 року № 1221

ДОДАТКОВА УГОДА

до ДОГОВОРУ  ПІДРЯДУ №1-18 від  01.02.2018 року

”        ”___________  2018 р.						         м. Херсон

Приватне підприємство “Інжгеосервіс”, надалі “ПІДРЯДНИК”, в особі директора Паська Павла Сергійовича, який діє на підставі "Статуту", з одного боку, та Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, надалі “ЗАМОВНИК", в особі міського голови Коваленка Володимира Івановича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування”, з іншого боку, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №1-18 від 01.02.2018 року на проведення інвентаризації земель комунальної власності орієнтовною площею 5,1400 га, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту по просп.Дніпровський між готелем “Нова Каховка” та колишнім маслозаводом для подальшого оформлення документації із землеустрою, а саме: Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», про наступне:

1. Предмет Додаткової угоди

1.1 У зв’язку з  необхідністю додаткового дослідження ґрунтів міської території, яка в подальшому передбачається для будівництва об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», зміною обсягів робіт та збільшенням обсягів фінансування на проведення інженерно-геологічних вишукувань, з урахуванням листа ТОВ«СПОРТПРОЕКТ» від 12.01.2018 року №02 щодо характеристик проектованої будівлі, “ЗАМОВНИК” доручає, а “ПІДРЯДНИК” зобов'язується здійснити додаткові вишукувальні роботи, а саме:

Проведення інвентаризації земель комунальної власності орієнтовною площею 5,1400 га, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту по просп.Дніпровський між готелем “Нова Каховка” та колишнім маслозаводом для подальшого оформлення документації із землеустрою, а саме: Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»,

а  “ЗАМОВНИК” зобов'язується прийняти та оплатити їх відповідно до кошторису на додаткові вишукувальні роботи (додаток 1  до Додаткової угоди).

1.2.  Зміст  та  обсяг  робіт  в цілому визначається узгодженими сторонами протоколом узгодження договірної ціни загального обсягу робіт, який є невід’ємною частиною даної Додаткової угоди (додаток 2 до Додаткової угоди).

1.3. Пункт 2.1. Договору підряду №1-18 від 01.02.2018 року викласти в наступній редакції:

«2.1. За виконані згідно з даним Договором інженерно - геологічні вишукування (архівна довідка) “ЗАМОВНИК” перераховує "ПІДРЯДНИКУ" 86676,22 грн. (вісімдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість гривень 22 коп. (разом з єдиним податком) згідно узгоджених сторонами кошторисів та протоколу узгодження договірної ціни загального обсягу робіт, що додаються до Договору), в тому числі:

- 45905,02 грн.(сорок п’ять тисяч дев’ятсот п’ять гривень 02 коп. (разом з єдиним податком);

- 40771,20 грн. (сорок тисяч сімсот сімдесят одна гривня 20 коп. (разом з єдиним податком).

1.4. Пункт 2.2  Договору підряду №1-18 від 01.02.2018 року викласти в наступній  редакції:

«2.2.  Порядок розрахунків:

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування “ЗАМОВНИКОМ” “ПІДРЯДНИКУ” грошових коштів у розмірі 86676,22 грн. (вісімдесят шість тисяч шістсот сімдесят шість гривень 22 коп. (разом з єдиним податком), в тому числі: 45905,02 грн. (Сорок п’ять тисяч дев’ятсот п’ять грн. 02 коп. (разом з єдиним податком) згідно з кошторисом основного договору, та 40771,20 грн. (сорок тисяч сімсот сімдесят одна гривня 20 коп. (разом з єдиним податком) згідно з кошторисом на додаткові роботи Додаткової угоди після підписання Сторонами у двосторонньому порядку акту приймання-передачі вишукувальних робіт на підставі виставленого рахунку.

1.5. Пункт 8.1 Договору підряду №1-18 від 01.02.2018 року викласти в наступній редакції: « 8.1. Цей договір набуває чинності та вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 року при умові повного виконання сторонами своїх  зобов’язань».

1.6. Усі інші розділи та пункти Договору підряду №1-18 від 01.02.2018 року на проведення інвентаризації земель комунальної власності орієнтовною площею 5,1400 га, яка знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту по просп.Дніпровський між готелем “Нова Каховка” та колишнім маслозаводом для подальшого оформлення документації із землеустрою, а саме: Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» залишаються без змін.

2. Додатки до даної Додаткової угоди:

1. Кошторис.

2. Протокол узгодження договірної ціни загального обсягу робіт.

3. Календарний план робіт.

10. Адреси і реквізити сторін:

“ПІДРЯДНИК”						“ЗАМОВНИК”

| ПП “Інжгеосервіс” 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. 11 Текстильна, 3а код ЄДРПОУ 36008643 р/р 260008309 у Херсонському Регіональному Управлінні «Полтава-банк» МФО 331489 тел. (0552) 35-68-59 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонська область, м.Нова Каховка просп.Дніпровський, 23 код ЄДРПОУ 04059964 тел.(05549)4-22-84 |
| --- | --- |

______________ П.С.Пасько	                                 __________________В.І.Коваленко

м.п.	м.п.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до Додаткової угоди від 08.02.2018 року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОШТОРИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошторис на додаткові вишукувальні роботи на Інженерно - геологічні вишукування на об'єкті: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування проектної(вишукувальної) організації |  |  |  |  |  | ПП "Інжгеосервіс" |  |  |  |  |  |  |
| Черго-ве число |  | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт |  |  | Назва документа обгрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів |  |  |  |  | Розрахунок вартості |  | Вартість, грн |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 1. Польові роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Буравлення самохідною буровою установкою діаметром до 160 мм до глибини 30м.Категорія складності II Розрахунковий показник: 40(1 м) |  |  | Табл.190,п.1,кат.II |  |  |  |  | 5 * 40 |  | 200,00 |
| 2 |  | Буравлення самохідною буровою установкою діаметром до 160 мм до глибини 30м.Категорія складності III Розрахунковий показник: 40(1 м) |  |  | Табл.190,п.1,кат.III |  |  |  |  | 5,2 * 40 |  | 208,00 |
| 3 |  | Буравлення самохідною буровою установкою діаметром до 160 мм до глибини 30м.Категорія складності IV Розрахунковий показник: 40(1 м) |  |  | Табл.190,п.1,кат.IV |  |  |  |  | 5,7 * 40 |  | 228,00 |
| 4 |  | Добір монолітів суцільних скельних порід з розміром монолітів, см: 5х5х5 і 10х10х10(Категорія складності V) Розрахунковий показник: 18(1 моноліт) |  |  | Табл.247,п.1,кат.IV k=1,5 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 3 * 18 * 1,5 |  | 81,00 |
| 5 |  | Добір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень і котлованів.Глибина добору моноліту, м До 10 Добір моноліту зі свердловин (зв`язкові ґрунти) Розрахунковий показник: 12(1 моноліт) |  |  | Табл.246,п.1,кат.I k=1,5 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл. Ж.1та Ж.2) |  |  |  |  | 10 * 12 * 1,5 |  | 180,00 |
| 6 |  | Підсумок по групі рядків (польові роботи) |  |  | п.п. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |  |  |  | 200 + 208 + 228 + 81 + 180 |  | 897,00 |
| 7 |  | Транспорт зовнішній |  |  | Табл. 5 k = 1,40 Постанова №22 k = 10% - Відсоток до кошторисної вартості п.п. 6 |  |  |  |  | 897 * 0,1 * 1,4 |  | 125,58 |
| 8 |  | Організація і ліквідація |  |  | Табл. 6 2,2%, Організація 1,8%, Ліквідація п.п. 6 |  |  |  |  | ((897 * 0,022 + 897 * 0,018) * 1) |  | 35,88 |
| 9 |  | Всього за розділом 1. Польові роботи |  |  | п.п. 6 + 7 + 8 |  |  |  |  | 897 + 125,58 + 35,88 |  | 1058,46 |
| 2. Лабораторні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Об`ємна вага і вологість Розрахунковий показник: 12(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.1 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 3 * 12 * 1,21 |  | 43,56 |
| 11 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Консистенція при порушеній структурі Розрахунковий показник: 20(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.2 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 4,8 * 20 * 1,21 |  | 116,16 |
| 12 |  | Комплексні дослідження й окремі іспити піщаних ґрунтів.Повний комплекс визначень фізичних властивостей Розрахунковий показник: 20(1 зразок) |  |  | Табл.296,п.1 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 12 * 20 * 1,21 |  | 290,40 |
| 13 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів при прискореному зрізі з навантаженнями до 6 кгс/см2 Розрахунковий показник: 6(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.9 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 32 * 6 * 1,21 |  | 232,32 |
| 14 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Крива залежності деформації зрушення від зусилля, що зрушує Розрахунковий показник: 6(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.40 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 1,3 * 6 * 1,21 |  | 9,44 |
| 15 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів . Показники стискальності і супутні визначення при компресійних випробуваннях по одній гілці з навантаженнями до 6 кгс/см2 (чи визначення просадочності) Розрахунковий показник: 12(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.13 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 29 * 12 * 1,21 |  | 421,08 |
| 16 |  | Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів.Водонасичення ґрунту перед зрізом або компресією Розрахунковий показник: 6(1 зразок) |  |  | Табл.295,п.42 k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 0,28 * 6 * 1,21 |  | 2,03 |
| 17 |  | Всього за розділом 2. Лабораторні роботи |  |  | п.п. 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 |  |  |  |  | 43,56 + 116,16 + 290,4 + 232,32 + 9,44 + 421,08 + 2,03 |  | 1114,99 |
| 3. Камеральні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Камеральна обробка матеріалів.Свердловини і гірські виробки(Категорія складності I) Розрахунковий показник: 120(1 м виробітки) |  |  | Табл.309,п.1,кат.I k=1,21 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл.Ж.1 та Ж.2) |  |  |  |  | 2,5 * 120 * 1,21 |  | 363,00 |
| 19 |  | Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань.Лабораторні дослідження порід, грунтів і хімічні аналізи води Розрахунковий показник: 1114,99(крб.) |  |  | Табл.310,7 Вартість польових вишукувальних і лабораторних робіт: 1114,99 крб. (п.10 + п.11 + п.12 + п.13 + п.14 + п.15+ п.16 ) |  |  |  |  | 0,2 * 1114,99 |  | 223,00 |
| 20 |  | Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звіту Розрахунковий показник: (1 звіт) |  |  | Табл.311,1 Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних та ін.): 586 грн. (586 крб.) ( п.18 + п.19 ) Умова визначення вартості: до 10тис.крб. - 15% суми |  |  |  |  | 586 * [(586 * 0.15) / 586] |  | 87,90 |
| 21 |  | Всього за розділом 3. Камеральні роботи |  |  | п.п. 18 + 19 + 20 |  |  |  |  | 363 + 223 + 87,9 |  | 673,90 |
| 22 |  | Всього Польові роботи |  |  | п.п. 9 |  |  |  |  |  |  | 1058,46 |
| 23 |  |  |  |  | k = 1,08 п.7. Загальних вказівок з доповненням до Збірника, табл.3. §1 п.п. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 897 * 0,08 |  | 71,76 |
| 24 |  |  |  |  | Доплата за здійснення функцій генпроектувальників, у випадках залучення інших спеціалізованих проектних організацій п.п. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 897 * 0,02 |  | 17,94 |
| 25 |  |  |  |  | Витрати по курируванню (методичному керівництву) інженерними вишукуваннями п.п. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 897 * 0,02 |  | 17,94 |
| 26 |  |  |  |  | При виконанні інж. вишукувань паралельно відповідних проект. роб. з видачею проміжних матеріалів вишукувань а також при скороченні (не менш, ніж на 5 %) факт. Тривалості вишукувань проти нормативної п.п. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  | 897 * 0,1 |  | 89,70 |
| 27 |  |  |  |  | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл. Ж.3 (польові роботи) п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26 |  |  |  |  | 1094,34 * 12,85 |  | 14062,27 |
| 28 |  | Разом Польові роботи |  |  | п.п. 22, 27 |  |  |  |  | 161,46 + 14062,27 |  | 14223,73 |
| 29 |  | Всього Лабораторні та камеральні роботи |  |  | п.п. 17 + 21 |  |  |  |  | 1114,99 + 673,9 |  | 1788,89 |
| 30 |  |  |  |  | k = 1,08 п.7. Загальних вказівок з доповненням до Збірника, табл.3. §1 п.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 1788,89 * 0,08 |  | 143,11 |
| 31 |  |  |  |  | Доплата за здійснення функцій генпроектувальників, у випадках залучення інших спеціалізованих проектних організацій п.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 1788,89 * 0,02 |  | 35,78 |
| 32 |  |  |  |  | Витрати по курируванню (методичному керівництву) інженерними вишукуваннями п.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 1788,89 * 0,02 |  | 35,78 |
| 33 |  |  |  |  | При виконанні інж. вишукувань паралельно відповідних проект. роб. з видачею проміжних матеріалів вишукувань а також при скороченні (не менш, ніж на 5 %) факт. Тривалості вишукувань проти нормативної п.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |  |  |  |  | 1788,89 * 0,1 |  | 178,89 |
| 34 |  |  |  |  | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, табл. Ж.3 (камеральні роботи) п.п. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33 |  |  |  |  | 2182,45 * 11,23 |  | 24508,91 |
| 35 |  | Разом Лабораторні та камеральні роботи |  |  | п.п. 34 |  |  |  |  |  |  | 24508,91 |
| 36 |  | Разом |  |  | п.п. 28 + 35 |  |  |  |  | 14223,73 + 24508,91 |  | 38732,64 |
| 37 |  | Єдиний податок 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038,56 |
| 38 |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  | 38732,64 + 2038,56 |  | 40771,20 |
|  | Всього за кошторисом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (сума прописом) сорок тисяч сімсот сімдесят одна гривня 20 копійок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітка. Кошторис складено згідно з: 1. Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Москва, 1982р.), з доповненнями до нього (постанова Держбуду СРСР від 01.03.90 №22). 2. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи документації на будівництво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний архітектор проекту (Головний інженер проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ПІБ) |  |  |
| Кошторис склав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ПІБ) |  |  |
| М.П. "___"______________ 20___р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2  до Додаткової угоди

від 08.02.2018 року

Протокол узгодження договірної ціни

загального обсягу робіт

Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка».

Ми, нижче підписані, від особи “Замовника“ Виконавчий комітет Новокаховсьокї міської ради в особі міського голови Коваленка В.І. і від особи “Підрядника” директор              ПП “Інжгеосервіс” свідчимо, що сторонами досягнута угода про договірну ціну на створення  (передачу) вишукувальної продукції на такі об’єкти:

| № п/п | Адреси об’єктів Види робіт | Стадія | Ціни за діючими збірниками цін з врахуванням інфляційних коефіцієнтів, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення інвентаризації земель комунальної власності: Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» | Геологія | 86676,22 |
|  |  | Усього: | 86676,22 |

Цей матеріал є підставою для проведення взаємних розрахунків і виплат між  “Підрядником” і “Замовником”.

Від “Підрядника”                                                 Від “Замовника“

| Директор ПП «Інжгеосервіс» |  | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| __________________ П.С.Пасько (підпис, прізвище, ім’я, по батькові) м.п. |  | ____________________В.І.Коваленко (підпис, прізвище, ім’я, по батькові) м.п. |

Додаток 3 до Додаткової угоди

від 08.02.2018 року

Календарний план робіт

на додаткові вишукувальні роботи

| № п/п | Найменування робіт за угодою адреси об’єктів, основні етапи їх виконання | Строк виконання Початок – закінчення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведення інвентаризації земель комунальної власності: Інженерно – геологічні вишукування по об’єкту: «Центр олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» | Протягом 90 днів з дати підписання додаткової угоди |

Від “Підрядника”                                                           Від “Замовника“

| Директор ПП «Інжгеосервіс» |  | Міський голова |
| --- | --- | --- |
| ___________________ П.С. Пасько (підпис, прізвище, ім’я, по батькові) м.п. |  | ______________________ В.І.Коваленко (підпис, прізвище, ім’я, по батькові) м.п. |