УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

45 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 22.03.2018   №1232

Про хід виконання  у 2017  році  міської Програми

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів

комунальної власності міста Нова Каховка

на 2017-2018 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2017 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від  15.12.2016 року №582,     керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2017 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Тарабаку О.А. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2017 році міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери   та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка

на 2017-2018 роки

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки, є розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку,  вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримка об’єктів соціальної сфери    у відповідному  стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки до плану Заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Херсонської області   на період до 2020 року, а також Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2017 рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного, соціального та культурного розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення та інших об’єктів комунальної власності.

На виконання Заходів щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери    та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка,   
затверджених рішенням 19 -ї сесії міської ради 7-го скликання від  15.12.2016 року № 582 та Заходів програми на 2017 рік, затверджених додатком №2 до рішення міської ради , відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

На виконання заходів з розвитку інфраструктури міста, покращення місць загального користування, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, на замовлення КП « НК Екосервіс» виконані роботи з реконструкції покриття алей  в парковій зоні в межах будівлі Палацу культури - Літнього театру. Загальна площа заміни покриття з асфальтобетону на плитку бетонну складає  3067 м2. Виконана заміна паркового освітлення, мереж зовнішнього електро- та  водопостачання, зливової каналізації.

Вартість виконаних робіт - 720,475  тис. грн.

На виконання заходів з підготовки до святкування 65-ти річчя з Дня заснування міста та введення після реконструкції міського Палацу культури виконані роботи з капітального ремонту фонтану біля Палацу культури по проспекту  Дніпровському. Об’єкт введено у експлуатацію.

Вартість виконаних робіт - 250,634 тис. грн.

На замовлення КП «Парк культури та відпочинку» виконані роботи з капітального ремонту приміщень туалету в парковій зоні. Вартість виконаних робіт - 298,529 тис. грн.

До Дня захисника України встановлено МАФ - скульптурна композиція, присвячена захисникам України з благоустроєм прилеглої території по проспекту Перемоги.

Вартість виконаних робіт - 150,0 тис. грн.

По напрямку «Капітальний ремонт адміністративних будівель» :

На замовлення виконавчого комітету міської ради  ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд»  виконала роботи з капітального ремонту будівлі виконавчого комітету міської ради по проспекту Дніпровський, 23.  З метою усунення аварійної ситуації, що склалася на фасаді будівлі були виконані роботи з посилення огороджуючих  конструкцій покрівлі та фасаду будівлі, ремонт балясин огорожі та фронтону лівої частини споруди.

На центральній частині будівлі та надбудові виконані роботи із розбирання карнизів та декоративної штукатурки, стан яких визначено як  аварійний. Виконано заміну залізобетонних карнизних та парапетних вузлів на елементи із сучасних надлегких матеріалів з наступним шпаклюванням та фарбуванням.

Для надання якісних послуг населенню і забезпечення стабільної роботи відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради виконано  опоряджувальні роботи  кабінетів 2-3 поверхів, кабінетів казначейської служби, коридору 3-го поверху східного крила та сходової клітини. Виконано ремонт великої зали засідань виконавчого комітету міської ради та фойє.

У коридорі фінансового управління виконано ремонт підлоги із заміною покриття.

З метою стабільного забезпечення  будівлі виконавчого комітету міської ради електричною енергією виконані роботи із заміни внутрішніх мереж електропостачання, ревізію ввідних шафів, заміну автоматичних перемикачів, розеток та світильників.

Для створення відповідного температурного режиму проведено ремонт системи опалення із частковою заміною запірної арматури та приладів опалення.

Загальна вартість виконаних та оплачених  робіт з ремонту будівлі по проспекту Дніпровський,23 складає 1 074,851 тис. грн.

Роботи  з ремонту  будівлі планується продовжити у 2018 році.

У 2017 році виконувалися роботи з капітального ремонту адмінбудівлі по вул. М.Букіна,58 у якій розміщено КП «Муніципальна охорона».

Вартість виконаних та оплачених робіт становить 105,0 тис. грн.

Для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади у 2017 році  використано 60,0 тис. грн. Виділені кошти направлені на ремонт м’яких покрівель житлових будинків по вул. Букіна,14 та Р.Зорге,6.Усі заплановані обсяги робіт виконані та оплачені у повному обсязі.

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

У 2016 році    виконані роботи  капітального ремонту покрівлі будівлі ФОК «Гарт». Загальний обсяг робіт - 987,0 м2.

Вартість виконаних робіт - 179,329 тис. грн.

З метою вирішення питання забезпечення житлом учасників анти терористичної операції у 2017 році на замовлення виконавчого комітету міської ради розроблено проектно - кошторисну документацію на об’єкт «Будівництво інженерних мереж МКР учасників анти терористичної операції в межах вулиць Довженка - Дружби - пр. Перемоги -  вул. Спортивна (перша черга - вертикальне планування території).

Проектом передбачені роботи з вертикального планування виділеної земельної ділянки площею 51,8 га  на 286 садибних ділянок з нульовим балансом земляних мас.

За даними проектної організації вартість зазначених робіт становить 2 348,0 тис. грн.

Для вирішення питань взаємовідносин громадян і держави, з метою  подолання застарілих  стереотипів діяльності державного сектору і формування нового продукту у сфері надання адміністративних послуг, який значно спростить процедуру отримання документів та забезпечить високий рівень сервісу обслуговування громадян, на замовлення виконавчого комітету міської ради розроблено проектно - кошторисну документацію будівництва центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка. Проектом передбачено улаштування 20-25 робочих місць.

У зв’язку із затримкою оформлення виділеної земельної ділянки, пов’язаної із зміною функціонального призначення проектування об’єкта завершено у грудні місяці 2017 року, тому кошти Державного фонду регіонального розвитку, передбачені для будівництва зазначеного об’єкта не використовувалися.

В даний час документація розроблена у повному обсязі і готова до проходження комплексної державної експертизи.

Загальна вартість витрат замовника становить 615,225 тис. грн.

У 2017  році виконані роботи з виготовлення проектно - кошторисної документації покрівлі санцеху КП «Екосервіс» площею 439 м2. Отримано позитивний висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».

Вартість виконаних робіт становить 19, 416 тис. грн. Враховуючи вкрай незадовільний стан покрівлі, роботи з її ремонту включені до переліку робіт, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету у 2018році.

По напрямку «Розвиток теплового господарства»:

На виконання заходів з енергозбереження, з урахуванням зменшення споживачів теплової енергії, у звітному періоді за рахунок коштів міського бюджету виконані роботи з реконструкції теплових магістральних мереж із заміною діаметру на попередньо ізольовані труби по вул. Першотравнева від ТК Є 22б до ТК Є21а.

Виконано заміну трубопроводів з Д=400мм на Д=273мм та Д=219мм загальною довжиною 458,0 м.п. Загальна вартість виконаних робіт - 858,193 тис. грн.

З метою продовження  виконання робіт з енергоощадження на виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656  «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Департаменту економічного розвитку та торгівлі, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації для участі у конкурсному відборі направлені повні пакети документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2018 році передбачається  здійснювати за рахунок коштів зазначеного фонду наступного об’єкта «Реконструкція магістральних теплових мереж. Заміна ділянки магістральної теплової мережі котельні №9 від тк Є24 до тк Є22в з Ду 400мм  на Ду250мм  на попередньо ізольовані труби».  Кошторисна вартість робіт становить 4 891,0 тис. грн.

По напрямку «Розвиток водопровідно - каналізаційного господарства»:

З метою запобігання екологічної катастрофи для усунення аварійної ситуації  що склалася на дільниці головного самопливного колектору у 2017 році з  бюджету розвитку міста виділено 218,729 тис. грн.

Виділені кошти дозволили виконати проектно - кошторисну документацію санації колектору, отримати позитивний експертний висновок та виконати роботи по заміні 30,0 м.п. Д=1000 мм на    Д=800 мм.

Решта робіт за вказаним проектом здійснена за рахунок коштів природоохоронного фонду.

З метою продовження  робіт з енергоощадження на виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656  «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Департаменту економічного розвитку та торгівлі, Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направлено повні пакети документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2018 році передбачається  здійснювати за рахунок коштів зазначеного фонду наступного об’єкта «Реконструкція водоводів в/з «Сокіл» в м. Нова Каховка  Кошторисна вартість робіт становить  2 216,3 тис. грн.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт (Загальний обсяг освоєних коштів складає  4 568,718 тис. грн.) з реалізації Заходів міської «Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери,   міста Нова Каховка на 2017 рік», через обмежені можливості міського бюджету  виконання робіт деяких об’єктів залишилися незавершеними.

Для вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримки об’єктів соціальної сфери   у відповідному  стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, їх інвестиційної привабливості, необхідно продовжувати  виконання Заходів, передбачених Програмою на  2018  рік.

Начальник відділу

капітального будівництва						    С.С.Гончаренко