УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

56 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 20.12.2018   №1625

Про міську Програму будівництва,

реконструкції, капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших

об’єктів комунальної власності

міста Нова Каховка на 2019-2021 роки

З метою розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, які сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення, відповідно до статті 2. Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», статті 91 Бюджетного кодексу України, постанови КМУ «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери  та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (додаток 1).

2. Затвердити Заходи міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та установ, відповідальних за виконання заходів забезпечити їх неухильне виконання. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати відділу капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформацію про стан її виконання для аналізу та  узагальнення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тарабаку О.А. постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.) та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Розломій П.І.).

Міський голова 								         В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення

міської ради 7 скликання

від 20.12.2018 року №1625

## Міська Програма

будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших  об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка

на 2019-2021 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради. |
| 3. | Співрозробники Програми | Відділи та управління виконавчого комітету міської ради. |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ капітального будівництва, відділ комунального господарства, комунальні підприємства міста, відділи та управління виконавчого комітету, Дніпрянський старостинський округ, Райська сільська рада. |
| 5. | Строки реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, міський бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн.. | 109 417,74 |
| 8. | у тому числі бюджетних коштів, тис.грн. | 107 064,99 |
| 9. | з них коштів місцевого бюджету, тис. грн.. | 40 451,291 |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | ### Державний та міський бюджети |

## Загальні положення

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021  роки (далі - Програма) є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення якості життя населення. Розвиток інфраструктури міста, покращення його інвестиційної привабливості, покращення утримання місць загального користування.

Стан багатьох об’єктів соціальної сфери та інженерно - транспортної інфраструктури не відповідають існуючим нормам і не задовольняють сучасних потреб суспільства, що негативно позначається на якості життя мешканців міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та  Стратегії розвитку Херсонської області до 2020 року, Заходи міської Програми соціально - економічного та культурного розвитку міста  на відповідні періоди.

Поліпшення інфраструктури міста, вирішення соціальних питань, підвищення рівня та якості життя населення, підвищення рівня соціального обслуговування, створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіону, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, їх інвестиційної привабливості є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

I. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Будівництво залишається основою розвитку майже всіх галузей виробництва та подальшого покращання житлових і культурно-побутових умов населення. Важливість цієї галузі для економіки обумовлена тим, що капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Стимулювання будівництва сприятиме розвитку економіки міста.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма:

- незадовільний технічний стан об’єктів міської комунальної власності та  об’єктів інфраструктури в тому числі у сільській місцевості.

- необхідність виконання робіт з будівництва та реконструкції мереж тепло-, водо-, електропостачання, реконструкції та капітального ремонту мереж вуличного освітлення, капітального ремонту адміністративних будівель,  покращення матеріально - технічної бази комунальних підприємств  шляхом   будівництва власних баз та підтримання існуючих у задовільному стані, виконання робіт з благоустрою території міста.

- незадовільний технічний стан мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання призводить до аварійних ситуацій на ліквідацію яких необхідно додатково залучати кошти міського бюджету.

- вирішення питання забезпечення житлом учасників антитерористичної операції шляхом забезпечення проектно - кошторисною документацією на будівництво інженерних мереж в межах виділених земельних ділянок.

- вирішення проблеми технічного відновлення будівель та споруд, підвищення їх експлуатаційних якостей, включаючи теплотехнічні, до сучасних стандартів, поліпшення надійності і архітектурної виразності забудови міст та селищ є пріоритетними напрямами Програми.

II. Мета Програми

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного й соціального розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціально-культурного призначення, та інших об’єктів комунальної власності міста. Впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій, покращення якості послуг що надаються. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу, покращення утримання місць загального користування.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятимуть підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем територіальної громади.

Метою програми є створення умов для збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку території шляхом:

- вдосконалення інфраструктури населених пунктів;

- підвищення рівня інженерного облаштування;

- реалізації сучасних та енергозберігаючих архітектурно-будівельних рішень;

- поліпшення житлово-побутових умов мешканців сільської місцевості;

- покращення стану об’єктів та споруд для здійснення культурно-виховної роботи;

- зменшення техногенного тиску на довкілля ;

- відновлення природного середовища міста;

- забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

- збільшення інвестиційної привабливості території міської ради;

Здійснення вищевказаних заходів сприятиме економічному зростанню міста, стабілізації екологічного стану навколишнього середовища, підвищення рівня життя населення, інвестиційної привабливості території Новокаховської міської ради.

III. Шляхи і засоби реалізації Програми

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:

- визначення при формуванні проекту державного бюджету на відповідний рік обсягу коштів на реалізацію Програми;

- визначення обсягів коштів у міському бюджеті на фінансування заходів даної Програми та співфінансування державних програм та фондів;

- визначення умов, форм, порядку та використання коштів державного і місцевого бюджету для фінансування відповідних об‘єктів;

- вжиття заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, що стимулює розвиток регіону;

- формування ефективного і прозорого механізму фінансового забезпечення регіонального розвитку  з урахування специфіки та потреб розвитку   регіону.

IV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтований обсяг коштів, необхідний для фінансування Програми, становить  81 844,63 тис. грн.

Обсяг фінансових витрат за Програмою залежить від кошторисної вартості будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта, його  технічного стану та залишкової вартості.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах наявних фінансових ресурсів. Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2.

Джерела співфінансування визначено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)», постановою Кабінету Міністрів України  від 18.03.2015р. №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» та інших нормативних документів   України

V. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

- створенню умов для забезпечення збалансованого соціально - економічного та екологічного розвитку території.

- підвищенню інвестиційної привабливості регіону, зокрема за рахунок створення сучасної інфраструктури, підвищення добробуту населення в тому числі сільських територій, ефективного використання природних ресурсів.

- надання якісних медичних послуг населенню, покращення стану культурно-виховної та спортивно - оздоровчої роботи з населенням.

- реконструкція об’єктів водопостачання та  каналізації сприятиме захисту водного басейну та ґрунту від забруднення господарсько-побутовими стоками, поліпшенню соціально-побутових умов життя населення, а також розвитку промислових і сільськогосподарських підприємств та попередженню негативних демографічних процесів.

Секретар міської ради 							     О.В.Лук’яненко

## Додаток 2

## до рішення 56 сесії

міської ради 7-го скликання

від 20.12.2018 року №1625

ЗАХОДИ

міської Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших  об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021  роки

| № з/п | Найменування об’єкта | Місце впровадження | Виконавець | Термін виконання | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | Міський бюджет | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція площі біля кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський кінотеатр «Юність» | 2019 рік | 658,499 | - |  |  |  | 658,499 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція паркової зони | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку», КП «НК Екосервіс» | 2019 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкція вул. Першотравневої | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2019 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкція вул. Горького | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2019 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення місць загального користування. Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкція покриття алей в парковій зоні в Палацу культури - рятівної станції | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2019 рік | 585,013 | - |  |  |  | 585,013 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування . Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Встановлення МАФ – скульптурної композиції, присвяченої закоханим з благоустроєм прилеглої території | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс». | 2019 рік | 305,302 | - |  |  |  | 305,302 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування . Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкція покриття тротуарів по пр. Дніпровський та парковій зоні | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «НК Екосервіс» | 2019 рік | 1 000, 000 | - |  |  |  | 1 000, 000 |  | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування . Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020рік | 674, 778 | - |  |  |  | 674, 778 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капітальний ремонт покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру «Юність»- ЦНАП | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 200, 000 | - |  |  |  | 200, 000 | - | Розвиток інфраструктури міста, покращення стану місць загального користування . Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 6 123, 592 | - |  |  |  | 6 123, 592 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт адміністративних будівель та споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соціалізація внутрішньо переміщених осіб через розв’язання їхньої житлової проблеми | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 29 419,7 5 | 22 800,0 |  |  |  | 4 267,0 | 2 352,75 | Подолання соціальної ізольованості представників внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська,50, с. Корсунка | с. Корсунка Дніпрянський старостинський округ Новокаховської міської ради | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Дніпрянський старостинський округ Новокаховської міської ради | 2019 рік | 5 977,707 | 5379,936 |  |  |  | 597,771 | - | Формування повноцінних шкільних округів. Підтримка мережі дошкільної освіти на селі. Ліквідація соціальної напруги в громаді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Створення історико-рекреаційного комплексу «Козацькі плавні» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 5 611,72 | 4 466,98 |  |  |  | 1 144,74 | - | Розвиток інфраструктури для культурного відпочинку. Популяризація еколого – просвітницької та туристично - інформаційної діяльність. Покращення інвестиційного клімату та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт будівлі по пр. Дніпровський, 23 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 800,0 | - |  |  |  | 800,0 | - | Покращення умов перебування працівників, утримання будівлі пам’ятника архітектури місцевого значення в належному стані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 600,0 | - |  |  |  | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 600,0 | - |  |  |  | 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт будівлі кінотеатру «Юність» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради КП „Міський кінотеатр ”Юність”. | 2019 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - | Покращення інвестиційного клімату та міжнародного іміджу міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт будівлі КП «Оздоровчий центр» | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський оздоровчий центр» | 2019 рік | 600,0 | - |  |  |  | 600,0 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт будівлі архівного відділу по вул.Гагаріна,8 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, архівний відділ | 2019 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 300,0 | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 400,0 | - |  |  |  | 400,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція будівлі архівного відділу по вул.Гагаріна,8 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, архівний відділ | 2019 рік | 250,50 | - |  |  |  | 250,50 | - | Покращення умов перебування відвідувачів та забезпечення відповідних санітарних норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі, розташованої за адресою:вул.Горького,11-б | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Комунальна установа „Трудовий архів м. Нова Каховка” | 2019рік | 671,776 | - |  |  |  | 671,776 | - | Покращення стану місць загального користування та якості послуг що надаються. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Будівництво Центру надання адміністративних послуг | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, підрядні організації | 2019 рік | 19 800,0 |  | 18 000,0 |  | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 66 331,453 |  | 50 646,916 |  | 13 331,787 |  | 2 352,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток інфраструктури населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція мереж проводового мовлення | Дніпрянський старостинський округ Новокаховської міської ради , Райська сільська ради | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, Дніпрянський старостинський округ Новокаховської міської ради,, Райська сільська ради | 2019 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - | Забезпечення населення сільських населених пунктів якісним проводовим мовленням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво інженерних мереж МКР учасників анти терористичної в межах вулиць Довженка - Дружби пр. Перемоги - вул. Спортивна. (Друга черга проектних робіт) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 | - | Забезпечення проектною – кошторисною документацією для будівництва інженерних мереж МКР воїнів анти терористичної операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт Літнього театру | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2019 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 500,0 | - |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт фонтану біля Літнього театру по пр. Дніпровський | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Парк культури та відпочинку» | 2019 рік | 298, 951 | - |  |  |  | 298, 951 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг. Покращення інвестиційної привабливості міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Будівництво міського кладовища | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, поліпшення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 900,0 | - |  |  |  | 900,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 900,0 | - |  |  |  | 900,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи) | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2019 рік | 1 100,0 | - |  |  |  | 1 100,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, поліпшення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 200,0 | - |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно – побутового корпусу | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , ПКП «Авто центр» | 2019 рік | 3 075,982 | - |  |  |  | 3 075,982 | - | Забезпечення комунального підприємства власною виробничою базою. Покращення умов перебування працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 3 045,982 | - |  |  |  | 3 045,982 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкція системи відеоспостереження міста | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Агенція регіонального розвитку» | 2019 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - | Поліпшення стану місць загального користування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 100,0 | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 13 620,915 | - |  |  |  | 13 620,915 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток теплового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради , КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2019 рік | 800,0 | - |  |  |  | 800,0 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 700,0 | - |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 700,0 | - |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція магістральних теплових мереж, Заміна ділянки магістральної теплової мережі котельні №9 від ТК Є24 до ТК Є22 з Ду 400 мм на Ду 250 мм на попередньо ізольовані труби. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2019 рік | 4 950,32 | 4 450,32 |  |  |  | 500,0 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкція магістральних теплових мереж з заміною діаметру по вул.Першотравнева від тк Є21а до ТК Є21 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2019 рік | 1 257,479 | - |  |  |  | 1 257,479 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул.М.Букіна,54 до буд.М.Букіна,58 | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Теплові мережі м. Нова Каховка» | 2019 рік | 932,088 | - |  |  |  | 932,088 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 9 339,887 | 4 450,320 |  |  |  | 4 889,567 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція водогонів в\з «Сокіл» в м. Нова Каховка | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської м.іської ради, КП «Міський водоканал" | 2019 рік | 5 447,6 | 4897,6 |  | 550,000 |  |  | - | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання. | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2019 рік | 400,000 | - |  | 400,000 |  |  | - | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 400,000 | - |  | 400,000 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 400,000 | - |  | 400,000 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 500 мм від перехрестя вул. Дружби- Маяковського - М.Букіна м.Нова Каховка- 1 етап проектно-кошторисної документації | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2019 рік | 7 354,300 | 6 618,87 |  | 735,43 |  |  | - | Запобігання техногенним катастрофам на об’єктах комунальної власності, безперебійна робота каналізаційних мереж міста, екологічна безпека та ресурсозбереження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 14 001,900 | 11 516,47 |  | 2 485,430 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  | 109 417,74 | 66 613,706 |  | 40 451,291 |  |  | 2352,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 рік | 94 396,987 | 66 613,706 |  | 25 430,531 |  |  | 2352,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 рік | 9 420,76 | - |  | 9 420,76 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 рік | 5 600,000 | - |  | 5 600,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                             О.В.Лук’яненко