УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 30.03.2017   №705

Про хід виконання  у 2016 році міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних

ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду

та інших об’єктів комунальної власності

міста Нова Каховка на 2015 - 2016 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2016 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка на 2015-2016 роки», затвердженої рішенням міської ради від  16.12.2014 року №1834, та Заходів програми на 2016 рік, затверджених додатком №2 до рішення міської ради від 25.02.2015року №183 керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання у 2016 році міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2015-2016 роки, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2016 році міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду  та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка  на 2015-2016 рік.

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2015-2016 роки, є розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримка об’єктів соціальної сфери та житлового фонду у відповідному  стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки до плану Заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Херсонської області   на період до 2020 року, а також Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2016 рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного, соціального та культурного розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення та інших об’єктів комунальної власності.

На виконання Заходів щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери    та інших об’єктів  комунальної власності міста Нова Каховка,   
затверджених рішенням 73-ї сесії міської ради 6-го скликання від  16.12.2014 року № 1834 та Заходів програми на 2016 рік, затверджених додатком №2 до рішення міської ради від 25.02.2015року №183, відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

На замовлення КП «Парк культури і відпочинку» виконані роботи з реконструкції покриття алей «Містечка атракціонів». Загальна площа заміни покриття з асфальтобетону на плитку бетонну складає  950 м2.

Вартість виконаних робіт - 296,513 тис. грн.

1 226,868 тис. грн. використані для реконструкції покриття алей  парка культури і відпочинку. Виділені кошти дозволили виконати роботи : замінити покриття з асфальтобетону на плитку бетонну площею 3 846 м2 та улаштування лавки - клумби.

На замовлення КП «Екосервіс» виконані роботи з реконструкції алей в парковій зоні площею 1504 м2 та головній площі перед Палацом культури. Вартість виконаних робіт складає 545,027 тис. грн.

26,708 тис. грн. використано для реконструкція майданчика в районі будинку №19 по вул. Першотравневій,19. Виконані роботи з улаштування покриття з плитки бетонної площею 200 м2.

По напрямку «Капітальний ремонт адміністративних будівель та житлового фонду»:

На замовлення виконавчого комітету міської ради  ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд»  виконала роботи з капітального ремонту будівлі виконавчого комітету міської ради по проспекту Дніпровський, 23.  З метою усунення аварійної ситуації, що склалася на фасаді будівлі були виконані роботи з посилення огороджуючих конструкцій покрівлі та фасаду будівлі, ремонт балясин та фронтону лівої частини споруди.

На центральній частині будівлі та надбудові виконані роботи із розбирання карнизів та декоративної штукатурки, які були у аварійному стані. Роботи  з ремонту фасадної частини будівлі планується продовжити у 2017 році.

Для надання якісних послуг населенню і забезпечення роботи  відділу державної реєстрації   прийнято рішення про проведення ремонтних робіт у приміщеннях. ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» виконала внутрішні опоряджувальні роботи  у приміщеннях першого поверху, загального відділу, кабінетів  та конференц - зали третього поверху.

З метою забезпечення умов спеціального режиму роботи Управління державної казначейської служби виконані роботи із встановлення метало пластикової перегородки, що відділяє сходову клітину від приміщень. Виконані ремонтні роботи у кабінетах, приймальні, холі, коридорах та туалеті. Вартість  виконаних робіт в приміщеннях казначейської служби складає  117,605 тис. грн.

З метою стабільного забезпечення  будівлі виконавчого комітету міської ради електричною енергією виконані роботи із заміни внутрішніх мереж електропостачання, ревізію ввідних шафів, заміну автоматичних перемикачів, розеток та світильників.

Загальна вартість виконаних та оплачених  робіт з ремонту будівлі складає 477,083 тис. грн.

Для виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади у 2016 році  використано 466,47 тис. грн., в тому числі: 74,4 тис. грн. експертного обстеження 26 ліфтів у житлових будинках за адресами: пр. Перемоги,38 п.№3; пр. Перемоги,42 п.№№1,2, вул. Щорса (Соборна),22 п.№№1,2,3,4; вул. Щорса (Соборна),27 п.№№1,2,3; вул. Щорса (Соборна),59 п.№№1,2, вул. Піонерська,29 п.№№2,4.

Виконано капітальний ремонт 7 пасажирських ліфтів в ж. будинках за адресами: вул. Соборна,59 (Щорса) п.№№1,2, пр. Перемоги,29 п.№№1,2, пр. Перемоги,38 п.№3, вул. Соборна (Щорса) п.№№1,2.  Вартість робіт з ремонту ліфтів становить 372,07 тис. грн.

Усі заплановані обсяги робіт виконані та оплачені у повному обсязі.

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

У 2016 році   здійснювалися роботи з капітального ремонту будівлі Літнього театру. Виконані роботи з усунення аварійної ситуації арок над входами до глядацької зали з покриттям їх сучасними матеріалами типу «полікарбон», замінено електромережі арок та освітлювальні прилади, відновлене покриття арок з черепиці керамічної «бобровий хвіст» та часткову заміну покриття покрівлі приміщень апаратної з азбоцементних  листів  на покрівлю з металочерепиці. Вартість виконаних та оплачених робіт складає 378,789 тис. грн.

У 2016 році продовжувалися роботи по будівництву та розширенню міського кладовища. У відповідності до вимог Міністерства регіонального розвитку та будівництва виконано корегування проектно-кошторисної документації та перерахунок кошторису згідно вимог ДСТУ та проведено процедуру тендерної закупівлі шляхом переговорів. Генпідрядником КП «Екосервіс» виконані роботи з улаштування проїздів між секторами для поховань. Вартість виконаних робіт складає 149,113 тис. грн.

З метою забезпечення комунального підприємства КП «Автоцентр» власною виробничою базою, покращення умов перебування працівників, у 2016 році на замовлення комунального підприємства ПАТ «Фірма Херсоноблагробуд» розробила проектно-кошторисну документацію будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу.

Проектом передбачено улаштування боксів на 4 автобуси, прибудову адміністративно - побутового корпусу, огородження території, освітлення, відведення атмосферних вод та допоміжні споруди. Вартість виконаних проектних робіт складає 63,985 тис. грн.

У 2016 році виконані роботи з реконструкції системи відео спостереження міста. Встановлено 5 відеокамер на вул. М.Букіна, Затишна, Першотравнева, Дружба, пр.Перемоги. Обсяг виконаних робіт складає 116,676 тис. грн.

У 2016 році  100,0 тис. грн. передбачалося  субвенції  Таврійській раді - для реконструкції будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені вузол зв’язку та бібліотека відділу культури. Передбачені кошти у повному обсязі перераховані  замовнику. Об’єкт введено у експлуатацію.

На реконструкцію міського Палацу культури з міського бюджету залучено 5 469,158 тис. грн., з них:  2 877,645 тис. грн. - для придбання меблів звукового та світлотехнічного обладнання.

За період серпень - грудень 2016 року на реконструкцію зазначеного об’єкта з державного бюджету отримано 5 000,0 тис. грн.  4 831 651, 22 грн. перераховані підрядним організаціям за виконані обсяги будівельно-монтажних робіт та покриття  витрат замовника. Роботи на об’єкті продовжуються, введення в експлуатацію передбачається у першому кварталі 2017 року.

По напрямку «Розвиток теплового господарства»

На виконання ПКМУ  від 4 липня 2012 р. № 656  «Питання державного фонду регіонального розвитку» до Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації направлено повний пакет документів для включення до переліку об’єктів, фінансування, яких у 2016 році передбачалося здійснювати за рахунок коштів фонду регіонального розвиту: Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива» на суму 13 308,517 тис. грн. Робоча документація забезпечена позитивними експертними висновками та висновками Державного агентства з енргоефективності.

Об’єкт пройшов конкурсний відбір обласної державної адміністрації але через обмежені можливості державного бюджету, не включений до відповідного переліку.	У 2016 році кошти субвенції з державного бюджету не надходили, тому  фінансування робіт з розвитку теплового господарства за рахунок коштів державного бюджету не  здійснювалися.

Крім цього, на виконання обласної програми «Підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики» на замовлення КП «Енергозбереження» розроблено робочу документацію «Реконструкція котельні №9 по вул. Індустріальна,15 в м.Нова Каховка із заміщенням газового обладнання на вугільне». Вищезазначений проект направлено до Управління житлово-комунального господарства ОДА.

До обласної державної адміністрації для фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на направлені документи з улаштування твердопаливного котла в фельдшерсько - акушерському пункті в с.Нові Лагері,   улаштування твердопаливного котла та системи опалення в фельдшерсько-акушерському пункті в с.Корсунка. На жаль, жоден з вищезазначених об’єктів не потрапив до переліку об’єктів обласного бюджету та державної субвенції на розвиток регіонів.

За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт теплової мережі по вул. Горького від т.к. С-20/2 до т.к. С20/3 на суму 268,376 тис. грн.(замінено 134 м. п. ізольованої труби Д=300 мм) та ділянку теплової мережі від т.к. Л-5 до Новокаховського військового комісаріату на суму 34,862 тис. грн. (замінено 110 м. п. труби ізольованої Д=50мм. Загальна вартість робіт складає 303,238 тис. грн.

По напрямку «Розвиток водопровідно - каналізаційного господарства»

У 2016 році для відновлення водопровідно  каналізаційного господарства спрямовано 158,945 тис. грн. Кошти направлені на ремонт роторного блоку RBS -145 компресорного устаткування на очисних спорудах каналізації.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт (Загальний обсяг освоєних коштів складає 9 774,5 тис. грн.) з реалізації міської «Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду міста Нова Каховка на 2016 рік», через обмежені можливості міського бюджету  ряд об’єктів залишилися незавершеними.

Для вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості, забезпечення підвищення рівня життя населення, підтримки об’єктів соціальної сфери та житлового фонду у відповідному стані, розвиток інфраструктури міста, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів, їх інвестиційної привабливості, необхідно продовжувати  виконання Заходів, передбачених Програмою у наступні роки.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                              С.С.Гончаренко