УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 27.02.2018 20 ____  р.   № 38              		______

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального

будівництва виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у   2017 році

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у 2017 році, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування, координації будівельної діяльності забудовників  на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт. Своєчасно готуються пропозиції до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів, проектними  та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт, застосуванню нових технологій виконання будівельно-монтажних робіт та сучасних матеріалів.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у    2017 році прийняти до відома (додається).

Виконуючий обов’язки

міського голови								         Л.Г.Чурсинов

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів бюджету розвитку у  2017 році

Бюджетом розвитку міста Нова Каховка на виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності на 2017 рік передбачено       18 944,744 тис. грн., що у порівняні до 2016 року становить 98 % (на 2016 рік на вищезазначені заходи  передбачалося 19 316,922  тис. грн.).

Крім цього, на виконання робіт з поточних ремонтів у 2017 передбачено   1 797,519 тис. грн. що у порівнянні до показників 2016 раку становить 371% (у 2016 році поточні ремонти передбачалося 477,0 тис. грн.).

Запланований обсяг будівельно - монтажних робіт за рахунок усіх джерел фінансування складає 20 742,263 тис. грн. що у порівнянні до обсягів 2016 року становить 104,65%.

Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По головному розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня та одержувачами бюджетних коштів) для видатків капітального характеру - 8 316,546 тис. грн.

Виділені кошти  передбачені для виконання зазначених робіт:

- 1 074,851 тис. грн. - на виконання капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23;

- 1 271,108  тис. грн. - на виконання капітального ремонту операційного блоку на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1;

- 131,278 тис. грн. -  для капітального ремонту сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі ЛК№2 по вул. Свєтлова,1;

- 204,839 тис. грн. - для капітального ремонту ліфта по вул. Свєтлова,1;

-     299,813 тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення 3 поверхової будівлі ЛК №1 по вул. Героїв України,33а;

- 298,544 тис. грн. - на виконання капітального ремонту туалету в парковій зоні;

- 40,0 тис. грн. - для кап. ремонту покрівлі ж. будинку ОСББ по вул. Букіна,14;

- 60, 0 тис. грн. - для кап. ремонту покрівлі ж. будинку ОСББ по вул.Зорге,6;

- 720,502 тис. грн. - на реконструкцію алей в парковій зоні в межах будівлі Палацу культури - Літнього театру;

- 105,0 тис. грн. -    на капітальний  ремонт  адмінбудівлі по вул.М.Букіна,58;

- 250,634 тис. грн. -  на капітальний ремонт фонтану біля Палацу культури  по пр. Дніпровський;

- 179,975 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі ФОК «Гарт»;

- 892,121 тис. грн. - для будівництва центру надання адміністративних послуг;

-   1 228,592 тис. грн. - на реконструкцію інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а;

-   218,729 тис. грн. - на реконструкцію дільниці головного самопливного колектору   до КНС 2а від КК60 до КК61;

-    10,0 тис. грн. - на реконструкцію електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка ( проектні роботи та експертиза проекту).

-   158,743 тис. грн. - для встановлення МАФ - скульптурної композиції, присвяченої захисникам України, з благоустроєм прилеглої території по пр. Перемоги;

-      71,257 тис. грн. - для встановлення огорожі по вул. Першотравневій в межах вул. Гідробудівників та вул. Андріївської;

-  240,0 тис. грн. на будівництво інженерних мереж МКР учасників антитерористичної операції в межах вулиць Довженка - Дружби - пр. Перемоги-вул. Спортивна (перша черга-вертикальне планування території.)

- 860,225 тис. грн. - на реконструкцію магістральних теплових мереж з зміною діаметру по вул. Першотравнева від ТК Є22б до ТК Є21а;

-   40,0 тис. грн.  - на капітальний ремонт будівлі санітарного цеху КП "НК Екосервіс" по вул. Першотравнева, 39а (покрівля).

По розпоряднику коштів - відділ освіти  -  5 355,551 тис. грн., у тому числі дошкільні заклади освіти   - 3 165,312 тис. грн.:

-  503, 920  тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №3 «Соколятко»;

- 299,932 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с №15 «Червоненька квіточка» (заміна вікон).

-  71,383 тис. грн. - капітальний ремонт  я/с № 15"Червоненька квіточка"(заміна вікон);

-  299,215 ис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 "Журавлик";

-  182,050 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 "Казка";

-  245,047 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с № 5 "Казка";

-  250,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №9 "Оленка";

-  186,347 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №6 "Теремок";

-  280,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №8 "Черемушки";

-    81,5тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с №2 "Сонечко"(заміна вікон та дверей);

- 35,047 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №2 «Сонечко»;

-  180,0 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі я/с№18 "Вербонька";

-  200,688 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі я/с "Соколятко";

4,995 тис. грн. - капітальний ремонт системи вентиляції пральні я.с. Дзвіночок.;

-  48,396 тис. грн.. - капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку я.с. «Червоненька квіточка»;

- 104,607 тис. грн. – капітальний ремонт будівлі я.с. Теремок (Заміна вікон);

- 183, 340 тис. грн. – капітальний ремонт д.с. «Ромашка» (Заміна вікон).

Шкільні заклади освіти - 2 165,452  тис. грн.

- 320,0 тис. грн.        - капітальний ремонт Маслівської школи (заміна вікон);

-  233,474 тис. грн. - капітальний ремонт  спортивної зали  ЗОШ№7(заміна вікон)м.Таврійськ,вул.Гайдара,1;

- 226,653 тис. грн. - капітальний ремонт приміщень  спортивної зали Дніпрянської ЗОШ;

-   492, 735 тис. грн. - капітальний ремонт приміщень Маслівської ЗОШ;

-      90,0 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі НК ТЕЛ;

- 515,0 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі ЗОШ №3(заміна вікон).

- 157,590 тис. грн.. - капітальний ремонт будівлі ЗОШ. №6 (Заміна вікон);

-  130,0 тис. грн.. -  капітальний ремонт будівлі Дніпрянської ЗОШ. (Заміна вікон).

-    33, 787 тис. грн. - будівництво майданчика для пляжного волейболу.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2  252,958   тис. грн.,

в тому числі:

-   1 590,177  тис. грн. - на реконструкцію  Палацу культури;

-     300,0 тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по вул. Соборній,33а;

-   352,781 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі дитячої музичної школи.

-      10,0 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі картинної галереї.

По розпоряднику коштів  - архівний відділ

- 19,607 тис. грн. - для капітального ремонту внутрішніх мереж водопроводу та каналізації архівного відділу.

Загальний обсяг виконаних будівельно - монтажних робіт за рахунок усіх джерел фінансування становить 20  267,861 тис. грн., з них: 18 470,342 тис. грн. – кошти бюджету розвитку та  1 797,519 тис. грн. - кошти загального бюджету) і становить 102,3 % до відповідного періоду 2016 року. Оплачено 20 267,861 тис. грн.     Заборгованість за виконані обсяги робіт  відсутня.

Із запланованих на        2017 рік  52  об’єктах бюджету розвитку у повному обсязі виконані роботи на  51 об’єкті.  Виконані роботи поточного характеру на 32 об’єктах.

Залишок невикористаних коштів у сумі 474,320 тис. грн. виник через те що розпорядженнями КМУ №№900-р, 934-р будівництво центру надання адміністративних послуг виключено з переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році передбачається здійснювати за рахунок коштів ДФРР, тому кошти спів фінансування  у сумі 276,9 тис. грн. не знімалися з планів фінансування, 55,308 тис. грн. по реконструкції будинку культури в м. Таврійську повернуто до державного бюджету у зв’язку з тим, що міська влада оплатила   роботи в виготовлення проектно - кошторисної документації та проходження експертиз Решта невикористаних коштів виникла через економію коштів та корегування  обсягів виконаних робіт.

Одним чинником  який суттєво  вплинув на темпи та обсяги будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України №1817-VIII від 17.01.2017р. та відповідних ПКМУ до нього, які, з одного боку, спрощують дозвільну систему у будівництві, а з другого, через недосконалість і суперечливість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Відсутність у замовників документів на право власності на будівлі робить процес отримання дозвільних документів проблематичним.

Виділені кошти використані наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -  7 935,584  тис. грн.,  з них:

- 1 073,3 тис. грн. - на виконання капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23;

- 1 252,3 тис. грн. - на виконання капітального ремонту операційного блоку на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1;

- 131,3тис. грн. -  для капітального ремонту сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі ЛК№2 по вул. Свєтлова,1;

- 193,1 тис. грн. - для капітального ремонту ліфта по вул. Свєтлова,1;

-   299,8тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення 3 поверхової будівлі ЛК №1 по вул.. Героїв України,33а

- 298,5 тис. грн. - на виконання капітального ремонту туалету в парковій зоні;

- 720,5 тис. грн. - на реконструкцію алей в парковій зоні в межах будівлі Палацу культури - Літнього театру;

- 105,0 тис. грн. -    на капітальний  ремонт  адмінбудівлі по вул.М.Букіна,58;

- 249,3 тис. грн. -  на капітальний ремонт фонтана біля Палацу культури  по пр. Дніпровський;

- 179,98 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі ФОК «Гарт»;

- 615,255 тис. грн. - для будівництва центру надання адміністративних послуг;

-   1 197,9тис. грн. - на реконструкцію інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а;

-    218,7 тис. грн. - на реконструкцію дільниці головного самопливного колектору   до КНС 2а від КК60 до КК61  (проектні роботи);

-    2,489 тис. грн. - на реконструкцію електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка ( проектні роботи та експертиза проекту).

-   150,00 тис. грн. - для встановлення МАФ - скульптурної композиції, присвяченої захисникам України, з благоустроєм прилеглої території по пр. Перемоги;

-      71,257 тис. грн. - для встановлення огорожі по вул. Першотравневій в межах вул. Гідробудівників та вул. Андріївської;

-   858,2тис. грн. - на реконструкцію магістральних теплових мереж з зміною діаметру по вул. Першотравнева від ТК Є22б до ТК Є21а;

-   19,412 тис. грн.  - на капітальний ремонт будівлі санітарного цеху КП "НК Екосервіс" по вул. Першотравнева, 39а (покрівля).

- 40,0 тис. грн. - для кап. ремонту покрівлі ж. будинку ОСББ по вул. Букіна,14;

- 60, 0 тис. грн. - для кап. ремонту покрівлі ж. будинку ОСББ по вул.Зорге,6;

- 240,0 тис. грн. на будівництво інженерних мереж МКР учасників антитерористичної операції в межах вулиць Довженка - Дружби - пр. Перемоги-вул. Спортивна (перша черга-вертикальне планування території.)

По розпоряднику коштів - відділ освіти:   5 321,046 тис. грн., з них:

Дошкільні заклади – 3 156,260 тис. грн.

-  503, 920  тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №3 «Соколятко»;

-   299,8 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с №15 «Червоненька квіточка» (заміна вікон).

-   71,383 тис. грн. - капітальний ремонт  я/с № 15"Червоненька квіточка"(заміна вікон);   -

-  299,214 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 "Журавлик";

-  182,050 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 "Казка";

-  245,047 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с № 5 "Казка";

-  250,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №9 "Оленка";

-  186,34 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №6 "Теремок";

-  280,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи опалення я/с №8 "Черемушки";

-    81,5тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с №2 "Сонечко"(заміна вікон та дверей);

-    35,047 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №2 «Сонечко»;

-  180,0 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі я/с№18 "Вербонька";

-  200,688 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі я/с "Соколятко";

4,995 тис. грн. - капітальний ремонт системи вентиляції пральні я.с. Дзвіночок.;

-  48,396 тис. грн.. - капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку я.с. «Червоненька квіточка»;

- 104,607 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я.с. Теремок (Заміна вікон);

- 183, 340 тис. грн. - капітальний ремонт д.с. «Ромашка» (Заміна вікон).

Шкільні заклади освіти - 2 156,297 тис. грн.

- 320,0 тис. грн.    - капітальний ремонт Маслівської школи (заміна вікон);

- 232,88 тис. грн. - капітальний ремонт  спортивної зали  ЗОШ№7(заміна вікон)м.Таврійськ,вул.Гайдара,1;

-  226,09 тис. грн. - капітальний ремонт приміщень  спортивної зали Дніпрянської ЗОШ;

-   488, 99, тис. грн. - капітальний ремонт приміщень Маслівської ЗОШ;

-      89,772 тис. грн. - капітальний ремонт покрівлі НК ТЕЛ;

-   512,76 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі ЗОШ №3(заміна вікон);

-   157,6тис. грн. - капітальний ремонт будівлі ЗОШ. №6 (Заміна вікон);

-  130,0 тис. грн.. -  капітальний ремонт будівлі Дніпрянської ЗОШ. (Заміна вікон).

-  8,5 тис. грн. - будівництво відкритих площин спортивних споруд, волейбольних майданчиків, суддівської та будівлі роздягальні по пр-ту Дніпровський в м. Нова Каховка.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2 252,958 тис. грн.,

у тому числі:

-   1 590,177  тис. грн. - на реконструкцію  Палацу культури;

-    300,0 тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по вул. Соборній,33а;

-      9,801тис. грн. - для капітального ремонту будівлі картинної галереї;

-  349, 675 тис. грн.  для капітального ремонту будівлі ДМШ по вул. Новоселівській,8.(Заміна вікон та дверей).

По розпоряднику коштів  - архівний відділ

- 19,607 тис. грн. - для капітального ремонту внутрішніх мереж водопроводу та каналізації архівного відділу.

У 2017 році  за рахунок вільного залишку коштів загального бюджету  з’явилася можливість їх спрямовувати   на виконання поточних  ремонтів бюджетних установ. Загальна сума залучених коштів складає 1 79519 тис. грн., з них: 700,614 тис. грн. на об’єкти Міського відділу освіти. (виконані роботи  з поточного ремонту водопостачання д/с. «Гвоздичка», теплопостачання я/с. «Журавлик», ел. мереж дитячих садків «Джерельце», «Дзвіночок», парканів ЗОШ.№№1,2,3,4,6,  доріжок дитячих садків «Дзвіночок», НВК№2, ел. мереж НВК №2, системи опалення ЗОШ.№4, покрівлі,  ел. мереж   та водовідведення СЗОШ №8, водопостачання та опалення ЗОШ.№10, ел. мереж Корсунської та Маслівської ЗОШ.).

На виконання робіт з поточних ремонтів об’єктів ЦМЛ спрямовано 908,259 тис. грн. (виконані роботи із заміни віконних блоків на енергоощадні у неврологічному та терапевтичному відділеннях 3- поверхової будівлі по вул. Героїв України,33а, ремонт актової зали, карнизів та парапетів 3 поверхової будівлі ЛК №1, асфальтобетонного покриття у обох лікарняних комплексах, ел. мереж та щитової ЛК№2, поліклініки по вул. Героїв України,33а).

Для виконання робіт з поточного ремонту приміщень виконавчого комітету міської ради використано 139,5 тис. грн.  Виділені кошти спрямовані  на підтримання будівлі виконавчого комітету міської ради у належному стані. З метою усунення аварійної ситуації, що склалася на фасаді будівлі були виконані роботи з посилення огороджуючих  конструкцій покрівлі та фасаду будівлі, ремонт балясин огорожі та фронтону лівої частини споруди.

На центральній частині будівлі та надбудові виконані роботи із розбирання карнизів та декоративної штукатурки, стан яких визначено як  аварійний. Виконано заміну залізобетонних карнизних та парапетних вузлів на елементи із сучасних надлегких матеріалів з наступним шпаклюванням та фарбуванням.  Виконані роботи із заміни внутрішніх мереж електропостачання, ревізію ввідних шафів, заміну автоматичних перемикачів, розеток та світильників.

На поточний ремонт Палацу культури спрямовано 44,991 тис. грн. (виконано ремонт скульптурної  композиції на головному фасаді Палацу культури та ремонт віконної фурнітури будівлі.

З метою  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено 9 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено 12 актів обстеження об’єктів, стан яких визнано незадовільним. Проведено 15 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у   2017 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку. Проведено 3 засідання технічної ради, 1 засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо визначення об’єктів, стан яких визнано незадовільним.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про Порядок залучення,  розрахунку розміру коштів пайової участі на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності .

У  2017 році на виконання вищевказаних заходів отримано 211,0  тис. грн., що складає 117,2% до річного плану (план  на рік - 180,0 тис. грн.).

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році  передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні данні  на об’єкт   «Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з встановленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива» на суму 13 308,517 тис. грн. та об’єкт «Будівництво центру надання адміністративних послуг» на суму 13 302,0 тис. грн.

Через укладання договору оренди на експлуатацію котельні №1 з ТОВ «Спецтеплопостач» для експлуатації на альтернативному виді палива об’єкт    «Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з встановленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива»  знято з розгляду конкурсної комісії.

Для вирішення питань взаємовідносин громадян і держави, з метою  подолання застарілих  стереотипів діяльності державного сектору і формування нового продукту у сфері надання адміністративних послуг, який значно спростить процедуру отримання документів та забезпечить високий рівень сервісу обслуговування громадян, на замовлення виконавчого комітету міської ради розроблено проектно - кошторисну документацію будівництва центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка. Проектом передбачено улаштування 20-25 робочих місць.

Об’єкт   пройшов конкурсний відбір обласної державної адміністрації і включено в перелік об’єктів, фінансування яких у 2017 році передбачалося здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 11,475 млн. грн. Співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної суми проекту передбачалося у повному обсязі.

У зв’язку із оформленням земельної ділянки на якій передбачається будівництво центру надання адміністративних послуг із земель рекреації виникла необхідність проведення державної експертизи землевпорядної документації, що суттєво вплинуло на терміни виконання робочої документації проекту.

Станом на 01.01.2018р. Проект розроблено за всіма розділами і готується для проходження комплексної державної експертизи.  На виконання проектно - кошторисної документації та витрат замовника з  міського бюджету профінансовано 615,225 тис. грн. Кошти ДФРР не використовувалися.

Для включення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я  м. Нової Каховки  до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році  передбачалося здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету до голови обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров’я ОДА та народного депутата України  Віника І.Ю. направлені звернення щодо включення об’єктів: Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини  №4 розташованої за адресою:м. Нова Каховка, вул. Таврійська,3  у сумі - 1 393 тис. грн., Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1 в м. Нова Каховка у сумі - 1 367,0 тис. грн. до відповідного переліку. На жаль, питання позитивно не вирішено.

Для участі у конкурсному відборі проектів  регіонального розвитку, які можуть  реалізуватися за рахунок коштів  державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 2017 році  до департаменту економічного розвитку та торгівлі ОДА направлені документи наступних проектів:  Створення історико-рекреаційного  комплексу  «Козацькі плавні»,  Будівництво спортивного комплексу з плавальним басейном, Соціалізація внутрішньо переміщених осіб через розв’язання їхньої житлової проблеми. Загальна вартість робіт становить    42, 07 млн. грн.

В даний час проекти знаходяться на погоджені в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Для участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть у 2018 році реалізовуватися за рахунок коштів  ДФРР до департаменту економічного розвитку та торгівлі Херсонської ОДА направлено  у 3-х примірниках повні пакети документів у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.04.2016р. №80 наступних об’єктів, розташованих на території Новокаховської міської ради:   Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська,50 с. Корсунка -     4 937,49 тис. грн., реконструкція магістральних теплових мереж - 4 950,318 тис. грн., Заміна ділянки магістральної теплової мережі котельні №9 від тк Є24 з ДУ 400 мм на ДУ 250 мм на попередньо ізольовані труби., «Реконструкція водоводів в/з «Сокіл» в м. Нова Каховка» - 2 241,2 тис. грн.     В даний час документи знаходяться в департаменті економічного розвитку і торгівлі ОДА.

Незважаючи на певні складності, будівельним організаціями міста виконані значні обсяги будівельно - монтажних робіт. З підприємств будівельної галузі, що  працювали   на об’єктах міської комунальної власності,  слід відзначити: ПРАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» (генеральний директор Подофа А.І.), ПРАТ “БМУ№8”, (Начальник Найдьонов О.П.), ПМП “Віра” (директор Ляхов Р.В.), ТОВ “Монтажник” (директор Мосієнко Ю.Ю.), ТОВ «Технотеплосервіс» (директор Мосієнко Н.С.), ТОВ «Газпром» (Директор Кордон С.І.), ТОВ «Агропродтехніка» (директор Іванов С.О.) КП «Новокаховське ШЕУ»  (начальник Гуртовий А.П.),  КП «Екосервіс», (директор Нікулін В.М.), КП «Новокаховське ЖЕУ» (директор Канєвський Г.О.), ФОП Шатохін, ФОП Передерій, ФОП Дрегваль.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                           С.Гончаренко