НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 26.08.2021 20 ____  р.  № 422

м.Нова Каховка

Про схвалення проєкту Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення техногенного

навантаження на території Новокаховської

міської  територіальної громади  “Екологія-2024”

Враховуючи сучасний стан у сфері охорони довкілля, з метою організації виконання заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської    територіальної громади, згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новокаховської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт  Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської    територіальної громади  “Екологія-2024” (додається).

2. Начальнику екологічної інспекції виконавчого комітету забезпечити подання проєкту Програми разом з рішенням про її схвалення на розгляд Новокаховської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Виконуючий обов`язки

міського голови							          Олег ТАРАБАКА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

26.08.2021 № 422

Проєкт  Програми

поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного

навантаження на території Новокаховської міської  територіальної громади    “Екологія-2024”

ПАСПОРТ Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської територіальної громади |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Екологічна інспекція виконавчого комітету |
| 3. | Учасники та відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської територіальної громади, старостинські округи, комунальні підприємства, промислові та сільськогосподарські підприємства |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2022 – 2024 роки |
| 5. | Джерела фінансування Програми | Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: - державного бюджету; - місцевого бюджету ; - коштів підприємств, установ, організацій - залучення інших джерел |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (орієнтовно) | 3131,32 тис.грн, у тому числі: державний бюджет - 100,0 тис.грн; бюджет Новокаховської міської територіальної громади - 1653,98 тис.грн; інші джерела ( кошти підприємств, землекористувачів, власників артезіанських свердловин) -1377,34тис.грн. По роках: 2022 рік - 1032,44 тис.грн. 2023 рік - 1054,44 тис.грн. 2024 рік - 1044,44 тис.грн. |

ПРОГРАМА

поліпшення екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження на території

Новокаховської міської  територіальної громади

“Екологія-2024”

1. Сучасний екологічний стан та основні екологічні проблеми.

Аналіз існуючого стану у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Новокаховської міської  територіальної громади     свідчить про тенденцію до його стабілізації. Разом з тим багато накопичених проблем потребують   вирішення.

На підприємствах міста налічується близько 600 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загальна щорічна кількість викинутих в атмосферу забруднюючих речовин стабілізувалась і в останні три роки становить 700-900 тонн. Основними забруднювачами повітря є підприємства промисловості, теплоенергетики. Збільшилась питома вага викидів від пересувних джерел забруднення.

Гострою проблемою залишається стан каналізаційних мереж та міських очисних споруд. Діюча система водовідведення та водоочистки експлуатується більше 60 років. Враховуючи, що головні водозабірні споруди міста (артезіанські свердловини та водопровідні мережі) розташовані в межах житлової забудови на території, де проходять численні каналізаційні колектори, дуже важливим є питання  технічної справності каналізаційних мереж та безпеки при їх експлуатації. Потребують реконструкції та капітального ремонту каналізаційні колектори і головні каналізаційні насосні станції міста. Для забезпечення безперебійної та ефективної роботи міських очисних споруд необхідна подальша їх реконструкція. Потребують реконструкції та капітального ремонту локальні очисні споруди смт. Дніпряни та смт. Козацьке.

З метою забезпечення населення якісною питною водою необхідно привести в належний стан зони санітарної охорони джерел водопостачання.  	Залишається не вирішеною проблема по переробці відходів. Не розпочато будівництво підприємства по переробці відходів на виділеній земельній ділянці по вул.Індустріальна у м.Нова Каховка. Потребує рекультивації переповнене сміттєзвалище в південно-західній частині міста. Не на достатньому рівні здійснюється ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах  територіальної громади

Необхідна подальша реконструкція зелених насаджень, видалення насаджень, які досягли своєї вікової межі та створення нових зелених зон на території населених пунктів. На часі продовження робіт із інвентаризації зелених насаджень із подальшим веденням реєстру зелених насаджень.

2. Мета  Програми:

Основною метою Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської  територіальної громади “Екологія-2024 ” (далі – Програма) є забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення антропогенного тиску на довкілля, відновлення належного стану  природного середовища на території громади.

3. Основні шляхи вирішення проблем:

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

- збереження та відновлення природних ресурсів;

- розвиток та розширення зелених зон та зон рекреації.

4. Основні напрямки виконання, строки виконання, джерела фінансування та виконавці  Програми.

Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження за такими основними напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- недопущення забруднення довкілля промисловими та побутовими відходами;

- збереження та відновлення зелених насаджень;

- проведення фітосанітарних заходів;

- природоохоронна, просвітницька та виховна робота.

Термін виконання заходів та виконавці Програми.

Виконання заходів Програми передбачене протягом 2022-2024 років.

Організація виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Новокаховської міської  територіальної громади   за участю старостинських округів, комунальних та  промислових  підприємств, землекористувачів і землевласників  відповідно до своїх повноважень. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- місцевого бюджету ( місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища);

- коштів підприємств, установ, організацій;

- залучення інших джерел.

5. Очікувані результати.

У результаті виконання заходів Програми поліпшиться екологічний стан на території міської територіальної громади, зменшиться ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що забезпечить нормальну життєдіяльність населення.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію виконання заходів Програми здійснює екологічна інспекція виконавчого комітету.	Начальник екологічної інспекції   забезпечує щорічне  інформування міської ради про стан виконання заходів Програми

Заступник міського голови				           Леонід   ЧУРСИНОВ

Додаток

до Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської  територіальної громади  “Екологія-2024”

ЗАХОДИ

щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження

на території Новокаховської міської  територіальної громади

| № з/п | Найменування заходів | Кількість | Строки виконання | Обсяги фінансування (тис.грн.) | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у т.ч. по рокам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розділ 1. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами |
| 1.1 | Утилізація безхазяйних та непридатних для використання отрутохімікатів | 1124 кг | 2022 рік | 100,0 | 100,0 |  |  | Державний бюджет | Міськвиконком, ДП «ДАФ ім. Солодухіна |
| 1.2 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2022-2024 роки | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет НМТГ | Міськвиконком, старостинські округи, комунальні підприємства |
| Розділ 2. Недопущення погіршення якості підземних вод, забезпечення населення якісною питною водою |
| 3.1 | Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання | 337п.м | 2022-2024 роки | 370,0 | 132,0 | 124,0 | 114,0 | Бюджет НМТГ | Міськвиконком, КП « Міський водоканал |
| 3.2 | Оснащення артезіанських свердловин приладами обліку води | 30од. | 2022-2024 роки | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Кошти власників артезіанських свердловин | Підприємства водокористувачі, власники артезіанських свердловин |
| Розділ 3. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів |
| 3.1 | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм (упорядкування і очищення джерел та дренажів в прибережній зоні) | 800 м | 2023-2024роки | 60,0 |  | 30,0 | 30,0 | Бюджет НМТГ | Міськвиконком, КП"НК Екосервіс". |
| Розділ 4. Збереження та відновлення зелених насаджень |
| 4.1 | Інвентаризація зелених насаджень м.Нова Каховка | 25,0га. | 2022-2024 роки | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Бюджет НМТГ | Міськвиконком, КП "НК Екосервіс". |
| 4,2 | Заходи з озеленення населених пунктів міської ТГ | 3,3 га. | 2022-2024 роки | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет НМТГ | Міськвиконком, КП "НК Екосервіс". Старостинські округи |
| Розділ 5. Проведення фітосанітарних заходів |
| 5.1 | Проведення заходів із знищення амброзії полинолистої та інших карантинних шкідників | 1486 га | 2022-2024 роки | 1321,32 123,98 1197,34 | 440,44 41,33 399,11 | 440,44 41,33 399,11 | 440,44 41,32 399,12 | Бюджет НМТГ Кошти землекористувачів та землевласників | Міськвиконком, старостинські округи, комунальні підприємства, землекористувачі та землевласники |
| Розділ 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота |
| 6.1 | Забезпечення роботи мережі гуртків екологічного спрямування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах |  | 2022-2024 роки | - | - | - | - | - | Міський відділ освіти, міськвиконком |
| 6.2 | Організація екологічних та природоохоронних акцій |  | 2022-2024 роки | - | - | - | - | - | Міськвиконком, міський відділ освіти, |
| 6.3 | Проведення семінарів і конференцій з гідробіологічних проблем пониззя р.Дніпро |  | 2022-2024 роки | - | - | - | - | - | Міськвиконком, НК МГЕО "МАМА-86 Нова Каховка" (за згодою) |
|  | Усього по Програмі, у тому числі: | 3131,32 | 1032,44 | 1054,44 | 1044,44 |  |  |
|  | в розрізі джерел фінансування | 100,0 | 100,0 |  |  | Державний бюджет |  |
|  |  | 1653,98 | 473,33 | 595,33 | 585,32 | Бюджет НМТГ |  |
|  |  | 1377,34 | 459,11 | 459,11 | 459,12 | Інші джерела |  |
|  | Загальний фонд, у тому числі: | 423,98 | 141,33 | 141,33 | 141,32 |  |  |
|  | в розрізі джерел фінансування | 423,98 | 141,33 | 141,33 | 141,32 | Бюджет НМТГ |  |
|  | Спеціальний фонд, у тому числі: | 1330,0 | 432,0 | 454,0 | 444,0 |  |  |
|  | в розрізі джерел фінансування | 100,0 | 100,0 |  |  | Державний бюджет |  |
|  |  | 1230,0 | 332,0 | 454,0 | 444,0 | Бюджет НМТГ |  |

Заступник міського голови													   Леонід  ЧУРСИНОВ