НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 28.09.2021 20 ____  р.  № 504

м.Нова Каховка

Про готовність господарського комплексу

Новокаховської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року

Заслухавши інформацію про виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 27 квітня 2021 року №208 " Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2020/21 року та заходи по підготовці господарського комплексу  Новокаховської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

##### 1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу  Новокаховської міської ТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року прийняти до відома (додається).

2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Гончаровій Н.Я., генеральному директору комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Ходорковській  О.І., начальнику відділу освіти  Микитенко Л.А., начальнику відділу культури і туризму Зарудній Н.С.:

2.1. Забезпечити впровадження організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

2.2. До початку опалювального сезону забезпечити своєчасне укладання договорів на отримання послуг з теплопостачання.

2.3. Щоденно, протягом опалювального сезону, надавати до відділу комунального господарства виконкому інформацію про стан опалення об'єктів соціальної сфери.

3. Керівникам комунальних підприємств:

3.1. Створити на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2021/22 року триденний резервний запас паливно-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити стовідсоткові розрахунки очолюваних підприємств за енергоносії.

3.3. До 15 жовтня 2021 року розробити та погодити з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій, спрямованих на запобігання аваріям у системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

4. Директорам ТОВ "Теплоінвест-Херсон", ТОВ "Теплоінвест-Сокіл",       ТОВ "Теплоінвест-Таврія" Тощевікову  О.С. та ТОВ "Спецтеплопостач"     Гончару О.М. до початку опалювального сезону здійснити розрахунки та подати на затвердження тарифи на теплову енергію.

5. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., директору КП "Новокаховське ЖЕУ" Канєвському Г.О., директору КП "Основа" Чечину О.О., директору КП "НК Екосервіс"                   Нікуліну В.М., начальнику Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Сендик О.В., головам ОСББ та ЖБК до 01 листопада 2021 року здійснити комплекс заходів щодо безпечної експлуатації дорожніх мереж, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій та пересування на них в осінньо-зимовий період.

6. Начальнику КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління" Гуртовому А.П., начальнику Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Сендик О.В.:

6.1. До 01 листопада 2021 року створити аварійні бригади та диспетчерський пункт, розробити маршрути руху спецтехніки під час снігопадів та ожеледиці, укласти угоди на залучення додаткової спеціалізованої техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створити резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та шанцевих інструментів.

6.2. Забезпечити цілодобове чергування аварійних бригад з 15 листопада 2021 року.

7. Начальнику фінансового управління Фурсєєвій І.В., керівникам бюджетних установ забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" (Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Замковий В.В.), "Основа" (Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), "Козацький БККП" (Волкова О.М.), "Сількомунгосп "Веселе" (Огороднік П.М.),  Управлінню праці та соціального захисту населення (Стоянчук О.М.), головам ОСББ та ЖБК постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

9. Відділу комунального господарства здійснювати оперативний контроль за проходженням опалювального періоду та про результати інформувати Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Виконуючий обов`язки

міського голови                                         				       Олег ТАРАБАКА

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2021/22 років

станом на 23.09.2021

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одини-ця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 17 | 21,5 | - | 21,5 | 17 | 21,5 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 40 | 9,7 | - | 9,7 | 40 | 9,7 | 100 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 20 | 57,5 | - | 57,5 | 20 | 60,6 | 100 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 110 | 107,2 | - | 107,2 | 110 | 107,2 | 100 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 176 | 59 | - | 59 | 176 | 63,8 | 100 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 34 | 19,8 | - | 19,8 | 34 | 17,2 | 100 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,49 | 64,7 | - | 64,7 | 0,494 | 74,6 | 101 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,385 | 321,5 | - | 321,5 | 0,364 | 293,2 | 95 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,3 | 20,0 | - | 20,0 | 2,3 | 20 | 100 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 5,0 | 100 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 17 | 19,9 | - | 19,9 | 17 | 24,0 | 100 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 25,0 | - | 25,0 | 3 | 22,7 | 100 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 31 | 33,2 | - | 33,2 | 31 | 36,7 | 100 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 4,0 | - | 4,0 | 2 | 4 | 100 |
| 2.6. | ремонт та заміна насосних агрегатів на АС | од. | 13 | 101,3 | - | 101,3 | 12 | 94,4 | 92 |
|  | Разом: |  |  | 869,3 | - | 869,3 |  | 854,6 | 99 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період | об’єкт | 5 |  |  |  | 5 |  | 100 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітальний ремонт ділянок теплових мереж | км | 1,0 | 1574,1 | 1574,1 | - |  | 105,2 | 7 (проектні роботи) |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | км | 2,76 | 450,0 |  | 450,0 | 2,76 | 450,0 | 100 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 13,7 | 30,0 | - | 30,0 | 13,7 | 30,0 | 100 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 136 | 15,0 | - | 15,0 | 136 | 15,0 | 100 |
| 2.5. | гідравлічне випробування мереж | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | 23,5 | 5,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 2074,1 | 1574,1 | 500,0 |  | 605,2 | 85 (100) |
| Житлове господарство |
| 1. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 767,0 | 11,5 | - | 11,5 | 767 | 11,5 | 100 |
| 2. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 6,3 | 4,3 | - | 4,3 | 6,3 | 4,3 | 100 |
| 3. | ремонт покрівель | од. | 12 | 120,3 | - | 120,3 | 12 | 124,3 | 100 |
| 4. | ремонт систем водовідведення | од. | 10 | 24,9 | - | 24,9 | 13 | 29,1 | 108 |
| 5. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 10 | 37,3 | - | 37,3 | 10 | 37,3 | 100 |
| 6. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 89 | 77,8 | - | 77,8 | 82 | 68,8 | 92 |
| 7. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 9 | 15,0 | - | 15,0 | 9 | 15,0 | 100 |
| 8. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 16 | 26,1 | - | 26,1 | 16 | 26,1 | 100 |
| 9. | герметизація інженерних вводів | од. | 12 | 6,4 | - | 6,4 | 12 | 6,4 | 100 |
| 10. | ремонт оголовків димових труб | од. | 3 | 2,6 | - | 2,6 | 3 | 2,8 | 100 |
| 11. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 90 | 40,4 | - | 40,4 | 15 | 7,8 | 17 |
|  | Разом: |  |  | 366,6 |  | 366,6 |  | 333,4 | 92 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі я/с № 2 "Сонечко" | об’єкт | 1 | 762,2 | 762,2 | - | 558,4 | 4,3 | 73 |
| 1.2 | Поточний ремонт покрівлі д/с №1 "Гвоздичка" | об’єкт | 1 | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - |
| 1.3 | Придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | т/м3 |  | 856,6 | 856,6 | - |  | 356,97 |  |
|  | - вугілля | т | 99,0 | 527,8 | 527,8 | - | 48,0 | 271,8 | 48 |
|  | брикети | т | 27,78 | 119,4 | 119,4 | - | 8 | 37,6 | 29 |
|  | пелети | т | 30,0 | 120,0 | 120,0 | - | 12,3 | 45,6 | 41 |
|  | дрова | м3 | 89,0 | 89,4 | 89,4 | - | 1,3 | 1,97 | 1 |
|  | Разом: |  |  | 1652,8 | 1652,8 | - |  | 361,3 | 32 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 695,0 | 695,0 | - | 1 | 119,9 | 17 (проектні роботи) |
| 2.2 | Ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 10,0 | - | 10,0 | 36 | 10 | 100 |
| 2.3 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 8 | 3,0 | 3,0 | - | 8 | 3,0 | 100 |
| 2.4 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 16 | 10,7 | 10,7 | - | 16 | 10,7 | 100 |
| 2.5 | Придбання вугілля для ФАП с. Нові Лагері | т | 3,0 | 13,5 | 13,5 | - | 3,0 | 13,5 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 732,2 | 722,2 | 10,0 |  | 157,1 | 83 (100) |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт сантехнічних систем будинку культури с. Обривка | об'єкт | 1 | 150 | 150 | - | 1 | 150 | 100 |
| 3.2 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 4 | 2,8 | 2,8 | - | 4 | 2,8 | 100 |
| 3.3 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 3 | 3,0 | 3,0 | - | 3 | 3,0 | 100 |
| 3.4 | Повірка контурів заземлення газових котлів | об’єкт | 4 | 2,7 | 2,7 | - | 4 | 2,7 | 100 |
| 3.5 | Придбання твердого палива для закладів культури, в тому числі: | т | 28,64 | 68,3 | 68,3 | - | 9,59 | 36,7 | 33 |
|  | - дрова | т | 12 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - |
|  | брикети | т | 16,64 | 63,5 | 63,5 | - | 9,59 | 36,7 | - |
|  | Разом: |  |  | 226,8 | 226,8 | - |  | 195,2 | 87 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис. м2 | 12,261 | 4000,0 | 4000,0 | - | 13,72 | 4000,0 | 100 |
| 2. | Утримання зливової каналізації | км | 14,2 | 304,8 | 304,8 | - | 14,2 | 304,8 | 100 |
| 3. | Заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 600 | 60,0 | 60,0 | - | 600 | 60 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 4364,8 | 4364,8 | - |  | 4364,8 | 100 |
|  | Всього: |  |  | 10286,6 | 8540,7 | 1745,9 |  | 6871,6 | 83(87) |

Заступник міського голови                                                                                                                             Леонід ЧУРСИНОВ