УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 25.02.2016   №178

Про внесення змін до Програми

фінансової підтримки об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків

для проведення капітального ремонту

житлового фонду на 2016-2018 роки

З метою забезпечення фінансування Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 №88, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради в редакції

від 25.02.2016 року №178

Програма

фінансової підтримки об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки

1. Загальні положення.

Програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України, «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005  №76.

Дія Програми поширюється на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які створені в будинках, колишнього державного та комунального житлового фонду.

2. Мета Програми.

Метою програми є забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлових будинків, покращення умов проживання мешканців міста.

3. Завдання і заходи з реалізації Програми.

Завданням програми є проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Кошти міського бюджету, на умовах співфінансування, використовуються на проведення наступних заходів:

- експертне обстеження та перший капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких становить 25 років (перелік робіт та їх вартість визначається на підставі експертного висновку);

- капітальний ремонт покрівель;

- капітальний ремонт систем централізованого водопостачання і водовідведення в технічних приміщеннях;

- капітальний ремонт систем електропостачання в місцях загального користування.

4. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також можуть залучатися кошти з інших, не заборонених законодавством, джерел.

Обсяг фінансування коригується щороку, виходячи з реальних можливостей міського бюджету.

Розмір співфінансування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків становить:

2016 рік – до 30 відсотків; 2017 рік – до 40 відсотків; 2018 рік – до 50 відсотків.

Експертне обстеження та перший капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких становить 25 років фінансується на 100 відсотків з міського бюджету.

Обов'язковою умовою виділення бюджетних коштів є наявність проектно-кошторисної документації, проведення відповідної експертизи проектної документації відповідно до чинного законодавства та гарантійний лист щодо співфінансування.

Орієнтовний обсяг коштів для забезпечення виконання Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту будинків на 2016-2018 роки наведено в додатку.

5. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новокаховської міської ради.

Секретар міської ради                                                                    О.В.Лук'яненко

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ комунального господарства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3 | Розробник програми | Відділ комунального господарства |
| 4 | Співрозробники Програми |  |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016-2018рр. |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет, кошти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 4842,3 тис. грн., в т.ч.: 2016 рік – 1542,3тис. грн; 2017 рік – 1500,0 тис. грн. 2018 рік – 1800,0 тис. грн. |
|  | У тому числі: |  |
| 9.1 | коштів міського бюджету | 2879,6 тис.грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | 1962,7 тис.грн. |

Додаток  2

до Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки

Орієнтовний обсяг коштів

для забезпечення виконання Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту будинків на 2016-2018 роки

| №з/п | Назва завдання | Загальна потреба, тис.грн. | Джерела фінансування |  | в тому числі по роках: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | міський бюджет | кошти ОСББ | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет | кошти ОСББ | міський бюджет | кошти ОСББ | міський бюджет | кошти ОСББ |  |
| 1 | Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | 4842,3 | 2879,6 | 1962,7 | 1079,5 | 462,8 | 900,0 | 600,0 | 900,0 | 900,0 | Покращення технічного стану житлового фонду, забезпечення безпечної експлуатації ліфтового господарства |

Перший заступник міського голови                                                                                                                           Л.Г.Чурсинов

Додаток 3

до Програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду на 2016-2018 роки

Заходи

щодо проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

| № з/п | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати | Джерело фінансу-вання | Обсяг фінансування з міського бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по просп. Перемоги,17 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «НК Перемоги 17» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 2 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі гуртожитку по вул. Першотравнева, 30 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «НК Першотравнева 30» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 3 | Капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщенні гуртожитку по просп. Перемоги, 3а | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «НК Перемоги, 3а» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 4 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі гуртожитку по вул. М.Букіна, 52 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «НК Миколи Букіна 52» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 5 | Капітальний ремонт внутрішньо будинкової проводки житлового будинку м. Нова Каховка, вул. Щорса23, ОСББ «Щорса-23-НК» | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Щорса-23-НК» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Щорса,5 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «НК Щорса,5» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 7 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Р.Зорге,6 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Південний», вул. Р.Зорге буд.6» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 8 | Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку по вул. К.Маркса, 74 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Новокаховський Темп» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 9 | Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку по вул. К.Маркса,80 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Новокаховський Темп» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Щорса,57 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Південний 57 Нова Каховка» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Р.Зорге,4 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «Зорге, 4 Нова Каховка» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |
| 12 | Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку по вул. Піонерська,4 | 2016 | Відділ комунального господарства, ОСББ «9-й квартал-2» | Покращення технічного стану будинку, забезпечення якісних умов проживання | міський бюджет, власні кошти ОСББ | В межах виділених асигнувань |

Перший заступник міської голови                                                                                                                              Л.Г.Чурсинов