УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.09.2016   №434

Про звіт Комісії

по контролю за фактичним

використанням землі

на території міста Нова Каховка

за ІІ квартал 2016 року

З метою самоврядного контролю за фактичним використанням землі та території міста Нова Каховка, для виявлення випадків відсутності будівельних робіт на земельних ділянках, які віднесені до земель поточного будівництва,  на підставі виїзного засідання Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка від 12 липня 2016 року (створена рішенням міської ради від 10.12.2015 року №56, від 23 грудня 2015 року), відповідно до статей 187, 189 Земельного кодексу України, статті 34 Статуту територіальної громади міста Нова Каховка, керуючись статтями 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт Комісії по контролю за фактичним використанням землі на території міста Нова Каховка за ІІ квартал 2016 року (додається).

2. Рекомендації комісії взяти до уваги та розглянути пропозиції стосовно земельних ділянок, в частині віднесення їх до земель поточного будівництва або скасування зазначеного функціонального використання окремим рішенням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова    					                            В.І.Коваленко

#### Додаток

#### до рішення 15-ї сесії

#### міської ради 7-го скликання

#### від 15.09.2016 року №434

Звіт комісії

по контролю за фактичним використанням землі

на території міста Нова Каховка за ІІ квартал 2016 року

| № п/п | Об’єкт¸ який підлягав перевірці | Результат перевірки | Рекомендації комісії |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка по пр.Дніпровський, 30-б площею 0,1060 га для розміщення та обслуговування танцклубу які знаходяться в оренді ФОП Суршка Володимира Оксановича (повторно) | Перевірено повторно. Декларація про початок виконання будівельних робіт зареєстрована у 2014 році. За інформацією замовника роботи з будівництва планується розпочати в серпні поточного року. На даний час проводяться підготовчі роботи. | Рекомендувати міській раді розглянути питання щодо застосування коефіцієнта 0,5 за умови початку фактичного виконання будівельних робіт на об’єкти до 01.10.2016 року. Питання щодо забудови земельної ділянки та застосування коефіцієнта 0,5 тримати на контролі. Здійснити повторну перевірку у ІІІ кварталі 2016 року. |
| 2. | Земельна ділянка площею 0,1200 га по вул.Паризької Комуни, згідно з генпланом забудови 2-ї черги мікрорайону №1, під будівництво та обслуговування торгівельного комплексу, яка знаходиться в оренді у ФОП Євстратова Олександра Валентиновича та суборенді ФОП Грицини Ірини Валеріївни (повторно) | Перевірено повторно. Дозвільні документи на будівництво в наявності. На об’єкті здійснюються будівельні роботи. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, рекомендувати міській раді підтвердити застосування коефіцієнта 0,5. Питання щодо забудови земельної ділянки та застосування коефіцієнта 0,5 тримати на контролі. |
| 3. | Земельна ділянка площею 0,0300 га по вул.Паризької Комуни, 15, для розміщення та обслуговування супермаркету, яка знаходиться в оренді у ФОП Ніколаєнка Станіслава Володимировича (повторно) | Перевірено повторно. Дозвільні документи на будівництво в наявності. На об’єкті здійснюються будівельні роботи. Проходить процес узгодження щодо підключення об’єкту до мереж електропостачання. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, рекомендувати міській раді підтвердити застосування коефіцієнта 0,5. Питання щодо забудови земельної ділянки та застосування коефіцієнта 0,5 тримати на контролі. |
| 4. | Земельна ділянка площею 0,0672 га по вул.Торгова (в районі міського ринку) (назву вулиці “Латиських Стрільців” змінено на підставі рішення міської ради від 25.02.2016 року №229), для будівництва та обслуговування офісу, яка знаходиться в оренді у Адвокатського об’єднання адвокатів (повторно) | Перевірено повторно. Дозвільні документи на будівництво в наявності. На об’єкті здійснюються будівельні роботи. | Земельна ділянка знаходиться в стадії поточного будівництва, рекомендувати міській раді розглянути питання щодо застосування коефіцієнта 0,5. Питання щодо забудови земельної ділянки та застосування коефіцієнта 0,5 тримати на контролі. |
| 5. | Земельна ділянка площею 0,9834 га по вул.Першотравнева, 38а для розміщення та обслуговування викуплених споруд виробничої бази та під складування та торгівлю будматеріалами, яка знаходиться в оренді у ТОВ “Тавіс ЛТД” та суборенді ПП “Супутник” | Перевірено. Комісією було оглянуто стан забудови земельної ділянки: будівельний майданчик для здійснення будівництва не підготовлено, земельна ділянка захаращена залишками зруйнованих будівельних конструкцій та бур’яном. Зведена невелика конструкція із блоків, яка у співвідношенні до загальної площі орендованої земельної ділянки складає зовсім малу частку. Ознаки проведення будівництва на час перевідки відсутні. Орендар та суборендар має значну заборгованість з орендної плати за визначену ділянку. | Земельна ділянка не може бути віднесена до земель поточного будівництва. Рекомендувати заявнику виділити частину земельної ділянки, де зводиться конструкція, в окремий об’єкт. Питання викладене в заяві щодо застосовування коефіцієнта 0,5 розглянути на черговій сесії міської ради. |

Заступник голови комісії					                   М.П.Плюйко