УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

75 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 28.01.2015   №1881

Про внесення змін до

Програми забезпечення

безпеки руху на автомобільних дорогах,

вулицях міста, інших населених пунктів

і залізничних переїздах на 2011-2015 роки

З метою поліпшення умов руху, приведення у належний стан доріг, вулиць та залізничних переїздів, встановлення та заміни дорожніх знаків, удосконалення організації руху транспорту у місті Нова Каховка, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до напрямку 3 “Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста Нова Каховка та в населених пунктах міської ради” додатку до Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12.10.2010 року №1671 на 2015 рік, виклавши їх в наступній редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сироватка В.М. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова	     В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 75 сесії 6 скликання

міської ради від 28.01.2015р №1881

Головні напрямки та заходи реалізації міської програми

забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міста,

інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2011-2015 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Очікуваний обсяг фінансування тис. грн. |  | Джерело фінансування | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього на 2011-2015 роки | В т.ч. на 2015 рік |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |
| Напрямок 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки руху на вулично-шляховій мережі міста Нова Каховка та в населених пунктах міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття | 2011-2015 | 5100 | 1100 | Міський бюджет | Комунальне підприємство «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття | 2011-2015 | 6996 | 2800 | Міський бюджет | Комунальне підприємство «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» |
| 3. | Утримання доріг | 2011-2015 | 1140 | 200 | Міський бюджет | Комунальне підприємство «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» |
| 4. | Ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Дніпрянської селищної ради | 2015 | 32,3 | 32,3 | Міський бюджет | Виконавчі комітети Новокаховської міської та Дніпрянської селищної рад |
|  | ВСЬОГО: |  | 13268,3 | 4132,3 |  |  |

Секретар міської ради														О.В.Лук’яненко