УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.06.2015   №2078

Про хід виконання у 2014 році

Програми благоустрою міста

Нова Каховка на 2013-2015 роки

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про хід виконання у 2014 році Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2013-2015 роки, керуючись статтею 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання у 2014 році Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2013-2015 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми благоустрою міста Нова Каховка

на 2013-2015 роки ( 2014 рік)

Для забезпечення виконання завдань міської "Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2013-2015 роки", затвердженої рішенням міської ради від 15 листопада 2012 року №843, на 2014 рік необхідно 15821,0 тис. грн.

Міським бюджетом на 2014 рік були затверджені  видатки  по бюджетній програмі "Благоустрій міст, сіл, селищ" (КТКВК 100203) зі змінами у сумі 5300,723  тис. грн. на рік .

План асигнувань загального фонду міського бюджету на звітний період становить 5300,723  тис. грн.

Фінансування, касові та фактичні видатки  проведено в повному обсязі у сумі 5300,723 тис. грн.

Кошти, що витрачено на проведення робіт з благоустрою міста між комунальними підприємствами, одержувачами бюджетних коштів, розподілені  згідно з планом асигнувань, а саме :

| Підприємство | Розподіл планових асигнувань, тис. грн. |
| --- | --- |
|  | рік |
| КП " НК Екосервіс" | 4515,723 |
| КП "Основа" | 200,0 |
| КП "Новокаховське ШЕУ" | 585,0 |
| ВСЬОГО | 5300,723 |

На виділені кошти проведені роботи по поточному ремонту та утриманню об'єктів благоустрою, а саме:

КП "НК Екосервіс ":

- утримання зовнішнього освітлення (870,223 тис. грн.);

- санітарне очищення вулиць, ліквідація наслідків ожеледиці            (1351,925 тис. грн.);

- поточний ремонт  та утримання малих архітектурних форм              (130,0 тис. грн.). Проведено ремонт та встановлення металевих урн, лавок по місту та в парковій зоні. Відремонтовано металеві огорожі по місту. Проведено роботи з очищення фонтану на пл. Сільських будівельників від мулу;

- утримання зелених насаджень (1810,0 тис. грн.). Проведено санітарну обрізку дерев та кущів, видалення сухостою на міських вулицях та в парковій зоні. Здійснено догляд  за клумбами (висаджування квітів, прополка та полив, прибирання ), викошування трави, знищення карантинних рослин, вивезення сміття, листя, гілля, дров;

- утримання кладовища (170,0 тис. грн.): санітарне очищення території кладовища, викошування трави, знищення карантинних рослин вивезення сміття, полив(вартість води);

- утримання пляжу (183,575 тис. грн.): чергування матросів-рятівників  та медичного робітника, санітарне очищення території.

КП "Основа"

- санітарне очищення вулиць, ліквідація наслідків ожеледиці                (67,338 тис. грн.);

- утримання зелених насаджень (132,662 тис. грн.).

КП "Новокаховське ШЕУ"

- ліквідація наслідків ожеледиці,  виконання робіт з поточного ремонту та утримання міських вулиць та доріг, штучних споруд вулично-дорожньої мережі міста (585,0 тис. грн.).

Перший заступник міського голови                                                 Л.Г.Чурсинов