УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.06.2015   №2080

Про виконання Програми

реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка

на 2010-2014 роки

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про виконання в 2014 році Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання в 2014 році Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки

за 2014 рік

Протягом 2014 року продовжувалось виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010 - 2014 роки.

В місті Нова Каховка діє 29 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в 38 будинках, 4 з яких створено в 2014 році.

2014 року на виконання Програми в міському бюджеті було  заплановано 2536,3 тис.грн на капітальний ремонт житлового фонду, профінансовано – 1542,1 тис.грн; на фінансову підтримку комунальних підприємств 50,0 тис.грн. Крім цього підприємствам житлово-комунального господарства поповнено статутні фонди на загальну суму 5041,4 тис.грн . Державним бюджетом було передбачено 1647,6 тис.грн на капітальний ремонт доріг, профінансовано 1330,4 тис.грн., на відшкодування різниці в тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення і теплопостачання профінансовано 3250,6 тис.грн.

Загалом станом на 01 січня 2015 року використано коштів на реформування та розвиток житлово-комунального господарства – 11164,5 тис.грн., в т.ч. міський бюджет – 6583,5 тис.грн., державний бюджет 4581,2 тис.грн.

При цьому виконано:

-	житловий фонд:

капітальний ремонт капітальний ремонт 22 ліфтів – 930,0 тис.грн, капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів – 612,1 тис.грн

-	централізоване водопостачання та водовідведення:

- розроблено проект реконструкції водопровідних мереж КП «Міський водоканал» - 100 тис.грн, установлено 4 насоси на артезіанських свердловинах – 70 тис.грн..

-	централізоване теплопостачання:

- капітальний ремонт теплових мереж – 520,4 тис.грн., реконструкція вузла обліку газу на котельні №9 – 17,1 тис.грн., розробка проекту реконструкції котельні №9 – 113,4 тис.грн.

-	благоустрій:

- капітальний ремонт 1 км доріг.

Житлове господарство. За 2014 рік КП “Новокаховське ЖЕУ” отримало прибуток 123,0 тис.грн., (2013 р прибуток 517,4 тис.грн), зменшення на 76%, дебіторська заборгованість становить 4115,6 тис.грн, в т.ч.: населення – 2272,2 тис.грн. Загалом приріст дебіторської заборгованості становить 18,4%, приріст дебіторської заборгованості населенням становить 44,1% . Кредиторська заборгованість – 1761,5 тис.грн. (приріст 59,6%).

Рівень платежів за надані послуги населенням становить 94,2 відсотків,

КП “Новокаховський гуртожиток” за звітний період отримало збитків – 306,6 тис.грн. (2013 р. збитки – 301,6 тис.грн), збільшення на 1,6%. Дебіторська заборгованість становить – 505,8 тис.грн.,(приріст - 0) в т.ч.: населення – 451,7 тис.грн (приріст 17,6%). Кредиторська заборгованість – 922,9 тис.грн (зменшення 12%).

Рівень платежів населенням становить 96,4 відсотка.

Водопровідно-каналізаційне господарство. Комунальним підприємством “Міський водоканал” протягом року отримано 16588,2 тис.грн. збитків (2013 – збитки 2286,8 тис.грн). Збільшення збитків за рахунок курсової різниці на суму 14071,6 тис.грн на довгострокові зобов'язання субкредитування МБРР.

За 2014 рік дебіторська заборгованість КП “Міський водоканал”   становить 18616,6 тис.грн., в т.ч.: населення 1946,6 тис.грн., різниця в тарифах – 16584,3 тис.грн. Приріст дебіторської заборгованості становить 625,4%, в т. ч. населення – зменшення на 5,3%.  Кредиторська заборгованість – 4477,3 тис.грн., яка збільшилась за звітний період на 12,9%.

Рівень платежів  населення становить – 96,1 відсотків.

Теплопостачання. За підсумками року комунальне підприємство “Новокаховське управління комунального господарства” отримало збитків   на суму 4910,8 тис.грн (2013 р. – 4021,6  тис.грн) приріст на 22,1%. Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 21281,9 тис.грн (приріст 18,7%), в т.ч.: споживачі – 3875,4 тис.грн., різниця в тарифах – 13996,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 16707,8 тис.грн (приріст 29,3%), в т.ч. за природний газ – 13153,6 тис. грн.

Загальний рівень платежів за послуги – 104,1 відсотки.

Комунальне підприємство “Основа”. За підсумками року підприємство отримало збитків на суму 354,0 тис.грн., зменшення на 40%, в т.ч.: за надання послуг водопостачання та водовідведення – 82,5 тис.грн,  з утримання будинків та прибудинкових територій – 44,3 тис.грн. Дебіторська заборгованість становить 880,9 тис.грн.(зменшення 11%), в т.ч. населення – 330,8 (приріст 12%%) тис.грн., кредиторська заборгованість – 1299,5 тис.грн (приріст 41,8%)..

Рівень платежів населенням за отримані послуги становить 97,6%.

Вивезення побутових відходів.

КП “НК Екосервіс” за підсумками року отримало збитків від діяльності з вивезення побутових відходів на суму 1427,2 тис.грн. (2013 р. збитки 809,33 тис.грн), приріст 76%. Дебіторська заборгованість становить 571,7 тис.грн. (приріст 8,1%). Кредиторська заборгованість – 81,1 тис.грн (зниження 21,8%).

Рівень платежів населенням становить 96,9 відсотка.

Як показують вищезазначені показники, програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства не призвела до покращення фінансового стану підприємств. Коштів на модернізацію та оновлення інженерних систем та капітальний ремонт житлового фонду є вкрай недостатньо.

ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка

|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Станом на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення (ЖБК) |  | ОСББ/ЖБК | 73 в т.ч.:25/48 | 77 в т.ч.:29/48 |
| 2. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення |  | відсоток | 28,7 | 29,05 |
| 3. | Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема, плани капітальних інвестицій): |  |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційні підприємства |  | відсоток | 50 | 50 |
|  | теплопостачальні підприємства |  | відсоток | - | - |
| ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 4. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу |  | відсоток | 0 | 0 |
| 5. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств |  | відсоток | 71,3 | 70,95 |
| ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 6. | Рівень оплати населенням послуг з: |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 108,8 | 96,3 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | - | - |
|  | утримання будинків, споруд і прибудинкової території |  | відсоток | 95,2 | 94,8 |
| 7. | Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 90 | 79 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | 81 | 69,3 |
|  | утримання будинків і прибудинкової території; |  | відсоток | 108,3 | 105,4 |
|  | перевезення пасажирів міським електротранспортом |  | відсоток | - | - |
| 8. | Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: |  |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційних; |  | відсоток до чистого доходу | -24 | -21 |
|  | утримання будинків і прибудинкових територій |  |  | +4,5 | +1,83 |
|  | теплопостачальних |  | відсоток до чистого доходу | -19 | -31 |
| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 9. | Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду |  | відсоток | 0 | 0 |
| 10. | Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж |  | відсоток | 2 | 2 |
| 12. | Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |  |
|  | холодної води; |  | відсоток | 6 | 7 |
|  | теплової енергії |  | відсоток | - | - |
| 13. | Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла (фактичні) |  | кг/Гкал | 162,8 | 161,4 |
| 14. | Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води (фактичні) |  | кВт-год/м3 | 0,472 | 0,493 |
| 15. | Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 м3 стічних вод (фактичні) |  | кВт-год/м3 | 0,959 | 0,907 |
| 16. | У сфері благоустрою: |  |  |  |  |
|  | протяжність реконструйованих, капітально відремонтованих вулиць райцентрів та малих міст; |  | тис. кілометрів | 0,0079 | 0,0089 |
|  | протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст; |  | тис. кілометрів | 0,0286 | 0,0286 |
|  | кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення; |  | одиниць | 57 | 57 |
|  | Загальна кількість дитячих майданчиків |  | Одиниць | 57 | 57 |
|  | кількість нових прибиральних машин; |  | одиниць | - | - |
|  | кількість нових сміттєвозів; |  | сміттєвоз | 1 | 1 |
|  | кількість нових контейнерів для вивезення сміття |  | тис. контей-нерів | 0.049 | 0.073 |

Перший заступник міського голови                                                                          Л.Чурсинов