УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 10.12.2015   №34

Про затвердження Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення техногенного

навантаження на території Новокаховської

міської ради “Екологія-2020”

Враховуючи сучасний стан у сфері охорони довкілля, з метою організації виконання заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради, згідно із статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2020” (додається).

2. Рекомендувати виконавчим комітетам Таврійської міської, Дніпрянської селищної та Райської сільської рад здійснити заходи, визначені даною Програмою.

3. Начальнику екологічної інспекції міської ради Лимарю О.М. в місячний термін після затвердження обласної екологічної програми внести відповідні зміни до даної Програми та подати їх на розгляд чергової сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних, природних ресурсів та комунальної власності (Хоменко С.В.).

Міський голова 								      В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 3 сесії

міської ради 7 скликання

від 10.12.2015 року №34

ПРОГРАМА

поліпшення екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2020”

1. Сучасний екологічний стан та основні екологічні проблеми.

Аналіз існуючого стану у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Новокаховської міської ради свідчить про тенденцію до його стабілізації. Разом з тим багато накопичених проблем потребують термінового вирішення.

На підприємствах міста налічується близько 600 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загальна щорічна кількість викинутих в атмосферу забруднюючих речовин стабілізувалась і в останні три роки становить 300-400 тонн. Основними забруднювачами повітря є підприємства промисловості, теплоенергетики. Збільшилась питома вага викидів від пересувних джерел забруднення.

Гострою проблемою залишається стан каналізаційних мереж та міських очисних споруд. Діюча система водовідведення та водоочистки експлуатується більше 50 років. Враховуючи, що головні водозабірні споруди міста (артезіанські свердловини та водопровідні мережі) розташовані в межах житлової забудови на території, де проходять численні каналізаційні колектори, дуже важливим є питання  технічної справності каналізаційних мереж та безпеки при їх експлуатації. Потребують реконструкції та капітального ремонту каналізаційні колектори і головні каналізаційні насосні станції міста. Для забезпечення безперебійної та ефективної роботи очисних споруд необхідна подальша їх реконструкція.

З метою забезпечення населення якісною питною водою необхідно привести в належний стан зони санітарної охорони джерел водопостачання. Потребують тампонажу близько 10 безгосподарних свердловин.	Залишається не вирішеною проблема по переробці відходів. Не розпочато будівництво підприємства по переробці відходів на виділеній земельній ділянці по вул.Індустріальна у м.Нова Каховка. Потребує рекультивації переповнене сміттєзвалище в південно-західній частині міста. Не на достатньому рівні здійснюється ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах міської ради.

Необхідна подальша реконструкція зелених насаджень, видалення насаджень, які досягли своєї вікової межі та створення нових зелених зон на території населених пунктів. На часі винесення в натурі меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та нанесення їх на картографічні матеріали.

Потребує закінчення реалізація проекту щодо ліквідації заболочення та підтоплення паркової зони міста Нова Каховка

2. Мета та основні завдання Програми.

Основною метою Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2020” (далі – Програма) є забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення, зменшення антропогенного тиску на довкілля, відновлення природного середовища на території міської ради.

3. Основні завдання Програми:

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

- збереження та відновлення природних ресурсів;

- розвиток та розширення зелених зон та зон рекреації.

Основні напрямки виконання Програми.

Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження за такими основними напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- недопущення забруднення довкілля промисловими та побутовими відходами;

- збереження та відновлення зелених насаджень;

- природоохоронна, просвітницька та виховна робота.

4. Термін виконання заходів та виконавці Програми.

Виконання заходів Програми передбачене протягом 2016-2020 років. Виконавцями Програми є місцеві органи виконавчої влади, промислові та комунальні підприємства.

5. Механізм забезпечення виконання Програми.

Організація виконання Програми здійснюється виконавчими комітетами Новокаховської міської ради, Таврійської міської ради, Дніпрянської селищної ради, Райської сільської ради відповідно до своїх повноважень. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

- коштів підприємств, установ, організацій;

- залучення інших джерел.

6. Очікувані результати.

У результаті виконання заходів Програми поліпшиться екологічний стан на території міської ради, зменшиться ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що забезпечить нормальну життєдіяльність населення.

ПАСПОРТ

Програми поліпшення екологічного стану та

зменшення техногенного навантаження на

території Новокаховської міської ради "Екологія-2020"

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Екологічна інспекція виконавчого комітету |
| 3. | Учасники та відповідальні виконавці Програми | Виконавчі комітети Новокаховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад, комунальні підприємства, промислові та сільськогосподарські підприємства |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 5. | Джерела фінансування Програми | Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: - Державного бюджету - місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища - коштів підприємств, установ, організацій - залучення інших джерел |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (орієнтовно) | 455150,0 тис.грн. |

Секретар міської ради						             О.В.Лук’яненко

Додаток

до Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2020”

ЗАХОДИ

щодо поліпшення екологічного станута зменшення техногенного навантаження

на території Новокаховської міської ради

| № з/п | Найменування заходів | Кіль-кість |  | Стро-ки вико-нання | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансування |  | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. по рокам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Розділ 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкція мереж каналізації в місті Нова Каховка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкція самопливного каналізаційного колектору до КНС 2а | 1700 м |  | 2017-2019 роки | 10100,0 | - |  | 100,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | - |  | Державний бюджет, місцевий бюджет інші джерела |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
|  | - реконструкція двох ниток напірного колектору в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції №2-а |  | 100 м | 2020 рік | 1000,0 | - |  | - | - |  | - | 1000,0 | Державний бюджет, місцевий бюджет інші джерела |  |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
|  | - реконструкція самопливного каналізаційного колектору в районі КНС №5 по вул.Заводстка |  | 160 м | 2020 рік | 1200,0 | - |  | - | - |  | - | 1200,0 | Державний бюджет, місцевий бюджет інші джерела |  |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
|  | - будівництво другої нитки напірного колектору від КНС №1 до вул.Дзержинського; |  | 750 м | 2019-2020 роки | 4500,0 | - |  | - | - |  | 2000,0 | 2500,0 | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |  |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
| 1.2. | Придбання та заміна технологічного обладнання на міських очисних спорудах |  |  | 2016-2020 роки | 2900,0 | 500,0 |  | 500,0 | 600,0 |  | 600,0 | 700,0 | Місцевий бюджет, кошти підприємства |  |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
| 1.3. | Будівництво вузлу знезараження стічних вод на міських очисних спорудах |  |  | 2016-2020 роки | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |  |  | КП “Міський водоканал”, міськвиконком |  |
| Розділ 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектування та будівництво підприємства по переробці відходів в м.Нова Каховка |  |  | 2016-2020 роки | 410000,0 | - |  | - | - |  | 210000,0 | 200000,0 |  |  | Інші джерела | Міськвиконком, командитне товариство "Львіворг- синтез" |  |
| 2.2. | Проектування та будівництво полігону твердих побутових відходів в м.Нова Каховка |  | 3,53 га | 2016-2020 роки | 11000,0 | - |  | - | - |  | 5000,0 | 6000,0 |  |  | Міський бюджет Інші джерела | Міськвиконком, КП "НК Екосервіс" |  |
| 2.3. | Ліквідація старого сміттєзвалища в південно-західній частині міста Нова Каховка, рекультивація порушених земель |  | 15 га | 2018-2020 роки | 300,0 | - |  | - | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  | Міський бюджет, міський природо-охоронний фонд | КП "НК Екосервіс", міськвиконком |  |
| 2.4. | Розробка схем санітарної очистки м.Нова Каховка, населених пунктів Таврійської міської, Дніпрянської селищної та Райської сільської рад |  | 4 од. | 2016- 2020 роки | 400,0 | - |  | 100,0 | - |  | - | - |  |  | Міський бюджет | Виконкоми Новокаховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 100,0 | 200,0 |  |  | Бюджети місцевого самовряду- вання |  |  |
| 2.5. | Утилізація безхазяйних та непридатних для використання отрутохімікатів |  | 1124 кг | 2017 рік | 50,0 | - |  | - | 50,0 |  | - | - |  |  | Державний бюджет | Сільськогосподарські підприємства |  |
| 2.6. | Утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших ртутьвміщуючих приладів, утилізація побутових елементів живлення (акумуляторних батарейок) |  |  | 2016-2020 роки | 120,0 | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 |  | 25,0 | 30,0 |  |  | Кошти підприємств | Підприємства – власники відходів |  |
| 2.7. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  | 2016-2020 роки | 180,0 | 15,0 |  | 15,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  | Міський бюджет | Виконкоми Новокаховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад, комунальні підприємства |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  | Бюджети місцевого самовря- дування |  |  |
| Розділ 3. Недопущення погіршення якості підземних вод, забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання |  | 10 арт. свер-дло-вин | 2016-2020 роки | 200,0 | 20,0 |  | 30,0 | - |  | - | - | Міський бюджет, кошти підприємств |  |  | Підприємства водокористувачі, виконкоми Новокаховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | Бюджети місцевого самовря- дування, кошти під- приємств |  |  |  |  |
| 3.2. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин |  | 5 арт. свер-дло-вини | 2016- 2020 роки | 180,0 | 30,0 |  | 35,0 | 35,0 |  | 40,0 | 40.0 | Бюджети місцевого самовряду- вання, кошти підприємств |  |  | Підприємства водокористувачі, виконкоми Ново-каховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад |  |
| 3.3. | Оснащення артезіанських свердловин приладами обліку води |  | 30 од. | 2016- 2020 роки | 90,0 | 20,0 |  | 30,0 | 40,0 |  | - | - | Кошти власників артсвердловин |  |  | Підприємства водокористувачі, власники артезіанських свердловин |  |
| Розділ 4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм (упорядкування і очищення джерел та дренажів в прибережній зоні) |  | 800 м | 2018-2020 роки | 80,0 | - |  | - | 20,0 |  | 30,0 | 30,0 | Міський природоохо-ронний фонд |  |  | КП "НК Екосервіс", міськвиконком |  |
| 4.2. | Заходи з охорони і захисту земель від підтоплення і затоплення (ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу) |  | 1,0 га | 2016-2017 роки | 400,0 | 280,0 |  | 120,0 | - |  | - | - | Міський природоохо-ронний фонд, міський бюджет |  |  | КП "НК Екосервіс", міськвиконком |  |
| Розділ 5. Збереження та відновлення зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Інвентаризація зелених насаджень м.Нова Каховка |  | 3,0 га | 2017-2019 роки | 100,0 | - |  | 30,0 | 35,0 |  | 35,0 | - | Міський бюджет, міський природоохо-ронний фонд |  |  | Міськвиконком, КП "НК Екосервіс", |  |
| 5.2. | Заходи з озеленення населених пунктів міської ради |  |  | 2016-2020 роки | 290,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 35,0 | Міський бюджет, міський природо-охоронний фонд |  |  | Виконкоми Ново-каховської міської, Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад, КП "НК Екосервіс" |  |
|  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 30,0 |  | 30,0 | 35,0 | Бюджети органів місце- вого самовря- дування |  |  |  |  |
| Розділ 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення роботи мережі гуртків екологічного спрямування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах |  |  | 2016-2020 роки | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  | Міський відділ освіти, міськвиконком |  |
| 6.2. | Організація екологічних та природоохоронних акцій |  |  | 2016-2020 роки | 30,0 | 5,0 |  | 5,0 | 6,0 |  | 7,0 | 7,0 | Міський природо-охоронний фонд, інші джерела |  |  | Міськвиконком, міський відділ освіти, НК МГЕО "МАМА-86 Нова Каховка" (за згодою) |  |
| 6.3. | Проведення семінарів і конференцій з гідробіологічних проблем пониззя р.Дніпро |  |  | 2016-2020 роки | 30,0 | 5,0 |  | 5,0 | 6,0 |  | 7,0 | 7,0 | Міський природоохо-ронний фонд, інші джерела |  |  | Міськвиконком, НК МГЕО "МАМА-86 Нова Каховка" (за згодою |  |

Секретар міської ради											О.В.Лук’яненко