УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.12.2015   №118

Про хід виконання Програми

будівництва (придбання)

доступного житла в м.Нова Каховка

на 2012-2017 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.07.2012 року №769 «Про затвердження Програми будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки взяти до відома (додається).

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету та міської ради, задіяних у виконанні Програми будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки, у 2016 році забезпечити виконання заходів Програми в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми будівництва (придбання) доступного житла

в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки

Програма будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2012-2017 роки затверджена рішенням міської ради від 24 липня 2012 №769. Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1249 «Про затвердження  Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки», з урахуванням Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла у Херсонській області на 2010-2017 роки, завдань Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Таврійського об’єднання територіальних громад до 2015 року та Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка.

На виконання Програми виконавчими органами міської ради протягом попередніх років виконано ряд заходів:

- згідно з рішенням міської ради від 24.07.2012 року №773 відведено земельну ділянку площею 0,2460 га по вул.Ріхарда Зорге, в районі будинків №4 та №6, під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (в рамках реалізації програми будівництва доступного житла). Земельна ділянка відведена в постійне користування виконавчому комітету та зареєстрована в Державному реєстрі прав на нерухоме майно;

- зарезервовано земельну ділянку площею 0,2229 га. під забудову доступним житлом (район  буд. №3 по  вул. 60 років Радянської влади – буд. №293 по пр.Дніпровський) на підставі рішення міської ради від 20.05.2008 року №753. Виконавчим комітетом було розглянуто, запропонований  обласним управлінням містобудування та архітектури пілотний проект будівництва 80-квартирного 4-х поверхового житлового будинку, який може застосуватись при будівництві на цій земельній ділянці. Є можливість підключення до існуючих інженерних мереж;

- Дніпрянською селищною радою зарезервовано земельну ділянку площею 2,5 га в с.Нові Лагері для розміщення 10-ти житлових будинків відповідно до Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області на 2011-2013 роки, підписаною між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою. У зв'язку з відсутністю надходжень коштів із державного бюджету на співфінансування заходів по відведенню земельних ділянок, землевпорядна документація на ці земельні ділянки не оформлялась.

Проводиться роз’яснювальна робота щодо умов та порядку отримання пільгових кредитів для будівництва (придбання) доступного житла. Станом на 01.11.2015 року у Новокаховському виконавчому комітеті перебуває на квартирному обліку 721 сім’я. Реєстрація претендентів на отримання доступного житла здійснюється за окремим списком. Станом на 01.11.2015 року зареєстровано 93 сім’ї. 2 сім’ї направлено до Херсонського регіонального відділення Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» для оформлення пільгового кредиту, але з різних об’єктивних причин до цього часу пільгові кредити не оформлені.

Індивідуальне житлове будівництво здійснюється за власні кошти забудовників. Удосконалення законодавчої бази, спрощення дозвільної процедури, інформування населення щодо законодавчої бази сприяє збільшенню кількості зданих в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, як нового будівництва, так і після реконструкції та  добудови. З метою реалізації вимог чинного законодавства щодо виділення земельних ділянок військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції та членам сімей військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, міською радою від 18.06.2015 року №2113 затверджено детальний план території  в районі меморіального скверу по вул.Маяковського для облаштування мікрорайону комплексної садибної забудови., яким передбачено 163 ділянки. На підставі звернень зазначених вище осіб станом на 01.11.2015 року міською радою виділено 134 земельні ділянки у даному мікрорайоні.

Протягом 2014 - 2015 років будівництво багатоквартирних житлових будинків у місті Нова Каховка здійснювалось за кошти інвесторів. У 2014 році введено в експлуатацію 4 багатоквартирних житлових будинки загальною площею S=10855м²: надбудова 5-го поверху по вул.Гагаріна,4, S=916м², реконструкція офісних приміщень першого, другого поверхів та мансарди під житлові квартири по просп.Дніпровський, 19-б, S=290м², багатоквартирні житлові будинки по просп.Перемоги, 12«б», S=5709м² та по вул.Леніна, 46, S=3940м². У 2015 році введено в експлуатацію 3  багатоквартирних житлових будинки загальною площею S=8299м²: по вул.Леніна, 5, S=5958м², реконструкція приватних приміщень гуртожитку з 2-го по 5-й поверх під житлові квартири по вул.Дзержинського, 35, S=496м², 1-ша черга будівництва реконструкції незавершеного будівництва житлово-спортивного комплексу «Молодіжний» під багатоквартирний житловий будинок по вул.Піонерська, 44-а, S=1845м². Залучення інвесторів до реалізації житлового будівництва в місті дає значні позитивні результати. Середня вартість 1 м² житла складає орієнтовно 7000-7500 гривень.

Проектом внесення змін до генерального плану міста Нова Каховка передбачені території під житлово-громадську забудову, тому є реальна перспектива збільшення об’єктів житлового будівництва.

Проводиться робота щодо визначення та залучення інвесторів до реалізації заходів Програми будівництва доступного житла. У зв’язку із відсутністю інвестора фінансування заходів Програми будівництва доступного житла у 2015 році не здійснювалось.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                          М.П.Плюйко