УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.12.2015   №120

Про хід виконання Програми

розроблення містобудівної документації

на 2015-2017 роки

Заслухавши інформацію начальника управлінням містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2015 року №1883 «Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки  взяти до відома (додається).

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету та міської ради, задіяних у виконанні Програми розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки, у 2016 році забезпечити виконання заходів Програми в частині, що їх стосується.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Перетятько В.В.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми розроблення

містобудівної документації на 2015-2017 роки

Програма розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки затверджена рішенням міської ради від 28.01.2015 року №1883. Програма розроблена відповідно до вимог статей 2, 10, 16, 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2010 року №85 зі змінами від 28.04.2011 року №261, Програми завершення робіт з розробки містобудівної документації на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 08.02.2013 року №977, Програми розроблення містобудівної документації на 2015-2017 роки, Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя розроблено проект внесення змін до генерального плану міста Нова Каховка, план зонування території та розділи генерального плану інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий та мирний період м.Нова Каховка. Розроблена містобудівна документація була направлена до Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (м.Київ) для проведення державної експертизи. За результатами розгляду містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану міста Нова Каховка Херсонської області» ДП«Укрдержбудекспертиза» підготовлено експертний звіт 20.11.2014 року №00-0298-13/МД, в якому визначено, що містобудівна документація потребує доопрацювання тільки в частині розроблення історико-архітектурного опорного плану з визначенням  територій історичного ареалу, земель історико-культурного призначення та зон охорони пам’яток культурної спадщини, і внесення генеральним  проектувальником зазначених планувальних обмежень до розробленої містобудівної документації. Так як місто Нова Каховка занесене до Списку історичних населених місць України, враховуючи звіт ДП«Укрдержбудекспертиза», на виконання вимог діючого законодавства та з урахуванням ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», на замовлення виконавчого комітету Державним підприємством «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (м.Київ) виконано науково-проектну роботу «Історико-архітектурний опорний план міста Нова Каховка, визначення історичного ареалу та зон охорони пам’яток культурної спадщини міста Нова Каховка Херсонської області», яка у встановленому порядку була погоджена та затверджена Міністерством культури України – Наказ Міністерства культури України від 31.08.2015 року №694. За окремим договором від 30.09.2015 року №726-01-2015 Державним підприємством Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя внесенню зміни до розробленої містобудівної документації щодо відповідності до історико-архітектурного опорного плану міста. Після внесення необхідних змін документація була передана до ДП«Укрдержбудекспертиза» для проведення повторної експертизи, яка за результатами розгляду отримала позитивний експертний висновок щодо відповідності законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і правилам - експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (м.Київ) щодо розгляду містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану м.Нова Каховка Херсонської області» від 19.10.2015 року               №00-1481-15/МД. Згідно з рішенням міської ради від 20.10.2015 року №2299 містобудівна документація «Проект внесення змін до генерального плану міста Нова Каховка Херсонської області» та в складі комплексу містобудівної документації: план зонування території міста Нова Каховка, розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий та мирний період м.Нова Каховка та науково-проектна документація «Розроблення історико-архітектурного опорного плану, визначення історичного ареалу та зон охорони пам’яток культурної спадщини міста Нова Каховка Херсонської області» було затверджено.

Станом на 01.11.2015 року освоєно 46 263,48 гривень. До кінця поточного року планується освоїти  кошти, передбачені міським бюджетом на виконання заходів Програми у 2015 році, з урахуванням змін до Програми від 08.10.2015 року №2271. Дана програма розроблена на термін 2015-2917 років, тому у 2016 році буде продовжено виконання заходів Програми.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                          М.П.Плюйко