УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

56 сесія 6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 30.01.2014   №1447

Про міську Програму будівництва,

реконструкції та капітальних ремонтів

об’єктів соціальної сфери та інших

об’єктів комунальної власності

міста Нова Каховка на 2014 рік

Відповідно до статті 2 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розв’язання пріоритетних завдань регіонального розвитку, які сприятимуть підвищенню рівня життя та добробуту населення, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2014 рік (додаток 1).

2. Затвердити заходи міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2014 рік (додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та установ, відповідальних за виконання заходів забезпечити їх неухильне виконання. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати відділу капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформацію про стан її виконання для аналізу, узагальнення та подальшого інформування управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г., постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.) та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Шигіда С.В.).

Міський голова                                                                                            В.І.Коваленко

Додаток 1

до рішення 56 сесії

міської ради 6-го скликання

від 30.01.2014 року №1447

## Міська Програма

# будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів

# об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності

# міста Нова Каховка на 2014 рік

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Виконавчий комітет міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | Відділи та управління виконавчого комітету міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ капітального будівництва, комунальні підприємства, Таврійська міська, Дніпрянська селищна, Райська сільська ради |
| 5. | Строки реалізації Програми | 2014 рік |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, міський бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього | 60 415,36 тис.грн. |
| 8. | у тому числі бюджетних коштів | 60 415,36 тис.грн. |
| 9. | з них коштів місцевого бюджету | 8 589,594 тис.грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | ### Державний та міський бюджет |

## Загальні положення

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2014 рік (далі – Програма) є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, а також  Середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Нова Каховка на 2013-2015 роки.

Поліпшення інфраструктури та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Визначення проблем, на розв’язання

яких спрямована Програма

Будівництво залишається основою розвитку майже всіх галузей виробництва та подальшого покращання житлових і культурно-побутових умов населення. Важливість цієї галузі для економіки обумовлена тим, що капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства.

Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма:

- незадовільний технічний стан об’єктів міської комунальної власності та житлового фонду, незадовільний стан об’єктів інфраструктури в тому числі у сільській місцевості.

- необхідність виконання робіт з будівництва та реконструкції мереж газопостачання, капітального ремонту вуличного освітлення, капітального ремонту адміністративних будівель та житлового фонду, у тому числі: ліфтового господарства, покрівель та систем каналізації.

- незадовільний технічний стан мереж водопостачання та водовідведення призводить до аварійних ситуацій на ліквідацію яких необхідно додатково залучати кошти міського бюджету.

- вирішення проблеми технічного відновлення існуючого житлового фонду, підвищення його експлуатаційних якостей, включаючи теплотехнічні, до сучасних стандартів, поліпшення надійності і архітектурної виразності забудови міст та селищ є пріоритетними напрямами Програми.

II. Мета Програми

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного й соціального розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціально-культурного призначення.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятимуть підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем територіальної громади.

Метою програми є створення умов для збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку території шляхом:

- вдосконалення інфраструктури населених пунктів;

- підвищення рівня інженерного облаштування;

- реалізації сучасних та енергозберігаючих архітектурно-будівельних рішень;

- поліпшення житлово-побутових умов мешканців сільської місцевості;

- зменшення техногенного тиску на довкілля району;

- відновлення природного середовища міста;

- забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення.

Здійснення вищевказаних заходів сприятиме економічному зростанню міста, стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня життя населення.

III. Шляхи і засоби реалізації Програми

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом:

- визначення при формуванні проекту державного бюджету на відповідний рік обсягу коштів на реалізацію Програми;

- визначення обсягів коштів у міському бюджеті на фінансування заходів даної Програми та співфінансування державних програм;

- визначення умов, форм, порядку та використання коштів державного і місцевого бюджету для фінансування відповідних об‘єктів на підставі договірних відносин з Кабінетом Міністрів України з питань стимулювання розвитку Херсонської області.

- вжиття заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, що стимулює розвиток району.

IV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтований обсяг коштів, необхідний для фінансування Програми, становить на 2014 рік      –   60 415,36 тис. грн.

Обсяг фінансових витрат за Програмою залежить від кошторисної вартості реконструкції об’єкта, його залишкової вартості.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах наявних фінансових ресурсів. Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2.

Джерела співфінансування визначено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)».

V. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме:

- створенню умов для забезпечення збалансованого соціально –економічного та екологічного розвитку території.

- підвищенню інвестиційної привабливості регіону, зокрема за рахунок створення сучасної інфраструктури, підвищення добробуту населення в тому числі сільських територій, ефективного використання природних ресурсів.

- надання якісних медичних послуг населенню, забезпечення дошкільними навчальними закладами населення сільських місцевостей;

- реконструкція об’єктів каналізації сприятиме захисту водного басейну та ґрунту від забруднення господарсько-побутовими стоками, поліпшенню соціально-побутових умов життя населення, а також розвитку промислових і сільськогосподарських підприємств та попередженню негативних демографічних процесів.

Секретар міської ради 							     О.В.Лук’яненко

## Додаток 2

## до рішення 56 сесії

міської ради 6-го скликання

від 30.01.2014 року №1447

ЗАХОДИ

щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції

та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2014 рік

| № з/п | Найменування об’єкта |  | Місце впровадження | Виконавець | Термін виконання | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція освітлення в смт Дніпряни вул.Наддніпрянська |  | смт Дніпряни | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, виконавчий комітет Дніпрянської селищної ради | 2014 рік | 250,0 | - | 100,0 | - | Впровадження нових енергозберігаючих та енергоефективних технологій, покращення якості надаваємих послуг |
| 2. | Реконструкція паркової зони |  | м. Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Екосервіс» | 2014 рік | 450,0 | - | 450,0 | - | Поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу, покращення утримання місць загального користування |
| Капітальний ремонт адміністративних будівель та житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт житлового фонду м. Нова Каховка, втому числі: покрівлі, ліфти, мережі водопроводу та каналізації |  | м. Нова Каховка | Відділ комунального господарства, КП «НК ЖЕУ» | 2014 рік | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | Покращення умов проживання населення, надання якісних послуг |
| 4. | Капітальний ремонт будівлі по пр. Дніпровський, 23 |  | м.Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014 рік | 400,0 | - | 400,0 | - | Покращення умов перебування працівників, підтримання будівлі в належному стані |
| 5 | Будівництво житлового багатоквартирного будинку на розі пр.Перемоги-вул.Горького |  | м.Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014 рік | 188,294 | - | 188,294 | - | Покращення умов проживання населення, надання якісних послуг |
| Розвиток інфраструктури населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт клубу в с. Обривка |  | с. Обривка Райської сільської ради | Виконавчий комітет Райської сільської ради | 2014 рік | 200,0 | - | 142,0 | - | Покращення стану культурно-виховної роботи населених пунктів Райської сільської ради |
| 7 | Капітальний ремонт клубу в с. Нові Лагері |  | с.Нові Лагері Дніпрянської селищної ради | Виконавчий комітет Дніпрянської селищної ради | 2014 рік | 200,0 | - | 100,0 | - | Покращення стану культурно-виховної роботи населених пунктів Дніпрянської селищної ради |
| 8 | Капітальний ремонт клубу в с. Піщане |  | с.Піщане Дніпрянської селищної ради | Виконавчий комітет Дніпрянської селищної ради | 2014 рік | 200,0 | - | 100,0 | - | Покращення стану культурно-виховної роботи населених пунктів Дніпрянської селищної ради |
| 9. | Будівництво міського кладовища |  | м..Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014 рік | 4 142,0 | - | 300,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, надання якісних послуг |
| 10 | Реконструкція вулиці Першотравневої |  | м.Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014рік | 924,0 | - | 400,0 | - | Розвиток інфраструктури міста, |
| 11 | Реконструкція 38/100 частки нежитлової будівлі адмінбудівлі державної податкової інспекції та кафе-готелю „Барвінок” по вул.Горького,11-а під адвміністративну будівлю з готелем |  | м.Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014 рік | 900,0 | - | 400,0 | - | Покращення умов перебування працівників, підтримання будівлі в належному стані |
| 12 | Реконструкція Палацу культури |  | м.Нова Каховка, пр.Дніпровський | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,відділ культури і туризму | 2014 | 12 193,3 | 9 266,0 | 487,7 | - | Розвиток інфраструктури міста, |
|  | Реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул.К.Маркса,33а |  | м.Нова Каховка, вул.К.Маркса, 33а | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,КЗ ”Центральна міська лікарня” | 2014 | 4 713,5 | 2 542,4 | 133,8 | - | Поліпшення якості надаваємих медичних послуг,покращення умов перебування хворих та працівників |
| 12 | Улаштування системи автономного опалення школи мистецтв у м.Таврійську |  | м.Таврійськ | Виконавчий комітет Таврійської міської ради | 2014 рік | 200,0 | - | 100,0 | - | Покращення стану культурно-виховної роботи населених пунктів Таврійської міської ради |
| 13 | Улаштування дитячого спортивного майданчика у м.Таврійську |  | м.Таврійськ | Виконавчий комітет Таврійської міської ради | 2014 рік | 80,0 | - | 80,0 | - | Покращення стану виховної роботи серед молоді |
| 14 | Капітальний ремонт гімназії Новокаховської міської ради,м.Нова Каховка (роботи по заміні вікон на енергозберігаючі ) |  | м.Нова Каховка, вул.Першотравнева,27 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,відділ освіти | 2014 рік | 247,2 | 240,0 | 7,2 | - | Виконання заходів з енергозбереження,забезпечення санітарних норм,виконання температурного режиму у приміщеннях закладів освіти |
| 15 | Капітальний ремонт Новокаховського навчально-виховного комплексу „Дошкільний заклад-загальноосвітня школа 1-111 ступенів №2”, м.Нова Каховка (роботи по заміні вікон на енергозберігаючі ) |  | м.Нова Каховка, вул.Леніна,9 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,відділ освіти | 2014 рік | 154,5 | 150,0 | 4,5 | - | Виконання заходів з енергозбереження, забезпечення санітарних норм, виконання температурного режиму у приміщеннях закладів освіти |
| 16 | Створення Херсонського регіонального перинатального центру |  | м.Нова Каховка | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради | 2014 рік | 478,3 | - | 478,3 | - | Покращення якості надаваємих медичних послуг,умов перебування матері і немовляти, що забезпечить зменшення смертності немовлят |
| Розвиток теплового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка – реконструкція. Коригування з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива | м. Нова Каховка |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «УКГ» | 2014 рік | 6 564,3 | 6 236,1 | 382,2 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження, покращення екологічної ситуації |
| 18 | Реконструкція котельні №9 по вул. Магістральна,15 у м. Нова Каховка з використанням когенераційної установки | м.Нова Каховка |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «УКГ | 2014 рік | 19 747,6 | 18 747,6 | 1 000,0 | - | Стабільне забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери, виконання заходів з енергозбереження, покращення екологічної ситуації |
| Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкція та розширення міських очисних споруд | м.Нова Каховка |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2014 рік | 2 500,0 | 2 125,0 | 375,0 | - | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |
| 20 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал | м.Таврійськ |  | Виконавчий комітет Таврійської міської ради | 2014 рік | 1 500,0 | 1 275,0 | 225,0 |  | Поліпшення якості надаваємих послуг, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |
| 21. | Реконструкція мереж водопостачання мкр «Сосновий» | м .Нова Каховка |  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КП «Міський водоканал» | 2014 рік | 1 570,66 | 1 335,05 | 235, 6 |  | м.Нова Каховка, запобігання екологічній катастрофі, виконання природоохоронних заходів |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 60 415,36 | 41 917,15 | 8589,594 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                     О.В.Лук’яненко