УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 08.02.2013   №973

Про виконання Програми

установки квартирних лічильників

води на 2006-2012 роки

Заслухавши доповідь директора комунального підприємства «Міський водоканал» Радованця В.В. про виконання Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки, затвердженого рішенням міської ради від 22.09.2006 року №119, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки за 2012 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                 В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми установки квартирних лічильників води

на 2006-2012 роки

Програма установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки затверджена рішенням 8-ї сесії Новокаховської міської ради 5-го скликання від 22 вересня 2006 року №119. Рішенням 9-ї сесії Новокаховської міської ради 5-го скликання від 11 жовтня 2006 року №176 внесені зміни до програми.

На виконання вищевказаної програми, комунальним підприємством «Міський водоканал» станом на 31 грудня 2012р. прийнято до експлуатації 9796 квартирних лічильників, що складає 54 відсотки від загальної кількості споживачів. Розрахунок за послуги з водопостачання та водовідведення за показниками будинкових лічильників холодної води проводиться в 7 житлово-будівельних кооперативах.

За період з 01.01.2012р по 31.12.2012р. комунальним підприємством «Міський водоканал» було прийнято до експлуатації 594 квартирних лічильників води, що на 305 лічильників менше, ніж за цей же період у 2011 році.

На виконання рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.04.2011 року №176 «Про квартирне абонентське обслуговування в будинках ЖБК та ОСББ» дев’ять ЖБК відмовилось від будинкового лічильника води та перейшли на по квартирний абонентський облік.

Зменшення росту встановлення квартирних лічильників води пов’язано з обмеженістю фінансових ресурсів населення міста, яке встановлює прилади обліку за власні кошти. Також низький рівень встановлення лічильників пояснюється тим, що для населення м. Нова Каховка, яке мешкає у житловому фонді з централізованим водопостачанням встановлено норми водоспоживання нижче ніж в інших містах України. Для вирішення вищезазначеної проблеми необхідно вводити певні нормативи споживання, такі, які б стимулювали споживача ставити прилади обліку. Щоб йому було вигідно таки платити по приладу обліку, а не за нормативом, який діє зараз.

З метою забезпечення питних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення м. Нова Каховка, комунальним підприємством "Міський водоканал" проведено переговори з ліцензованою установою, щодо розробки норм питного водопостачання для населення міста Н.Каховка, вартість якої становить 46,0тис.грн. і для підприємства, яке знаходиться у скрутному фінансово-економічному стані це великі кошти, які не передбачені у діючому тарифі, тому КП "Міський водоканал" звернулось до виконавчого комітету Новокаховської міської ради з проханням надати фінансову підтримку з міського бюджету.

На даний час відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 28.04.2011 року №260 «Про внесення доповнень до Програми установки квартирних лічильників води на 2006-2012 роки» комунальне підприємство «Міський водоканал» за рахунок інвестиційної складової тарифу у період з січня по грудень 2012 року встановлено 22 прилади обліку громадянам міста, які відносяться до малозабезпечених верст населення, інваліди І та ІІ групи, Чорнобильці І категорії.

Комунальне підприємства "Міський водоканал" проводить постійну роз’яснювальну роботу серед населення особисто та через засоби масової інформації про необхідність розрахунків за фактично спожиту питну воду шляхом встановлення приладів обліку та раціонального використання наданих послуг централізованого водопостачання.

Директор КП «Міський водоканал»				                    В.В.Радованець