УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.03.2013   №1023

Про хід виконання міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних

ремонтів об’єктів соціальної сфери

міста Нова Каховка на 2012 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2012 рік, затвердженої рішенням міської ради від 16.02.2012 року №562, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. про хід виконання міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної  сфери  міста Нова Каховка на 2012 рік, взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання міської Програми

будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2012 рік

Головним завданням міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 
2012 рік  є вирішення найбільш гострих проблем жителів міста та сільської місцевості.

В основу Програми покладено пріоритетні напрямки Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області на 2012 рік, а також програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2012 рік.

Поліпшення інфраструктури міста та якості життя населення, підвищення рівня соціальних гарантій та соціального обслуговування, забезпечення стабільного розвитку систем життєзабезпечення населених пунктів є запорукою динамічного розвитку території Новокаховської міської ради.

Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного й соціального розвитку території Новокаховської міської ради на середньострокову перспективу шляхом будівництва реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів соціально-культурного призначення.

На виконання Заходів  щодо реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2012 рік, затверджених рішенням 21-ї сесії міської ради 6-го скликання від 16.02.2012 року №562 відділ капітального будівництва виконавчого комітету міської ради інформує: програма виконується відповідно до основних завдань та напрямків. Протягом зазначеного періоду відділом та відповідальними виконавцями здійснювалась робота по виконанню заходів вищевказаної програми.

По напрямку « Благоустрій території» виконані наступні заходи:

- На замовлення Дніпрянської селищної ради виконано 
проектно-кошторисну документацію освітлення вулиці Корсунської в СМТ Дніпряни на суму 333,892 тис. грн. Підприємство ТОВ «Техно-тепло-сервіс» виконало першу чергу реконструкції освітлення, проклавши 1,615 км проводу та встановивши 25 світильників. Виконані роботи дозволили освітити центральну частину населеного пункту в тому числі район школи. Загальна кошторисна вартість виконаних робіт складає 76,126 тис. грн.

По напрямку «Капітальний ремонт адміністративних будівель та житлового фонду» виконано:

- На замовлення виконавчого комітету Таврійської міської ради виконано капітальний ремонт житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул.Молодіжній, 33 в м.Таврійськ. В приміщенні розташована комунальна аптека. Через незадовільний стан покрівлі та внутрішніх електричних мереж склалася аварійна ситуація. Підрядною організацією  ТОВ «Техно-тепло-сервіс» виконані роботи по заміні електричних мереж та світлотехнічної арматури, приватний підприємець Артемчук В.Ф. виконав роботи по ремонту покрівлі та внутрішні опоряджувальні роботи. Загальна  вартість виконаних робіт складає 73,697 тис. грн.

- На замовлення КП «НК Житлово-експлуатаційне управління» виконано капітальний ремонт житлового фонду на загальну суму 644,624 тис.грн. в тому числі:

- експертне обстеження ліфтів                                              - 20,8     тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів вул. Першотравнева,33                        - 28,956 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів вул. Горького,34                                   - 47,542 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів вул.Перемоги,13                                  - 41,429 тис.грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку Щорса, 23                     - 69,262 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів пр. Перемоги,31                                  - 34,032 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів пр. Перемоги,29                               -  54,468 тис.грн. 
- кап. ремонт ліфтів вул. Піонерська,42                              - 76,667 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів пр. Перемоги,8                                    - 45,525 тис.грн.

- кап. ремонт ліфтів пр. Перемоги,13                                  - 162,554тис.грн.

- кап. ремонт покрівлі  пр. Перемоги, 33                            -  23,03  тис.грн.

- кап. ремонт покрівлі  К.Маркса,52                                   -  39,602 тис.грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинок

по вул. Піонерська,24                                                          -    0,757 тис.грн.

- На замовлення виконавчого комітету міської ради на суму 29,454 тис.грн. виконано капітальний ремонт будівлі виконавчого комітету міської ради по проспекту Дніпровський, 23. Через аварійний стан парапетів та карнизів фасаду, що становили небезпеку для працівників та відвідувачів будівлі, виконано роботи по відбиванню штукатурки карнизів, їх відновлення з наступним фарбуванням.

По напрямку «Розвиток інфраструктури населених пунктів»

- У 2012 році здійснювалися роботи по реконструкції дитячого садка у селі Обривка Райської сільської ради. За рахунок коштів державного бюджету виконано робіт на загальну суму 562,33 тис.грн., за рахунок коштів Райської сільської ради - 104,5 тис.грн. Станом на 01.01.2013 року зареєстровано кредиторську заборгованість державного бюджету у сумі 45,66 тис.грн. Для завершення робіт і введення в експлуатацію вищевказаного об’єкта до 01.09. 2013 року передбачено 271,7 тис.грн., з них: 200,0 тис.грн. - субвенція Райській сільській раді та 71,7 тис.грн. - власних надходжень Райської  сільської ради.

У 2012 році встановлено пам’ятник О.Довженку у парковій зоні з виконанням благоустрою прилеглої території. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано статую загальною кошторисною вартістю 95,0 тис.грн. Благоустрій прилеглої території виконано ПМП «Віра», КП «Екосервіс», КП «НК ШЕУ» на суму 158,117 тис.грн.

По напрямку «Розвиток теплового господарства» виконано:

- ТОВ «Котломонтаж - наладка - інвест» виконані роботи з реконструкції котельні №5 по вул.К.Маркса, 33а., якими передбачено заміну технологічного устаткування та обладнання. Загальна вартість виконаних робіт складає 80,0 тис.грн.

- КП «Новокаховське Управління комунального господарства» розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції котельні №1 по вулиці Леніна з встановленням твердопаливного котла на альтернативному паливі. Проектом передбачено модернізацію теплотехнічного обладнання та встановлення твердопаливного котла. Застосування вищевказаного обладнання в період незначних теплових навантажень дозволить вивести з експлуатації потужні котли та працювати на альтернативному паливі, що значно зменшить споживання газу та негативний вплив на навколишнє середовище.

Проект пройшов державну експертизу. Вартість робіт складає 
6,564 млн.грн. В даний час робоча документація знаходиться на погоджені в Державній агенції екологічних інвестицій для включення до переліку об’єктів, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок різних програм та іноземних грантів. З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації, інформація для включення цього об’єкту міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2013 році передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

Незважаючи на значний обсяг виконаних робіт з реалізації міської Програми будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Нова Каховка на 2012 рік, через обмежені можливості міського бюджету, ряд заходів залишилися виконаними не в повному обсязі. Для забезпечення розвитку інфраструктури міста, систем життєзабезпечення, підвищення якості життя населення необхідно продовжувати їх виконання.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                 С.Гончаренко