УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2013   №1220

Про хід виконання Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Заслухавши інформацію начальника екологічної інспекції міської ради Лимаря О. М. про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015”, затвердженої рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677, станом на 01 серпня 2013 року, згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015” взяти до відома (додається).

2. Начальнику екологічної інспекції Лимарю О.М. при формуванні кошторису міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік передбачити видатки на фінансування першочергових заходів Програми.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, визначених відповідальними за виконання Програми “Екологія-2015”, вжити необхідних заходів по виконанню даної Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова                                                                              В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану

та зменшення техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677 затверджена Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015”.

Основними завданнями Програми є:

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

- збереження та відновлення природних ресурсів;

- розвиток та розширення зелених зон та зон рекреації.

Для досягнення основної мети Програми передбачена реалізація заходів щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження за такими напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- недопущення забруднення довкілля промисловими та побутовими відходами;

- збереження та відновлення зелених насаджень;

- природоохоронна просвітницька та виховна робота.

Серед заходів, передбачених даною Програмою, станом на 01 серпня 2013 року виконано:

В частині розділу 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами.

Комунальним підприємством “Міський водоканал” в рамках впровадження проекту “Реконструкція та модернізація обладнання систем водопостачання та водовідведення” виконані роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Заводська - просп. Дніпровський довжиною 620 м. Реконструкція здійснена за рахунок коштів інвестиційної позики Міжнародного Банку. Вартість робіт склала 2,155 млн. гривень.

В рамках цього ж проекту виконана заміна насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях та міських очисних спорудах в кількості 31 од. на суму 9,2 млн. гривень.

Кошторисом міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2013 рік передбачається виділення коштів у сумі 210,0 тис. грн. на очищення мулових карт на міських очисних спорудах. Реалізація заходу передбачається у другому півріччі поточного року.

В частині розділу 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами.

Рішенням Новокаховської міської ради від 05.11.2012 року №868 комунальному підприємству “НК Екосервіс” надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 3,53 га в м.Нова Каховка для розміщення та обслуговування тимчасового полігону твердих побутових відходів.

На даний час розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під полігон твердих побутових відходів. Документація знаходиться на стадії погодження.

З метою впровадження сучасних методів обробки та утилізації відходів Командитному товариству “Львіворгсинтез” надана в оренду земельна ділянка площею 10,0 га під будівництво сміттєпереробного комплексу у місті Нова Каховка. Передбачається будівництво сміттєпереробного заводу за сучасною екологічно чистою технологією переробки відходів. Технологія переробки відходів, яка планується до запровадження, не передбачає роздільного збирання відходів. Попереднє сортування та підготовка відходів до переробки будуть здійснюватись безпосередньо на підприємстві.

З метою недопущення забруднення довкілля токсичними відходами у квітні 2013 року виконана інвентаризація та перезатарювання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, яких налічується на території міської ради 1124 кг. Матеріали інвентаризації надані в Державну екологічну інспекцію у Херсонській області для подальшої утилізації відходів за рахунок Державного бюджету.

За рахунок власних коштів підприємствами та організаціями міста передано на утилізацію близько 300 од. відпрацьованих люмінесцентних ламп та інших ртутьвміщуючих приладів.

В частині розділу 3. Недопущення погіршення якості підземних вод.

Підприємством ТОВ “Новокаховський електромашинобудівний завод” розроблено робочий проект “Огорожа зони суворого режиму артезіанських свердловин”. Реалізація даного проекту запланована на ІІ півріччя поточного року.

В частині розділу 4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів.

У третьому кварталі поточного року розпочнуться роботи з ліквідації підтоплення та заболочення в парковій зоні на відрізку від Палацу Культури до комплексу відпочинку “Казкова діброва” згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією. Площа, на якій будуть здійснюватись роботи – 3.97 га, площа, що потребує ліквідації підтоплення та заболочення – 2,14 га, загальна протяжність запроектованих закритих колекторів – 698 м. Додатково планується улаштування трьох розвантажувальних свердловин. Загальна кошторисна вартість реалізації проекту – 888,8 тис. грн. Джерело фінансування – міський природоохоронний фонд.

Перший етап робіт включатиме будівництво трьох закритих колекторів загальною довжиною 225 м. в районі кафе “Цитадель”. Кошторисом міського природоохоронного фонду на 2013 рік на реалізацію проектних завдань передбачено 336,4 тис. гривень.

В частині розділу 5. Збереження та відновлення зелених насаджень.

В рамках проведення заходів з благоустрою та озеленення населених пунктів у квітні поточного року за рахунок коштів міського природоохоронного фонду (20,0 тис. грн.) придбано та висаджено 173 од. молодих дерев декоративних порід.

З метою збереження та захисту хвойних міських насаджень від пошкодження шкідниками за рахунок коштів міського бюджету (3,0 тис. грн) у травні 2013 року проведені обстеження  ділянок міського лісу на площі 200,0 га на предмет ураження хвойних насаджень шкідниками.

В червні поточного року за рахунок коштів міського природоохоронного фонду (16,9 тис. грн.) виконана інвентаризація міських зелених насаджень на площі 1,2 га. Запланована площа інвентаризації зелених насаджень у 2013 році – 3,51 га. Кошторисом міського природоохоронного фонду на реалізацію цього заходу у поточному році передбачено 50,0 тисяч гривень.

В частині розділу 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота.

Із залученням студентської та учнівської молоді проведені заходи з організації екологічних та природоохоронних акцій до Дня довкілля та двомісячника з благоустрою території населених пунктів міської ради у березні-травні поточного року.

Начальник екологічної інспекції                                                          О.М.Лимар