УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 18.12.2012   №889

Про хід виконання Програми

благоустрою міста на 2012 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу комунального господарства Сироватки В.М. про хід виконання Програми благоустрою міста на 2012 рік, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми благоустрою міста 
на 2012 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                 В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми благоустрою міста на 2012 рік

за 10 місяців 2012 року

На виконання завдань міської "Програми благоустрою міста на 
2012 рік", затвердженої рішенням міської ради від 10 листопада 2011 року №420 необхідно 10084,1 тис.грн.

Міським бюджетом затверджено видатки по бюджетній програмі "Благоустрій міст, сіл, селищ" (КТКВК 100203) зі змінами у сумі 
5570,0 тис.грн. на рік .

План асигнувань загального фонду міського бюджету на звітний період складає 4998,302 тис.грн.

Фінансування, касові та фактичні видатки  проведено в повному обсязі у сумі 4998,302 тис.грн.

Кошти, що витрачено на проведення робіт з благоустрою міста між комунальними підприємствами, одержувачами бюджетних коштів розподілені згідно з планом асигнувань, а саме:

| Підприємство | Розподіл планових асигнувань, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | рік | звітний період |
| КП " НК Екосервіс" | 4797,562 | 4249,864 |
| КП "Основа" | 184,000 | 160,000 |
| КП "Новокаховське ШЕУ" | 588,438 | 588,438 |
| ВСЬОГО | 5570,000 | 4998,302 |

На виділені кошти проведені роботи по поточному ремонту та утриманню об'єктів благоустрою, а саме:

КП "НК Екосервіс":

- утримання зовнішнього освітлення (629,408 тис.грн.);

- санітарне очищення вулиць, ліквідація наслідків ожеледиці 
(1317,456 тис.грн.);

- поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм 
(395,270 тис.грн.). Проведено ремонт та встановлення металевих урн, лавок в парковій зоні. Відремонтовано та встановлено огорожу на вул.Першотравневій та просп.Дніпровський, замінено огорожу на пристані. Проведено ремонт дитячого майданчику в парковій зоні з встановленням нових скульптурних композицій, виконано ремонт доріжок, встановлено металеві урни та лавки біля пам'ятника О.Довженку;

- утримання зелених насаджень (1630,982 тис.грн.). Проведено санітарну обрізку дерев та кущів, видалення сухостою на міських вулицях та в парковій зоні, біля пам'ятника О.Довженку та на дитячому майданчику. Здійснено догляд за клумбами (висаджування квітів, прополка та полив, прибирання);

- утримання кладовища (210,747 тис.грн.);

- утримання пляжу (66,0 тис.грн.): чергування матросів-рятівників та медичного робітника, санітарне очищення території.

КП "Основа";

- санітарне очищення вулиць, ліквідація наслідків ожеледиці 
(38,823 тис.грн.);

- утримання зелених насаджень (121,177 тис.грн.).

КП "Новокаховське ШЕУ"

- ліквідація наслідків ожеледиці, виконання робіт з поточного ремонту та утримання міських вулиць та доріг, штучних споруд вулично-дорожньої мережі міста (588,438 тис.грн.).

Кошти витрачені одержувачами згідно з планами використання, а саме:

КП "НК Екосервіс" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

КП "Основа" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями, інших податків (ПДВ).

КП "Новокаховське ШЕУ" – на виплату заробітної плати з нарахуваннями, інших податків (ПДВ), закупівлю матеріалів.

Начальник відділу

комунального господарства                                                           В.М.Сироватка