УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 05.08.2011   №331

Про хід виконання Програми поліпшення

екологічного стану та зменшення

техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Заслухавши інформацію начальника екологічної інспекції міської ради Лимаря О. М. про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2010”, затвердженої рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677, станом на 01 липня 2011 року, згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015” взяти до відома (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Фурсєєва І.В.) при формуванні міського бюджету, начальнику екологічної інспекції Лимарю О.М. при формуванні кошторису фонду охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік передбачити видатки на фінансування першочергових заходів Програми.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, визначених відповідальними за виконання Програми “Екологія-2015”, вжити необхідних заходів по виконанню даної Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова								     В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми поліпшення екологічного стану

та зменшення техногенного навантаження на території

Новокаховської міської ради “Екологія-2015”

Рішенням міської ради від 12 жовтня 2010 року №1677 затверджена Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради “Екологія-2015”.

Основними завданнями Програми є:

- зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження;

- збереження та відновлення природних ресурсів;

- розвиток та розширення зелених зон та зон рекреації.

Для досягнення основної мети Програми передбачена реалізація заходів щодо поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження за такими напрямками:

- охорона поверхневих і підземних вод;

- недопущення забруднення довкілля промисловими та побутовими відходами;

- збереження та відновлення зелених насаджень;

- природоохоронна просвітницька та виховна робота.

Серед заходів, передбачених даною Програмою, станом на 01 липня 2011 року виконано:

В частині розділу 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами.

Пункт 1.3. Реконструкція мереж каналізації в м.Нова Каховка.

Комунальним підприємством “Міський водоканал” в рамках впровадження проекту “Реконструкція та модернізація обладнання систем водопостачання та водовідведення” завершені підготовчі роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору по просп.Дніпровський – вул.Заводська довжиною 600 м.

Реконструкція колектору буде здійснюватись у 2011 році за рахунок коштів інвестиційної позики Міжнародного Банку. Вартість робіт складає близько 2,0 млн.гривень.

В частині розділу 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами.

Пункти 2.1 і 2.2. Проектування та будівництво підприємства по переробці відходів та будівництво полігону твердих побутових відходів.

Рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 25 травня 2011 року №194 комунальному підприємству “Наше місто” надано дозвіл на проектування та будівництво сміттєпереробного комплексу на виділеній раніше земельній ділянці площею 10,0 га по вул.Індустріальна. Проектування та будівництво комплексу здійснюється за рахунок коштів інвестора (приватне підприємство “Шалом”) згідно із договором про співробітництво від 15 лютого 2010 року.

Комунальним підприємством “НК Екосервіс” виконувались роботи з утилізації відходів на діючому міському сміттєзвалищі на площі 0,3 га. На ці заходи кошторисом міського природоохоронного фонду на 2011 рік передбачено виділення коштів у сумі 40,0 тис.гривень.

В частині пункту 2.5. Утилізація заборонених та непридатних до використання засобів захисту рослин.

На сьогоднішній день на території Новокаховської міської ради знаходиться 1124 кг непридатних отрутохімікатів колишнього господарства “Труд”, які рішенням міської комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (протокол №1-2010 від 23.09.2010 р.) були визнані безхазяйними і на даний період зберігаються на складі отрутохімікатів ДП “ДАФ ім.Солодухіна”. Безпечні умови зберігання непридатних отрутохімікатів (своєчасне перезатарювання, охорона) забезпечені.

Пункт 2.6. За рахунок власних коштів підприємствами та організаціями міста передано на утилізацію близько 300 од. відпрацьованих  люмінесцентних ламп та інших ртутьвміщуючих приладів.

В частині розділу 4. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану водних об'єктів.

Пункти 4.1 і 4.2. Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм (упорядкування та очищення джерел в прибережній зоні) та заходи з охорони і захисту земель від підтоплення і затоплення  (ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні).

За рахунок коштів міського природоохоронного фонду (9,3 тис.грн.) Каховською гідрогеолого-меліоративною експедицією у квітні 2011 року виконані гідрогеологічні обстеження підтоплених ділянок паркової зони в межах від Палацу культури до комплексу відпочинку “Казкова діброва”. По результатам обстеження експедицією надані рекомендації щодо заходів по ліквідації підтоплення паркової зони. Насамперед це:

- очистка та поглиблення до проектної глибини діючих дренажних колекторів з ліквідацією підпорів перед мостиками;

- обладнання додаткової системи дренажних колекторів;

- обладнання двох розвантажувальних свердловин.

Новокаховським відділом “НДІпроектреконструкція” ведеться проектування робіт по ліквідації підтоплення в парковій зоні.

В частині розділу 5. Збереження та відновлення зелених насаджень.

Пункт 5.2. Заходи з озеленення населених пунктів.

В квітні поточного року закінчено реконструкцію зелених насаджень на міському газоні по вул.Першотравнева від просп.Дніпровський до вул.М.Букіна, де замість старих насаджень тополі і акації, які досягли своєї вікової межі, висаджено 100 молодих дерев декоративної породи (катальпа). За рахунок коштів міського природоохоронного фонду (8,6 тис.гривень) придбано і висаджено 278 одиниць дерев та кущів. Всього на території населених пунктів міської ради у звітний період висаджено 850 молодих дерев і 350 кущів.

Разом з тим значна кількість зелених насаджень досягла критичної вікової межі і потребує заміни. Це, насамперед, насадження на міських газонах по просп.Дніпровський, вул.Щорса, Піонерська, Електромашино-будівників, в парковій зоні. Необхідне проведення інвентаризації зелених насаджень міста Нова Каховка.

В частині розділу 6. Природоохоронна, просвітницька та виховна робота.

Пункти 6.1 і 6.2. Із залученням студентської та учнівської молоді проведені заходи з організації екологічних та природоохоронних акцій до Дня довкілля та місячника з благоустрою території населених пунктів міської ради.

Начальник екологічної інспекції					          О.М.Лимар