УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 09.12.2011   №452

Про хід виконання Програми

реформування та розвитку

житлово-комунального господарства

міста Нова Каховка

на 2010-2014 роки

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 
2010-2014 роки, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми реформування та розвитку

житлово-комунального господарства міста Нова Каховка

на 2012-2014 роки

Аналіз стану виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки свідчить, що Програма поки що не призвела до покращення економічного стану підприємств галузі, але за час дії Програми вдалося покращити технічний стан окремих об'єктів комунального господарства, що дало можливість стабільно надавати житлово-комунальні послуги споживачам хорошої якості.

2011 року на виконання Програми з міського бюджету заплановано 844,9 тис.грн. (2010 р. – 709.59 тис.грн.), в т.ч. на реконструкцію та будівництво об'єктів благоустрою: 100,0 тис.грн.; капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду: 644,9 тис.грн.; на реконструкцію і ремонт об'єктів теплоенергетики: 100,0 тис.грн. Крім цього підприємствам житлово-комунального господарства заплановано поповнити статутні фонди на загальну суму 2065,4 тис.грн. (капітальні видатки – 1040,6 тис.грн., поточні видатки – 1024,8 тис.грн.) за рахунок чого придбавались і реконструювались основні фонди підприємств.

Загалом станом на 01 жовтня поточного року використано коштів на реформування та розвиток житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою – 1918,6 тис.грн., в т. ч: міський бюджет – 1118,4 тис.грн, кошти підприємства КП “Міський водоканал” – 566,0 тис.грн., інші джерела – 234,2 тис.грн.

При цьому виконано:

- капітальний ремонт та реконструкцію покрівель в будинках по просп.Перемоги, 19, вул.М.Букіна, 20, ведуться роботи по вул.Піонерська, 24, вул.Щорса, 23, просп.Перемоги, 33;

- експертне обстеження семи ліфтів;

- капітальний ремонт 3 ліфтів;

- продовження реконструкції котельні №5;

- реконструкцію теплових мереж;

- заміну самоплинного каналізаційного колектору по просп.Дніпровський.

- влаштовано дитячий майданчик на пл. Сільських будівельників;

- придбано екскаватор та 49 контейнерів для побутових відходів.

Житлове господарство. Комунальне підприємством “Новокаховська ДЄЗ” в результаті роботи у 2010 році отримало 1962,6 тис.грн. збитків, що призвело до банкрутства підприємства. З 11березня 2011 року тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій приведені у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з 15 квітня 2011 року розпочало надавати КП “Новокаховське ЖЕУ”. Станом на 01 жовтня прибутки КП “Новокаховське ЖЕУ” становлять 1330,2 тис.грн., дебіторська заборгованість складає 2001,0 тис.грн., кредиторська заборгованість – 902,0 тис.грн. В зв'язку з тим, що у підприємства значна дебіторська заборгованість, воно не в змозі надавати послуги в повному обсязі, що призводить до отримання прибутку. Здійснити перерахунок споживачам за надані не в повному обсязі послуги підприємство зможе тільки по результатах року.

Загальний рівень платежів за надані послуги складає 77,8 відсотків, рівень відшкодування державним бюджетом пільг та субсидій – 18 відсотків.

Водопровідно-каналізаційне господарство. Станом на 01 жовтня 
2011 року дебіторська заборгованість КП “Міський водоканал” за послуги складає 6785,3 тис.грн., яка збільшилась за дев'ять місяців на 1859,1 тис.грн., кредиторська заборгованість – 2405,4 тис.грн., яка зменшилась за звітний період на 1702,9 тис.грн. Комунальним підприємством “Міський водоканал” протягом дев'яти місяців отримано 534,7 тис.грн. збитків. Загальний рівень платежів – 97,8 відсотків, рівень відшкодування пільг та субсидій – 
92,4 відсотки.

Теплопостачання. За підсумками дев'яти місяців 2011 року комунальне підприємство “Новокаховське управління комунального господарства” отримало збитки від основної діяльності в сумі 1228,3 тис.грн. Дебіторська заборгованість за послуги на кінець звітного періоду складає 1151,0 тис.грн. (зменшилась на 4686,3 тис.грн.), кредиторська заборгованість складає 2057,8 тис.грн., в т.ч. за природний газ – 2028,1тис.грн.

Загальний рівень платежів складає 97 відсотків. Кредиторська заборгованість склалась в зв'язку з невідшкодуванням державним бюджетом різниці в тарифах.

Комунальне підприємство “Основа”. За підсумками дев'яти місяців 2011 року підприємство отримало збитків в сумі 172,4 тис.грн. за надання послуг водопостачання та водовідведення та 97,2 тис.грн. прибутку за надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Дебіторська заборгованість складає 407,8 тис.грн., кредиторська заборгованість – 42,4 тис.грн.

Рівень оплати платежів склав 75 відсотків, в т.ч. погашення пільг та субсидій 76,8 відсотків.

Перший заступник міського голови                                                    Л.Чурсинов

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Нова Каховка на 2010-2014 роки

|  | Найменування показника | Одиниця виміру | Станом на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2011 | 01.10.2011 |
| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |
| 1. | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації | об’єднання | 12 | 15 |
| 2. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення | відсоток | 24 | 24 |
| 3. | Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема, плани капітальних інвестицій): |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційні підприємства | відсоток | 50 | 50 |
|  | теплопостачальні підприємства | відсоток | 100 | 100 |
| ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |
| 4. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу | відсоток | 0 | 0 |
| 5. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств | відсоток | 76 | 76 |
| ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| 6. | Рівень оплати населенням послуг з: |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; | відсоток | 96 | 92 |
|  | централізованого теплопостачання; | відсоток | - | - |
|  | утримання будинків, споруд і прибудинкової території | відсоток | 101,1 | 77 |
| 7. | Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; | відсоток | 87,4 | 103 |
|  | централізованого теплопостачання; | відсоток | 84,2 | 90,1 |
|  | утримання будинків і прибудинкової території; | відсоток | 81,6 | 135 |
|  | перевезення пасажирів міським електротранспортом | відсоток | - | - |
| 8. | Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: |  |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційних; | відсоток до чистого доходу | -8,2 | -4 |
|  | теплопостачальних | відсоток до чистого доходу | -13,7 | -14,6 |
| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| 9. | Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду | відсоток | 92 | 94 |
| 10. | Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж | відсоток | 96,1 | 96,1 |
| 11. | Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури: |  |  |  |
|  | холодної води; | відсоток | 4,5 | 5 |
|  | теплової енергії | відсоток | - | - |
| 12. | Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла | кг/Гкал | 163,8 | 163,8 |
| 13. | Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води | кВт-год/м3 | 0,52 | 0,522 |
| 14. | Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 м3 стічних вод | кВт-год/м3 | 0,485 | 0,569 |
| 15. | У сфері благоустрою: |  |  |  |
|  | протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих міст; | тис. кілометрів | - | - |
|  | протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та малих міст; | тис. кілометрів | 0,0286 | - |
|  | кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення; | одиниць | 60 | 1 |
|  | кількість нових прибиральних машин; | одиниць | - | - |
|  | кількість нових сміттєвозів; | сміттєвоз | - | - |
|  | кількість нових контейнерів для вивезення сміття | тис. контейнерів | 0,071 | 0,049 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                            Л.Чурсинов

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  міста Нова Каховка на 2010-2014 роки щодо технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і

матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

станом на 01.10.2011 року

млн. грн.

| № з/п | Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми у 2011 році | у тому числі за рахунок коштів |  |  |  |  | Фактичний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми у 2011 році | у тому числі за рахунок коштів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Підприємств |  | Інших джерел |  | Державного бюджету | Місцевих бюджетів | Підприємств |  | Інших джерел |
|  |  |  |  |  | усього | у тому числі кредити комерційних банків та міжнародних установ |  |  |  |  | усього | у тому числі кредити комерційних банків та міжнародних установ |  |
| 1. | Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з: | 14,634 | 3,6 | 5,15 | 5,884 | 2,07 | - | 1,918 | - | 1,118 | 0,566 | 0,566 | 0,234 |
| 1.1 | реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання | 2,5 | 1,1 | 1,4 | - | - | - | 0,3692 | - | 0,3692 | - | - | - |
| 1.2 | реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій | 7,9 | 1,2 | 1,7 | 5,0 | 2,07 | - | 0,801 | - | 0,235 | 0,566 | 0,566 | - |
| 1:3 | енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання | 1,624 | - | 1,0 | 0,624 | - | - | 0,3996 | - | 0,3996 | - | - | - |
| 1.4 | благоустрою територій районних центрів та малих міст | 2,61 | 1,3 | 1,05 | 0,26 | - | - | 0,349 | - | 0,115 | - | - | 0,234 |
| 1.5 | енергозбереження, розвитку міського електричного транспорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії | 0,18 | 0,108 | 0,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків | 1,44 | 0,86 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів | 0,467 | - | - | 0,467 |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Разом | 16,721 | 4,568 | 5,802 | 6,351 | 2,07 | - | 1,918 | - | 1,118 | 0,566 | 0,566 | 0,243 |

Виконано: житловий фонд :капітальний ремонт покрівель –186,6 тис.грн. (вул.М.Букіна,20 – 57,6 тис.грн., просп.Перемоги, 19 –                 70,9 тис.грн., вул.Піонерська, 24 – 20,5 тис.грн., просп.Перемоги, 33 – 7,2 тис.грн., вул.Щорса, 23 – 30,4 тис.грн.); реконструкція покрівлі просп.Перемоги, 19 – 103,4 тис.грн.); експертне обстеження ліфтів – 19,6 тис.грн.; капітальний ремонт ліфтів – 60,15 тис.грн.

централізоване водопостачання та водовідведення: заміна самоплинного каналізаційного колектору по просп.Дніпровський –   566,23 тис.грн.; встановлення частотного перетворювача для регулювання тиску в системі централізованого водопостачання в мікрорайоні Основа -– 50,0 тис.грн.; розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС – 185,0 тис.грн.

централізоване теплопостачання: розробка схеми теплопостачання – 47,0 тис.грн.; реконструкція котельні №5 – 100,0 тис.грн.; здійснено реконструкцію теплових мереж по вул. Горького 1,5 км на суму 252,6 тис.грн.

благоустрій: влаштування дитячого майданчика – 234, 0 тис.грн.; придбання екскаватора та контейнерів

Перший заступник міського голови                                                                                                                                                            Л.Чурсинов