УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 09.12.2011   №461

Про хід виконання Програми

розвитку будівництва доступного житла

для малозабезпечених верств населення

на 2008–2012 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми розвитку будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2007 року №624 «Про затвердження Програми розвитку будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення на 2008-2012 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про хід виконання Програми розвитку будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення на 2008-2012 роки взяти до відома (додається).

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради, задіяних у виконанні заходів, у 2012 році продовжити роботи по реалізації Програми розвитку будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення на 2008-2012 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

Інформація

про хід виконання Програми розвитку будівництва доступного житла

для малозабезпечених верств населення

на 2008-2012 роки

Програма розвитку будівництва доступного житла для малозабезпечених верств населення на 2008-2012 роки затверджена рішенням міської ради від 24 грудня 2007 року №624. Програма розроблялась з урахуванням обласної програми «Будівництво житла для малозабезпечених верств населення на період 2007-2010 років», затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 30 березня 2007 року №206, плану заходів по виконанню цієї програми, який затверджено головою Херсонської обласної державної адміністрації 03 травня 2007 року, Проекту забезпечення житлом громадян у 2009-2012 роках, схваленого Кабінетом Міністрів України 18 липня 2007 року, у відповідності до Указу Президента України від 08 листопада 2007 року №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 
2008 року №800-VІ та постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих для реалізації його положень, а саме: «Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом» 
від 11 лютого 2009 року №140; «Деякі питання іпотечного кредитування» від 11 лютого 2009 року №127. Програма спрямована на реалізацію положень Конституції України щодо державної політики забезпечення доступним житлом громадян, які потребують соціального захисту, поліпшення житлових умов та добробуту.

З метою виконання Програми були проведені такі заходи:

- згідно з рішенням міської ради від 20.05.2008 року №753, враховуючи необхідність для міста будівництва доступного житла, був затверджений проект містобудівного обґрунтування внесення змін до генплану мікрорайону в межах просп.Дніпровський – вул.Магістральна – вул.Запорожців – вул.60 років Радянської влади. На підставі цього рішення було зарезервовано земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку для малозабезпечених верств населення міста (район буд. №3 по вул.60 років Радянської влади – буд. №293 по просп.Дніпровський);

- проект землеустрою земельної ділянки під будівництво доступного житла в стадії погодження. У зв’язку з відсутністю фінансування процес узгодження проекту землеустрою призупинено. При формуванні міського бюджету на 2012 рік необхідно розглянути питання про можливість виділення коштів на оформлення землевпорядної документації зарезервованої земельної ділянки;

- прийнято рішення повторного використання пілотного проекту будівництва 80-квартирного 4-х поверхового житлового будинку у м.Каховка. Інженерні мережі існуючі.

Після оформлення землевпорядної документації та врегулювання всіх питань, що стосуються будівництва доступного житла, використовуючи існуючі фінансово-інвестиційні механізми державної підтримки будівництва,

буде розглянуто питання укладання угоди про співпрацю з інвестором-підрядником. В перспективі буде розглянуто питання щодо можливості виділення 6-7 земельних ділянок під будівництво доступного житла в цьому  районі та на звільнених земельних ділянках по вул.Зорге та вул.Щорса, де передбачалось будівництво житлових будинків.

На даний час проводиться робота по формуванню списку претендентів на доступне житло. Заявникам надається на розгляд пілотний проект будівництва, є можливість розглянути планування квартир та орієнтовну заплановану вартість будівництва доступного житла.

На виконання заходів, передбачених Угодою щодо регіонального розвитку Херсонської області на 2011-2013 роки, підписаною між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою від 19 жовтня 2010 року,

в Дніпрянській селищній раді (с.Нові Лагері) зарезервовано земельну ділянку під будівництво 10-ти садибних житлових будинків доступного житла. Згідно з рішенням Дніпрянської селищної ради від 25 травня 2011 року №95 виділено 7.0 тис.грн. на співфінансування заходів по відведенню земельних ділянок.

Протягом 2010-2011 років було виділено 16 квартир громадянам, які перебувають на міському житловому обліку, в тому числі 7 квартир в добудованому 48 квартирному житловому будинку по вул.П.Комуни, 3а, який введено в експлуатацію у серпні 2011 року. Будівництво нового житла за кошти державного або місцевого бюджетів у 2010-2011 роках не велось у зв’язку з відсутністю фінансування.

На даний час існує потреба внести зміни до Програми згідно з існуючою на даний час нормативно-законодавчою базою та обсягів фінансування, враховуючи затверджену регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла у Херсонській області на 2010-2017 роки.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                          М.П.Плюйко