УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  28.04.2015  20 ____  р.   № 126	       ________

м.Нова Каховка

Про підсумки роботи міського

комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2014/15 року

та заходи по підготовці господарського

комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2015/16 року

Аналіз роботи господарського комплексу міста за минулий осінньо-зимовий період свідчить про те, що підприємства житлово-комунального господарства забезпечили на високому рівні проходження опалювального сезону 2014/15 року.

Тиск газу у розподільчих системах міста підтримувався на рівні, який забезпечував стабільну і безаварійну роботу всіх ГРП та ШРП в автоматичному режимі та приладів індивідуального опалення населення.

Система централізованого теплопостачання працювала безперебійно,   значних аварій на мережах не виникало.

Системи електрозабезпечення житлових будинків працювали в стабільному режимі, що забезпечило нормальну роботу приладів індивідуального опалення квартир.

Значних аварій на системах водопостачання та водовідведення не було, вода населенню подавалась безперебійно 24 год. на добу.

Основним недоліком проходження опалювального сезону є заборгованість комунального підприємства “Новокаховське УКГ” за спожитий природний газ. Станом на 01 березня поточного року борг підприємства за природний газ становить 17455,1 тис. грн., в т.ч. за останній опалювальний сезон 6183,7 тис.грн., за електроенергію – 96,0 тис.грн.

Оплата населенням за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій станом на 01 березня складає 87,4 відсотків (за аналогічний період 2014 року – 87,6%), водопостачання та водовідведення – 91,1 відсотків (за аналогічний період 2014 року – 92,8%).

Враховуючи зазначене, з метою усунення існуючих недоліків, виявлених у ході опалювального сезону 2014/15 року та створення належних умов щодо сталої роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2015/16 року, керуючись статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визнати роботу комунальних підприємств по підготовці об’єктів життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року  задовільною.

2. Затвердити Заходи по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року (додаються).

3. Утворити міську комісію з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року у складі згідно з додатком.

4. Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період, безумовне виконання затверджених цим рішенням заходів на керівників підприємств, установ та організацій.

5. Директору КП “Новокаховське управління комунального господарства” Дем'яненку І.І. забезпечити до 01 жовтня 2015 року в повному обсязі розрахунки за спожитий в минулому сезоні природний газ.

6. Головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря       м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., начальнику відділу культури і туризму Івановій В.М. розробити програми (заходи) по скороченню споживання електроенергії, економного використання води та природного газу.

7. Директору КП “Новокаховське управління комунального господарства” Дем'яненку І.І., начальнику відділу освіти Якубовій О.О., головному лікарю комунального закладу “Центральна міська лікаря               м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., начальнику відділу культури 
Івановій В.М. укласти до 01 жовтня 2014 року угоди на постачання природного газу.

8. Керівникам житлово-комунальних підприємств активізувати роботу з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення посилити роботу з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян.

10. Керівникам КП “Новокаховське управління комунального господарства” Дем'яненку І.І., КП “Основа” Чечину О.О., КП “Міський водоканал” Радованцю В.В., КП “Новокаховське ЖЕУ” Канєвському Г.О.,           КП “Новокаховський гуртожиток” Калиті А.І., комунального закладу “Центральна міська лікаря м.Нова Каховка” Гайдаманчуку І.І., відділу освіти Якубовій О.О., відділу культури Івановій В.М. забезпечити завершення до 
20 вересня 2015 року підготовку об'єктів з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспом від 10 грудня 2008 року №620/378.

11. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити в 2015 році в повному обсязі фінансування бюджетних установ і організацій за енергоносії та послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення.

12. Міській комісії з організації та підготовки господарського комплексу міста Нова Каховка в осінньо-зимовий період 2015/16 року (Чурсинов Л.Г.):

12.1. Забезпечити координацію з цих питань підприємств, організацій і установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

12.2. З метою встановлення дієвого контролю, запровадити щотижневий розгляд організації та виконання заходів на своїх засіданнях.

13. Виконавцям завдань та заходів, визначених даним рішенням, щотижнево інформувати відділ комунального господарства виконавчого комітету про хід їх виконання.

14. Відділу комунального господарства виконавчого комітету узагальнювати інформацію і надавати її у визначені терміни Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації

15. Вважати виконаним та таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 22 квітня 2013 року № 107 “Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2013/14 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 року”.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                 В.І. Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

від 28.04.2015_ №  126

### З А Х О Д И

по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2015/16 років

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру |  | Обсяг робіт |  | Сума затрат, | Джерело фінансування |  | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тис. грн. | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. |  | 10 | 5,0 |  | - | 5,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. |  | 25 | 9,4 |  | - | 9,4 |  |  |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. |  | 13 | 14,0 |  | - | 14,0 |  |  |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. |  | 30 | 20,5 |  | - | 20,5 |  |  |
| 1.5. | чищення колодязів | од. |  | 320 | 55,0 |  | - | 55,0 |  |  |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. |  | 20 | 6,0 |  | - | 6,0 |  |  |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км |  | 0,11 | 7,0 |  | - | 7,0 |  |  |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км |  | 0,21 | 8,0 |  | - | 8,0 |  |  |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км |  | 2,2 | 25,0 |  | - | 25,0 |  |  |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. |  | 1 | 3,0 |  | - | 3,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. |  | 16 | 11,0 |  | - | 11,0 |  |  |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. |  | 3 | 9,0 |  | - | 9,0 |  |  |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. |  | 20 | 12,0 |  | - | 12,0 |  |  |
| 2.5. | поля фільтрації | од. |  | 1 | 10,0 |  | - | 10,0 | травень – вересень | Радованець В.В. Чечин О.О. |
|  | Разом: |  |  |  | 194,9 |  | - | 194,9 |  |  |
| # Теплове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  | травень -вересень | Дем'яненко І.І. |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | об'єкт |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | об'єкт |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | об'єкт |  | 1 |  | 10,0 | - | 10,0 |  |  |
| 1.4. | поточний ремонт обладнання котельні №5 | об'єкт |  | 1 |  | 15,0 | - | 15,0 |  |  |
| 1.5. | поточний ремонт обладнання котельні №9 | об'єкт |  | 1 |  | 30,0 | - | 30,0 |  |  |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплової мережі до д/с «Черемушки» | м/п |  | 80 |  | 130,0 | 130,0 | - - | травень – вересень | Дем'яненко І.І. |
| 2.2. | ревізія теплових мереж | км |  | 23,5 |  | 20,0 | - | 20,0 |  |  |
| 2.3. | ревізія арматури | шт. |  | 206 |  | 12,0 | - | 12,0 |  |  |
| 2.4. | гідравлічне випробування | км |  | 23,5 |  | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| 2.5. | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | од. |  | 10 |  | 9,0 | - | 9,0 |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 251,0 | 130,0,0 | 121,0 |  |  |
| # Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  | травень -вересень | Канєвський Г.О. Чечин О.О. Каліта А.І. Голови ОСББ |
| 1.1. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна,63 | об'єкт |  | 1 |  | 91 | 91,0 | - |  |  |
| 1.2. | ремонт електричних мереж гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги,3а | об'єкт |  | 1 |  | 110,0 | 110,0 | - |  |  |
| 1.3. | ремонт м'якої покрівлі будинку ОСББ по просп. Перемоги,3а | об'єкт |  | 1 |  | 99,0 | 99,0 |  |  |  |
| 1.4. | капітальний ремонт КЛ – 0,4 кВт по вул. М. Букіна, 50 | об'єкт |  | 1 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |
| 1.5. | капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. М. Букіна, 50 | об'єкт |  | 1 |  | 49,0 | 49,0 | - |  |  |
| 1.6. | капітальний ремонт ввідного розподільчого пристрою РЩУ – 04 по вул. Піонерська, 16 | об'єкт |  | 1 |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| 1.7. | капітальний ремонт «стояків» та «лежаків» електропостачання по вул. Дзержинського, 51 | об'єкт |  | 1 |  | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| 1.8. | капітальний ремонт «лежаків» холодної води у підвалі по просп. Перемоги, 3 | об'єкт |  | 1 |  | 35,0 | 35,0 | - |  |  |
| 1.9. | капітальний ремонт розподільчих електричних щитків ЩРО – 04 по вул. Дзержинського, 51, вул. Горького, 48, вул. М. Букіна, 50, вул. М. Букіна, 72, вул. Свєтлова, 10, вул. Піонерська, 16, просп. Перемоги, 3 | об'єкт |  | 7 |  | 29,0 | 29,0 | - |  |  |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  | травень -вересень | Канєвський Г. О., Чечин О.О. Каліта А.І. |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п |  | 134 |  | 9,0 | - | 9,0 |  |  |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п |  | 1237 |  | 8,7 | - | 8,7 |  |  |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² |  | 64,0 |  | 7,7 | - | 7,7 |  |  |
| 2.4. | ремонт покрівель | од. |  | 42 |  | 261,2 | - | 261,2 |  |  |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | од. |  | 23 |  | 40,8 | - | 40,8 |  |  |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. |  | 38 |  | 29,0 | - | 29,0 |  |  |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. |  | 361 |  | 108,0 | - | 108,0 |  |  |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. |  | 23 |  | 10,8 | - | 10,8 |  |  |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. |  | 71 |  | 50,2 | - | 50,2 |  |  |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. |  | 8 |  | 1,1 | - | 1,1 |  |  |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | од. |  | 43 |  | 56,7 | - | 56,7 |  |  |
| 2.12 | ремонт відмостки цоколю | буд. |  | 5 |  | 3,0 | - | 3,0 |  |  |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | од. |  | 8 |  | 2,0 | - | 2,0 |  |  |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ |  | 143 |  | 15,2 | - | 15,2 |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 1065,4 | 462,0 | 603,4 |  |  |
| # Об'єкти соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  | травень – серпень | Якубова О.О. |
| 1.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №9 «Оленка» |  | об'єкт | 1 |  | 70,0 | 70,0 | - |  |  |
| 1.2. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №1 |  | об'єкт | 1 |  | 30,0 | 30,1 | - |  |  |
| 1.3. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 |  | об'єкт | 1 |  | 68,522 | 68,522 | - |  |  |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №7 (заміна вікон) |  | об'єкт | 1 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 1.5. | капітальний ремонт приміщень Дніпрянської ЗОШ |  | об'єкт | 1 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 1.6. | капітальний ремонт будівель Корсунського НВК |  | об'єкт | 1 |  | 348,423 | 348,42 |  | травень - серпень | Якубова О.О. |
|  | Разом: |  |  |  |  | 766,95 | 766,95 | - |  |  |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  | травень-вересень | Гайдаманчук І.І. |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем будівель ЛК №2 |  | об'єкт | 1 |  | 210,0 | 210,0 | - |  |  |
| 2.2. | капітальний ремонт сантехнічних систем 3-х поверхової будівлі поліклініки ЛК №2 |  | об'єкт | 1 |  | 160,0 | 160,0 | - |  |  |
| 2.3. | капітальний ремонт покрівлі над вхідною частиною 5-ти поверхової будівлі ЛК-2 |  | об'єкт | 1 |  | 21,393 | 21,393 |  |  |  |
| 2.4 | капітальний ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі по вул. К.Маркса,33а |  | об'єкт | 1 |  | 29,864 | 29,864 | - |  |  |
| 2.5. | капітальний ремонт сантехнічних систем дитячого відділення ЛК №2 |  | об'єкт | 1 |  | 60,0 | 60,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 481,26 | 481,26 |  |  |  |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  | травень -вересень | Іванова В.М. |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої школи мистецтв |  | об'єкт | 1 |  | 50,0 | 50,0 | - |  |  |
| 3.2. | капітальний ремонт картинної галереї |  | об'єкт | 1 |  | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек |  | т | 3,5 |  | 10,85 | 10,85 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 240,85 | 240,85 | - |  |  |
| #### Об'єкти благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м |  | 5,9 |  | 975,3 | 975,3 | - | травень-вересень | В.о. начальника Россинський О.Г. |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м |  | 5,56 |  | 1164,3 | 1164,3 | - |  |  |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. |  | 204 |  | 62,0 | 62,0 | - |  |  |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т |  | 250 |  | 28,0 | 28,0 | - |  |  |
|  | Разом: |  |  |  |  | 2229,6 | 2229.6 | - |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  | 5230,0 | 4310,7 | 919,3 |  |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                          Л.Г.Чурсинов

Додаток

до рішення виконкому

від  28.04.2015   № 126

# С К Л А Д

міської комісії з організації та підготовки господарського комплексу

міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року

| Чурсинов Леонід Григорович | - перший заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Кіпрушева Галина Ярославівна | - головний спеціаліст відділу комунального господарства, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Бараніченко Олександр Іванович | - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | - головний лікар КЗ “Центральної міської лікарні м.Нова Каховка”; |
| Гуртовий Анатолій Павлович | - заступник директора з комерційних питань комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління”; |
| Дем'яненко Ігор Іванович | - директор комунального підприємства “Новокаховське управління комунального господарства”; |
| Іванова Віра Миколаївна | - начальник відділу культури і туризму; |
| Канєвський Григорій Олександрович | - директор комунального підприємства “Новокаховське ЖЕУ”; |
| Калита Андрій Іванович | - директор комунального підприємства “Новокаховський гуртожиток” |
| Маховський Владлен Іванович | - начальник району енергозбуту та електричних мереж (за згодою); |
| Панков Олексій Васильович | - начальник Новокаховського міжрайонного управління публічного акціонерного товариства “Херсонгаз” (за згодою); |
| Пятецький Юрій Миколайович | - голова ради ветеранів війни та праці, член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради; |
| Радованець Валерій Володимирович | - директор комунального підприємства “Міський водоканал”; |
| Січевський Анатолій Геронович | - начальник Східного відділення Держенергонагляду (за згодою); |
| Фурсєєва Ірина Валеріївна | - начальник фінансового управління; |
| Чечин Олександр Олександрович | - директор комунального підприємства “Основа”; |
| Якубова Оксана Олександрівна | - начальник відділу освіти. |

Керуючий справами виконкому                                                           В.С.Акуленко