УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 25.08.2015  20 ____  р.   № 373	       ________

м.Нова Каховка

Про результати роботи відділу капітального

будівництва виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2015 року

Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у  першому півріччі, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2015 року прийняти до відома (додається).

2. Начальнику відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. при підготовці звітів, забезпечити надання інформації головними розпорядниками бюджетних коштів по освоєнню коштів бюджету розвитку за відповідні періоди та їх особисту участь у засіданні виконавчого комітету міської ради.

Міський голова                                                                                              В.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у    першому півріччі 2015 року

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка станом на 01.07. 2015 року    для виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності передбачено планових асигнувань  в сумі   11 764,704 тис. грн., що у порівнянні до 2014 року становить 66,2%. ( 2014 рік бюджет розвитку - 17,785 тис. грн.)Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  -   8 466,425 тис. грн.,  з них:

- 3 269,732 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- 2 211,318 тис. грн. - для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду ( 1 611,318 - капітальний ремонт ліфтового господарства,  300,0 тис. грн.. - ремонт внутрішньо квартальних проїздів та    300,0 тис. грн. для капітального ремонту житлових будинків ОСІБ(3 житлових будинки).

- 18,2 тис. грн. - для  виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу;

- 25,5 тис. грн. - для підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах;

- 192,114 тис. грн. - для завершення робіт із розроблення містобудівної документації;

- 481,257 тис. грн. - для капітальних ремонтів об’єктів ЦМЛ;

- 1 073,0 тис. грн. - для будівництва та  реконструкції об’єктів ЦМЛ та виконавчого комітету міської ради;

- 100,0 тис. грн. - для капітального ремонту адмінбудівлі  виконкому по пр. Дніпровський,23;

- 1 246,677 тис. грн. - для капітального ремонту міських доріг;

- 20,0 тис. грн. для  придбання  комп’ютерної техніки.

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти - 1 009,640 тис. грн., з них:

-    70,0 тис. грн. -  капітальний ремонт дошкільних закладів (сантехнічні  роботи д. садка «Оленка»);

- 919,640 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів;

-  20,0 тис. грн. - для реконструкції об’єктів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 1 791,466 тис. грн., з них:

-      300,0 тис. грн.  - на капітальний ремонт  міського палацу культури;

-   1 261,466  тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури;

-      50,00  тис. грн. -  на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33.

-    180,0 тис. грн. - на капітальний ремонт будівлі картинної галереї по вул. Леніна,26 а.

По розпоряднику коштів  - відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту - 64,0 тис. грн. для капітального ремонту асфальтобетонного покриття тенісних кортів.

По розпоряднику коштів - Управління  праці та соціального захисту населення  - 40, 8 тис. грн. - для придбання комп’ютерної техніки.

У 2015 році  200,0 тис. грн. передбачається  для  надання   субвенцій Таврійській та Дніпрянський  радам, у тому числі:

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 100,0 тис. грн., - для капітального ремонту будівлі по вул. Червонопрапорній, 38 у с. Плодове, в якому розміщені вузол зв’язку та бібліотека відділу культури.

- Субвенція Дніпрянській селищній раді у сумі 100,0 тис. грн., для реконструкції     клубу у с. Нові Лагері.

Всього бюджетом розвитку на 2015 рік передбачається  виконання  робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 57 об’єктах, в тому числі на 27 ліфтах.

На території Таврійської, Дніпрянської   рад передбачалося виконати роботи на 2 об’єктах.

На 12 об’єктах   передбачається  виконати  роботи за рахунок коштів  внесків до  статутних фондів комунальних підприємств.

У   першому півріччі 2015 року освоєно  коштів бюджету розвитку  у сумі    5 898,861 тис грн., оплачено -  5 759,171 тис. грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 139,689 тис. грн. Заборгованість станом на 01.07.2015р. склалася за виконані обсяги робіт з капітального ремонту ліфтів через те, що помісячним розписом видатків бюджету розвитку на виконання зазначених робіт основний обсяг фінансування передбачено на кінець року (листопад та грудень місяці).

Для продовження зазначених робіт, відділом надана пропозиція щодо перенесення планових призначень на капітальний ремонт ліфтів з кінця року на липень - вересень.

Проведено органами державної казначейської служби -  5 759,171 тис. грн.(в тому числі заборгованість  за виконані у 2014 році обсяги робіт та видатки, передбачені у статутних капіталах суб’єктів підприємницької діяльності    у сумі 1 109,451 тис. грн.).      Обсяг виконаних та оплачених робіт по бюджету розвитку до плану першого півріччя  2015 року складає 100%  (плановий показник першого півріччя 2015 року - 8 759,013 тис. грн.) та 1,04 % до відповідного періоду 2014року).

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт до планових показників обумовлено тим, що  значний обсяг коштів зарезервовано для спів фінансування реконструкції палацу культури для отримання коштів державного  фонду регіонального розвитку.

У першому півріччі  2015 року 2 694,080 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить   82%  річних  планових призначень.  Проведено казначейською службою  2 694,080 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.  Кошти направлені  на погашення заборгованості 2014 року, поповнення  основних та обігових фондів, а також  видатки наступних  комунальних підприємств:

- КП «КП УКГ»                                                               -    130,00 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                      -  1 049,815 тис. грн.

- КП «Основа»                                                                 -      41,6тис. грн.;

- КП «Міський оздоровчий центр»                               -        9,232 тис. грн.;

- КП «ШЕУ»                                                                    -    415,0  тис. грн.;

- КП «Автоцентр»                                                           -    300,0 тис. грн.;

- КП «НК Гуртожиток»                                                  -    226,328тис.грн.;

- КП «Міський водоканал»                                            -   112,104 тис. грн.

- КП «ЖЕУ»                                                                    -     25,00  тис. грн.

- КП «Міський кінотеатр «Юність»                              -    40,00   тис. грн.

- КП «Редакція газети «Нова Каховка»                        -   145,00 тис. грн.

- КП «Центральна міська аптека

Новокаховської міської ради»                                     -  100,0 тис. грн.

Виділені кошти дозволили суб’єктам підприємницької діяльності виконати роботи капітального характеру: заміну теплотраси до дитячого садка «Черемушки», виконати реконструкцію об’єктів паркової зони та благоустрою міста, ремонт доріг міста. Придбати паливно-мастильні матеріали, шини для автомобілів та автобусів, що дозволило забезпечити перевезення пільгових категорій населення, придбати обладнання для дитячого майданчика, розрахуватися за виконані у 2014 році роботи з капітального ремонту мереж водопостачання до котельні №9, здійснити розрахунки за газ, газетний папір та медикаменти.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

За  перше півріччя  2015 року   виконано робіт   на загальну суму               2 486,888  тис. грн., оплачено   2 486,888 тис. грн. Заборгованість відсутня

Здійснено оплату за виконані    роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт сантехнічних систем будівель ЛК №2 ЦМЛ

по вул. Свєтлова,1                                                                     -  201,42 тис. грн.;

- кап. ремонт сантехсистем 3-поверхової будівлі

поліклініки ЛК №2 по вул. Светлова,1                                  -  127,192 тис. грн.;

- кап. ремонт покрівлі над вхідною частиною в 5-ти

поверховій будівлі  ЛК №2 КЗ ЦМЛ по вул. Свєтлова,1      -     0,396 тис. грн.;

- капітальний ремонт сантхесистем дитячого відділення

ЛК №2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1                                              -    0,825 тис. грн.

- реконструкція інфекційного відділення

для дорослих                                                                              -   309,9 тис. грн.;

- кап. ремонт будівлі виконкому                                       -   98,033 тис. грн.;

- кап. ремонт міських доріг                                                 -  272,7    тис. грн.

- будівництво міського кладовища

(корег. документації)                                                            -    1,91   тис. грн.

- реконструкції 38/100 частки адмінбудівлі податкової

інспекції та кафе-готелю «Барвінок» під адміністративну

будівлю  з готелем                                                                      -    1,320 тис. грн.

- реконструкція системи пожежегасіння будівель ЛК №2

по вул. Свєтлова,1                                                                       -  259,0 тис. грн.

- Кап. ремонт житлового фонду                                          - 1 179,8 тис. грн.

Для погашення кредиторської заборгованості 2014 року на   об’єктах  житлового фонду ( в тому числі за капітальний  ремонт внутрішньо квартальних проїздів, виконання   робіт з капітального ремонту ліфтового господарства) КП «Новокаховське ЖЕУ»   перераховано  611,318  тис. грн., з них 147,007 тис. грн. за кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів.

Виконані роботи з капітального ремонту ліфтового господарства наступних ж. будинків:  пр. Перемоги,13 під’їзд 11, пр. Перемоги,35, під’їзд №1,2, вул. Піонерська,29,п.№3, вул. Букіна,36а, під’їзд №1,2, вул. Букіна,30а, під’їзд 1,2.

Для виконання робіт по капітальному ремонту   об’єктів ОСББ передбачено  300,0 тис. грн., в т.ч. - кап. ремонт електричних мереж гуртожитку по пр. Перемоги,3-а - 110,0 тис. грн., кап. ремонт покрівлі гуртожитку по пр. Перемоги, 1-а - 99,0 тис. грн., кап. ремонт покрівлі житлового будинку №63 по пр. Дніпровський - 91,0 тис. грн.

Кошти на виконання заходів підтримки ОСББ використані наступним чином: аванс в обсязі 30% на виконання робіт капітального ремонту ел. мереж  ж. будинку  №3а по пр. Перемоги в сумі 32,2 тис. грн., кап. ремонту покрівлі ж. будинку №3а по пр. Перемоги -28,9 тис. грн., кап. ремонт покрівлі ж. будинку  №63 по вул. Леніна.

Для  виконання підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають приватизації у 2015 році передбачено 43,7 тис. грн.  На виконання зазначених заходів у першому кварталі використано 10,5 тис. грн.

Для завершення робіт з розроблення містобудівної документації по розпоряднику коштів - управління містобудування та архітектури передбачено   171,363 тис. грн.,  використано 42,114 тис. грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Планових призначень заплановано 1 009,640 тис. грн.,  здійснені розрахунки на суму  524,27 тис. грн., в тому числі 171,118 тис. грн. за обсяги робіт, виконаних у 2014 році. Оплачена уся сума, проведено казначейською службою  524,27 тис. грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт відсутня. Оплачено виконані  роботи на таких об’єктах:

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№1                                              -   2,474 тис. грн.

- кап. ремонт системи опалення ЗОШ.№1                           -   0,396 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10                                          - 45,408 тис. грн.

- кап. ремонт спортивної зали ЗОШ.№10                           -    0,967  тис. грн.

- кап. ремонт санвузлів СЗОШ №8                                    -  122,287 тис. грн.

- кап .ремонт будівель Корсунської НВК                          -  350,8 тис. грн.

- кап. ремонт Дніпрянської ЗОШ.                                       -     1,32 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі 1 791,466 тис. грн., в тому числі                1 261,466 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури,   капітальний ремонт приміщень палацу культури - 300,0 тис. грн.,  50,0 тис. грн. на капітальний ремонт дитячої школи мистецтв по вул. Щорса,33а., та 180,0 тис. грн. для капітального ремонту покрівлі картинної галереї.

Профінансовано: 12,661 тис. грн., в т.ч.: 1,32 тис. грн. -  за експертизу документації будівлі картинної галереї, 11 341 тис. грн. -  за корегування та експертизу реконструкції палацу культури.

Для придбання комп’ютерної техніки використано 51,0 тис. грн.

Для забезпечення стабільного водопостачання СМТ Дніпряни розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції системи водопостачання з улаштуванням пожежного водогону. Враховуючи значну вартість робіт (понад 16,0 млн. грн.), виділено першу чергу реконструкції, відкоригована проектно-кошторисна документація центрального водогону по вул. Корсунській, здійснено погодження з інженерними службами.

Роботи розпочнуться після виділення Дніпрянською селищною радою коштів за підсумками роботи у першому півріччі 2015р. Підключення домогосподарств до мереж водопостачання планується здійснювати за кошти населення.

Дніпрянською селищною радою розглядається питання залучення до фінансування коштів Державного фонду будівництва на селі.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  14 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  16 актів обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 38 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2015 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано більше 120 повідомлень про необхідність укладання угод. Юридичному відділу направлено повний пакет документів для стягнення вищевказаних коштів у примусовому порядку.   В поточному році на виконання вищевказаних заходів отримано  8,453  тис. грн.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2015 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні данні  на об’єкти: реконструкція палацу культури та реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ. Обидва об’єкта пройшли конкурсний відбір. Для включення в перелік об’єктів, фінансування яких у 2015 році передбачається здійснювати за рахунок зазначеного фонду рекомендовано роботи з реконструкції палацу культури. Співфінансування з міського бюджету забезпечено у повному обсязі. На жаль, протягом першого півріччя 2015 року кошти з державного бюджету не надходили.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2016 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні данні  на об’єкти     реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ та реконструкція котельні №1 із застосуванням твердопаливного котла.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Радянської Влади,3 електропостачання ЛК №1,№2 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції. Виконано проектно-кошторисну документацію капітального ремонту будівлі НВК №2, яка передбачає посилення міжповерхового перекриття та заміну елементів покрівлі, На жаль, через значну вартість робіт, та зміни умов постачальників обладнання, виконання робіт  на цих об’єктах у 2015 році не здійснювалося, або здійснювалося частково (реконструкція системи пожежегасіння ЛК №2 по вул. Свєтлова,1) терміни  виконання робіт перенесені.

2015 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі   1 109,106 тис. грн. за обсяги виконаних у 2014 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація в галузі склалася з вересня - жовтня місяців 2012 року, коли дозволили розраховуватися за виконані роботи шляхом заліків з  податків до державного та частково місцевого бюджетів.

Обсяги кредиторської заборгованості 2014 року та не проведені платежі одержувачів бюджетних коштів на початку 2015 року були повторно включені до бюджету 2015 року. Погашення заборгованості здійснено у лютому місяці.

Всі ці фактори не дозволили будівельним організаціям міста у першому кварталі поточного року  своєчасно приступити до виконання будівельно-монтажних робіт, виконати їх в установлений термін та негативно вплинули  на розвиток галузі, показники виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та надходжень до місцевого бюджету.

Протягом другого кварталу ситуація поступово вирівнялася, це дало можливість приступити і виконати заплановані  роботи до  у відповідності до помісячного бюджетного розпису.

Незважаючи на вищенаведене, усі об’єкти бюджетної сфери стабільно працюють. Замовниками та підрядними організаціями здійснюється планова робота по підготовці закладів до нового навчального року та роботи в осінньо - зимовий період - це виконання робіт з ремонту систем опалення та покрівель, крім цього, виконано ряд невідкладних та аварійних робіт. Виконані заходи по забезпеченню закладів відповідним температурним режимом та безпечними умовами перебування. Виконання робіт, які не зв’язані з погодними умовами, перенесено на 4-й квартал.

За даними Державного управління статистики протягом січня - червня поточного року обсяг будівельно-монтажних робіт в місті склав 19,006 млн. грн., що складає 11,9 % у обласному обсязі. У порівнянні з минулим роком обсяг БМР складає 67% (Перше півріччя 2014р.- 28,538 млн. грн., 18,2% до обласного обсягу).

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому числі з державного  бюджету (за останні 5 років на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіону з державного бюджету надійшло лише  6,98 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а, роботи по ремонту системи водопостачання та водовідведення будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

Довготривалий термін експлуатації будівель бюджетних установ без проведення ремонтних робіт приводять   до руйнації не тільки окремих елементів, а конструкцій в цілому. При обстежені  будівель в рамках підготовки до роботи в осінньо - зимовий період виявлено ряд додаткових об’єктів, які потребували негайного втручання: покрівлі НВК№2, ЗОШ.№7, водопостачання НВК №4, покрівлі станції швидкої допомоги, пральні та харчоблоку ЦМЛ, музею історії міста та інших об’єктів.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Особливу увагу власникам будівель і споруд необхідно  приділити їх експлуатації. Своєчасно виконані заходи покращать експлуатаційні характеристики будівель та споруд, дозволять виконати ряд заходів з енергозбереження та зменшать витрати на капітальні ремонти.

Незважаючи на  певні складності, будівельні підприємства продовжують  працювати на об’єктах міської комунальної власності, нарощують   обсяги будівельні - монтажних робіт, проводять заходи  щодо запобігання заборгованості  по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у першому півріччі 2015 року слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ- 8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс, ТОВ «ХХI - сторіччя «Херсонсервіс», КП «Новокаховське шляхове -  експлуатаційне управління», Комунальне підприємство «Екосервіс».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                 С.Гончаренко