УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  25.02.2014  20 ____  р.   № 39	          				________

м.Нова Каховка

Про результати роботи

відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у 2013 році

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у 2013 році, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у 2013 році прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку  у  2013 році

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на    2013 рік  (зі змінами)  передбачено планових асигнувань  в сумі  13 071,728 тис. грн., в тому числі:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня)  -  8 990,639 тис. грн.; з них:

- 3 205,124тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- 2 120,015 тис. грн. - для виконання капітального ремонту об’єктів житлового фонду, в тому числі  274,483 тис. грн. для капітального ремонту житлових будинків ОСББ (6 житлових будинків);

- 47,322 тис. грн. - для  виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу та 115,704 тис. грн. - для завершення робіт із розроблення містобудівної документації;

- 130,0 тис. грн. - на придбання житла багатодітній родині Забірових;

- 500,0 тис. грн. - для капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг.

По розпоряднику коштів - міський відділ освіти -  1  369,239 тис. грн., з них:

- 476,069 тис. грн. -  капітальний ремонт дошкільних закладів;

- 825,471 тис. грн. - на   капітальний ремонт шкільних навчальних закладів;

- 67,699 тис. грн. -  на реконструкцію об’єктів.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2 131,526 тис. грн., з них:

- 105,683 тис. грн. на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання;

- 2 058,843 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури.

По розпоряднику коштів – відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту - 33,124 тис. грн. - для погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту тенісних кортів.

- Субвенція  Таврійській міській раді у сумі 280,0 тис. грн., з них 200,0 тис. грн. - для улаштування автономного опалення школи мистецтв та 80,0 тис. грн. - для улаштування дитячого спортивного майданчика.

- Субвенція Райській сільській раді у сумі 255,5 тис. грн. - з них: 200,0 тис. грн. - для завершення  робіт по реконструкції дитячого садка у с. Обривка та 55,5 тис. грн. - для розрахунків за виконані роботи по капітальному ремонту клубу у с. Обривка.

Всього бюджетом розвитку на 2013 рік передбачалося виконання  робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 79 об’єктах, в тому числі на 4-х об’єктах на території Таврійської та Райської  рад. На  11 об’єктах   передбачалося виконати  роботи за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачалося співфінансування у сумі 11,7 тис. грн. обласному бюджету на виконання заходів державної програми по заміні вікон на енергозберігаючі  в НВК №2 та Новокаховській гімназії  у сумі 390,0 тис. грн. На жаль, кошти державного бюджету через не проведення органами державної казначейської служби були повернуті до державного бюджету.

Враховуючи, що за підсумками  роботи за 2012 рік через не проведення платежів органами державної казначейської служби зареєстровано кредиторську заборгованість, у першому кварталі 2013 року основні видатки бюджету розвитку у сумі 1 019,399 тис. грн. спрямовувалися на її погашення.

Всього за рахунок коштів бюджету розвитку  у  2013 році здійснювалися  роботи по будівництву, реконструкції та капітальним ремонтам на   62  об’єктах та 25 ліфтах.

За    2013 рік   освоєно  коштів бюджету розвитку  на суму   10 349,345тис грн., оплачено -  10 349,345 тис. грн. Заборгованість  за виконані обсяги робіт   відсутня.  Обсяг виконаних робіт по бюджету розвитку складає 79%  до річного плану(  105,8  до відповідного періоду 2012 року).

Профінансовано - 10 349,345 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість що склалася на 01.01.2013 року у сумі  1 019,399 тис. грн.

Оплата виконаних робіт складає  79 % до річного плану.

Зменшення відсотку виконаних та оплачених робіт обумовлено тим, що  з початку року здійснено збільшення  планових асигнувань бюджету розвитку на суму  4 303,15 тис. грн.

Зменшення темпів виконання будівельно-монтажних робіт пов’язано з тим, що органами державної казначейської служби з травня місяця майже не здійснювалася оплата незахищених статей бюджету. Це не дало можливості замовникам перерахувати підрядним організаціям авансові платежі, а ті, в совою чергу, не змогли розпочати роботи. Розрахунки за виконані обсяги робіт, в основному, здійснювалися заліками по податках до бюджетів усіх рівнів. 2,6 млн. грн. повернуто до бюджету розвитку.

Будівельними організаціями всіх форм власності  на об’єктах міської комунальної власності за    2013 рік  виконано   будівельно-монтажних та проектних робіт    на суму     7 773,059 тис. грн. Профінансовано   на суму      7 773,059  грн.

У 2013 році 2 876,741 тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить   89,8% річних планових призначень, в тому числі 55,2 тис. грн. на погашення заборгованості 2012 року. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств:

- КП «ШЕУ»                           	                                            -   750,0 тис. грн.

- КП «Міський водоканал»                                                    -   300,0 тис. грн.

- КП «КП УКГ»                                                                       -  734,2 тис. грн.

- КП «Автоцентр»                                                                   -    60,0 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                              - 536,049 тис. грн.

- КП «Центральна аптека Новокаховської міської ради»   -  50, тис. грн.

- КП «НК гуртожиток»                                                           -  70,857 тис. грн.

- КП «ЖЕУ»                                                                             -   76,09 тис. грн.

- КП «Основа»                                                                         -   100,0 тис. грн.

- КП «Міський оздоровчий центр»                                       - 175,22 тис. грн.;

- КП «Міський кінотеатр «Юність»                                      -   24,29 тис. грн.;

Виділені кошти дозволили  придбати матеріали та виконати роботи по  ремонту міських доріг, комп’ютерну техніку для КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради», улаштуванню автономного опалення адмінбудівлі КП «Міський водоканал», придбати автомобіль швидкої допомоги та основні засоби (трактор та деревоподрібнювальна машина, обладнання малої механізації, біотуалети, комп’ютерну техніку для КП «Екосервіс», виконати роботи з благоустрою паркової зони,  капітальний ремонт виробничих фондів та придбання основних засобів КП «НК ШЕУ»,) здійснити розрахунки за виконані обсяги робіт (КП УКГ - реконструкція мереж електрозабезпечення котельні №9, кап. ремонт ділянок тепломереж до школи мистецтв, території ЛК №1, реконструкція вузла обліку споживання природного газу котельні №9, придбання допоміжного котельного обладнання котельні №5), ремонт покрівлі житлового будинку за адресою пр. Дніпровський,297 (КП «Основа»),

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради (разом з КЗ «Центральна міська лікарня, як розпорядника третього рівня):

За 2013 рік  виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму  10 194 тис. грн., оплачено 10 194 тис. грн., в тому  числі погашено кредиторську заборгованість 2012 року  в сумі 852,119 тис. грн.   Виконано    роботи на таких об’єктах:

-  кап. ремонту будівлі поліклініки ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                            -     33,09  тис. грн..

- кап. ремонту сантехнічних систем ЛК №1                        -   606,345 тис. грн.

- кап. ремонту поліклініки по вул. Р.Влади,3                       -        1,35 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі 5-ти поверхової будівлі ЛК№2        -        1,32 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                             -    89,923 тис. грн.

- кап. ремонт сантехсистем 3- поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. к.Маркса,33а                                                             -    32,015 тис. грн..

- кап. ремонт 3- поверхової будівлі ЦМЛ (ел.мережі)        -    38,947 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі дитячого відділення                         -  144,991 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі по пр. Дніпровському,23                   -   100,46  тис. грн.

- реконструкції котельні №5                                                  -     80,0  тис. грн.

-  реконструкції електричних мереж ЛК №1                        -     38,77 тис. грн.

- реконструкція інфекційного відділення для дорослих     -   778,855 тис. грн.

- будівництву міського кладовища                                        -     87,14   тис. грн.

- реконструкції вул. Першотравневої                                    -    70,39  тис. грн.

- реконструкція кафе-готелю «Барвінок»                              -     4,982 тис. грн.

- реконструкції ел. мереж лікарняного комплексу №2

ЦМЛ по вул. Свєтлова,1                                                     -    116,474 тис. грн.

На   об’єктах  житлового фонду виконані наступні роботи :

- експертне обстеження ліфтів                                               -     65,0    тис. грн.

- кап. ремонт внутрішньо квартальних проїздів                  -   457,989 тис. грн.

- кап. ремонт пасажирських ліфтів                                       -  1 274,89 тис. грн.

- кап. ремонт ганку (з пандусом)  до нежилого

приміщення стоматологічної поліклініки

по вул. Щорса,17                                                                    -   25, 16 тис. грн.

Для виконання робіт по капітальному ремонту   об’єктів ОСББ розроблено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні висновки на об’єкти: кап. ремонт покрівель житлових будинків по вул. Леніна №№56,61,63, електричних мереж житлового будинку по вул. Горького,26., капітальний ремонт системи водопостачання ж.б.№17 по пр. Перемоги та капітальний ремонт гуртожитку по вул. Дзержинського,49. На капітальні ремонти об’єктів ОСББ виділено 327,291 тис. грн. Профінансовано 150,612 тис. грн. Органами державної казначейської служби проведено оплату виконаних робіт гуртожитку по вул. Дзержинського,49 у сумі 24,058 тис. грн. Решта коштів повернуто до міського бюджету, через що роботи на вищевказаних об’єктах не виконано.

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу на суму 10,02 тис. грн., робіт з розроблення містобудівної документації на суму 21, 155 та придбання відеокамер для зовнішнього спостереження на суму 99, 999 тис. грн.

По розпоряднику коштів -  відділ освіти:

Планових призначень заплановано 1 232,1 тис. грн.,  виконано будівельно-монтажних робіт  на суму  580,544 тис. грн., оплачено 580,544 тис. грн., в тому числі  погашено  кредиторську заборгованість в сумі   54,630 грн. за виконані у 2012 році обсяги робіт.  Виконано та оплачені роботи на таких об’єктах:

-   кап. ремонт системи опалення д.с. №1 «Гвоздичка»       -  27,3тис. грн.

-   кап. ремонт будівлі я/с «Соколятко»                                 -  78,2 тис. грн.

-   кап. ремонт я/с №6 «Теремок»                                           -  12,1 тис. грн.

-   кап. ремонт д. садка  «Ромашка»                                       -  28,13 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/ №11 «Золотий ключик»                -  64,07 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі д. с. №5 «Казка»                                -   68,35 тис. грн.

-  кап. ремонт д .садка «Оленка»                                            -   99,68 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічний систем я/с №4 «Журавлик»     -   49,89  тис. грн.

- кап. ремонт опалення ЗОШ №3                                           - 119,72 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі гімназії                                                  -   49,34 тис. грн.

- кап. ремонт підсобної будівлі ЗОШ№2                               - 137,14 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем НВК №2                        -   45,610 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№10                      -   66,56 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі НВК №4                                                -  19,28 тис. грн.

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№1                                               - 103,34 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№10                                           -  29,38  тис. грн.

- кап. ремонт будівлі ЗОШ.№6                                               -    4,34  тис. грн.

- реконструкція покрівлі НВК №2                                         -   36,63 тис. грн.

З метою підготовки об’єктів міського відділу освіти до початку нового навчального року пріоритетними напрямками визначено: ремонт систем опалення та покрівель: виконано ремонт систем опалення ЗОШ.№3, будівлі Новокаховської гімназії,  сантехнічних систем д. садків «Журавлик», «Золота рибка»,   розроблено кошторисну документацію на встановлення бойлерів системи вентиляції д. садка «Сонечко»,

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень у сумі 2 131,526 тис. грн., в тому числі                2 025, 843 тис. грн. - на реконструкцію міського палацу культури. У 2013 році погашено кредиторську заборгованість 2012 року в сумі  25,843 тис. грн. за виконані обсяги робіт по реконструкції  Палацу культури та 53,683 тис. грн. за роботи по кап. ремонту будівлі дитячої школи мистецтв.  За рахунок коштів міського бюджету  оплачено  1 292,05 тис. грн., в тому числі 1 220,0 тис. грн. - по реконструкції міського палацу культури. В поточному році  роботи  по реконструкції Палацу культури продовжувалися.  Виконані роботи по  улаштуванню відмощення   будівлі      дитячої  музичної школи по вул. Жовтневій,8.

За рахунок субвенції Таврійській міській раді  у сумі 200,0 тис. грн. з обласного бюджету та 200,0 тис. грн. бюджету м. Нова Каховка      виконані роботи по улаштуванню автономного опалення дитячої школи мистецтв. По цьому об’єкту зареєстровано кредиторську заборгованість за виконані обсяги робіт у сумі 253,11 тис. грн., з них 153,11 тис. грн. - кошти обласного бюджету.  80,0 тис. грн.  направлялося для  встановлення дитячого спортивного майданчика в м. Таврійську, 55,5 тис. грн.. перераховано Райській сільській раді за виконаної обсяги робіт по кап. ремонту клубу у с. Обривка, до кінця 2013 року зазначені кошти не були перераховані підрядним організаціям і повернуті до міського бюджету. На  реконструкцію  дитячого садка у с. Обривка Райської сільської ради з міського бюджету профінансовано  200,0 тис. грн. Виділені кошти освоєні у повному обсязі.

По розпоряднику коштів - відділ у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту:

Погашено кредиторську заборгованість 2012 року за обсяги робіт по капітальному ремонту приміщень туалетів та душових тенісних кортів у сумі 33,124 тис. грн.

З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності  підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації, інформація про включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2014  році передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету:  реконструкція міського палацу культури, реконструкція котельні №1 з встановленням   котлу на альтернативному виді палива у сумі 6,564 млн. грн., реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 тис. грн., реконструкція інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а в сумі 2,0 млн. грн., «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області», водопостачання МК «Сосновий» у сумі 2,0 млн. грн.

За інформацією обласної державної адміністрації (лист №03-6/640 від18.05.2013) обласною комісією з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до переліку включені наступні об’єкти: реконструкція котелень №№1,9, реконструкція палацу культури, реконструкція інфекційного відділення для дорослих та водопостачання МКР «Сосновий».

«Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області» та реконструкцію каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал включено  обласної програми комплексного розвитку та підвищення   конкурентноспроможності Херсонської області на 2013-2015 роки.

З метою стабільного забезпечення водою  СМТ Дніпряни за рахунок коштів   селищної ради продовжується проектування реконструкції мереж водопостачання населеного пункту.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  12 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  15 актів обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 24 наради з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2013 році здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку.

У 2013 році продовжується  проведення засідань технічних рад із залучення провідних спеціалістів будівельної галузі. Протягом року проведено 5 засідань. Практика довела дієздатність роботи цього органу. У травні місяці було проведено виїзне засідання   на об’єкти міського відділу освіти. За результати  обстеження  прийнято рішення щодо  призупинення проектних робіт по реконструкції ЗОШ.№6, так, як після улаштування шатрової покрівлі над спортивною залою, стан будівлі стабілізувався. Після довготривалого спостереження за його станом буде прийнято остаточне рішення. Будівлю ЗОШ №2 необхідно ставити на реконструкцію з виконанням заходів з посилення міжповерхового перекриття та покриття, заміною покрівлі. Увесь комплекс робіт з виконання проектно - кошторисної документації та отримання експертних висновків  виконано. У 2014 році планується поетапне виконання робіт.

При обстеженні будівлі Новокаховської гімназії встановлено, що повністю зруйнована зливова каналізація. Під час дощів вода не відводиться назовні, а потрапляє під фундаменти та їх основу, через що здійснюється  руйнування будівлі, тому прийнято рішення про негайне виконання робіт по її заміні. ТОВ «Монтажник»  виконав їх у повному обсязі.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано більше 150 повідомлень про необхідність укладання угод. Юридичному відділу направлено повний пакет документів для стягнення вищевказаних коштів у примусовому порядку.

Проведено 2 засідання комісії по залученню коштів на розвиток інфраструктури. В поточному році на виконання вищевказаних заходів отримано 12,0 тис. грн.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Р.Влади,3 електропостачання ЛК №1,№2 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції.

На виконання  заходів «Міської програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки»,  розроблено проектно-кошторисну документацію «Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива», реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 млн. грн., завершені роботи по капітальному ремонту, дитячого інфекційного відділення, центральної міської лікарні,

Для  скорочення переліку  об’єктів незавершеного будівництва на території міста, підготовлено розпорядження міського голови про їх інвентаризацію та розроблені заходи по прискоренню введення  в експлуатацію.

У 2013 році продовжується  проведення засідань технічних рад із залучення провідних спеціалістів будівельної галузі. Практика довела дієздатність роботи цього органу.  Протягом року  були проведені виїзні засідання   на об’єкти міського відділу освіти. За результати  обстеження  прийнято рішення щодо  призупинення проектних робіт по реконструкції ЗОШ.№6, так, як після улаштування шатрової покрівлі над спортивною залою, стан будівлі стабілізувався. Після довготривалого спостереження за його станом буде прийнято остаточне рішення. Будівлю ЗОШ №2 необхідно ставити на реконструкцію з виконанням заходів з посилення міжповерхового перекриття та покриття, заміною покрівлі. Увесь комплекс робіт з виконання проектно - кошторисної документації та отримання експертних висновків планується виконати в поточному році.

При обстеженні будівлі Новокаховської гімназії встановлено, що повністю зруйнована зливова каналізація. Під час дощів вода не відводиться назовні, а потрапляє під фундаменти та їх основу, через що здійснюється  руйнування будівлі, тому прийнято рішення про негайне виконання робіт по її заміні. ТОВ «Монтажник» приступив до їх виконання.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про порядок залучення коштів на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності. Розіслано більше 150 повідомлень про необхідність укладання угод. Юридичному відділу направлено повний пакет документів для стягнення вищевказаних коштів у примусовому порядку. Враховуючи суперечливий характер норм деяких статей Закону, повторно (втретє) направлені запити до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ  та Управління архітектури ОДА про надання роз’яснень.

Проведено перевірку стану готовності до введення в експлуатацію у 2013 році багатоквартирних житлових будинків.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію по капітальному ремонту  поліклініки по вул. 60 років Радянської Влади, 3, електропостачання лікарняних комплексів №1,№2 центральної міської лікарні з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт.  Для забезпечення  відповідної категорії з електропостачання, на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 передбачено встановлення дизельної підстанції. Продовжуються роботи по реконструкції інфекційного відділення.

На виконання  заходів «Міської програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки»,  розроблено проектно-кошторисну документацію «Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива», реконструкція котельні №9 з використанням когенераційної установки вартістю 19,747 млн. грн., продовжувалися  роботи по капітальному ремонту покрівлі  дитячого та терапевтичного    відділень центральної міської лікарні.

На жаль, через не проведення  платежів, не розпочато роботи по ремонту покрівлі 5- ти поверхової будівлі лікарняного комплексу по вул. Свєтлова,1.

За    2013 рік індекс продукції будівництва до відповідного періоду 2012 року,  становив 106%. Обсяг реалізованої продукції за січень-грудень  2013 року склав 84,0 млн. грн.

2013 рік будівельна галузь міста зустріла з кредиторською заборгованістю у сумі 930,0 тис. грн. за обсяги виконаних у 2012 році робіт на об’єктах соціальної та комунальної форм власності. Заборгованість виникла через не проведення органами Державної казначейської служби платежів. Кризова ситуація склалася з вересня  2012 року коли розрахунки за виконані роботи здійснювалися, в основному, заліками по  податках до державного та   місцевого бюджетів. У 2013 році ситуація не змінилася.

Всі ці фактори не дозволяють підрядним організаціям своєчасно приступити до виконання будівельно-монтажних робіт, виконати їх в установлений термін та негативно впливають на розвиток галузі, показники виконання обсягів будівельно-монтажних робіт та надходжень до місцевого бюджету. Крім, цього, негативно впливають на фінансово-господарчу  діяльність  підрядних організацій.

У цій непростій ситуації міська влада прийняла рішення про першочергове виконання заходів по підготовці об’єктів міського відділу освіти до нового навчального року та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період -  це виконання робіт по ремонту систем опалення та покрівель а також невідкладних робіт. Роботи в приміщеннях були перенесені на 4-й квартал.

Через не проведення платежів залишилися нерозпочатими роботи на поліклініці у Центральній Основі, дитячих садках «Сонечко», «Гвоздичка».

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому числі з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіону з державного бюджету надійшло лише  6,98 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності      ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які, потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. К.Маркса,33а.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Незважаючи на  певні складності, будівельні підприємства плідно працювали, нарощуювали темпи та  збільшили обсяги будівельні - монтажних робіт, проведені заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у  першому півріччі 2013 року слід відзначити: ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ- 8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Южтехсторой», ТОВ «Газпром»,  ПП «Артемчук»,  НДІпроектреконструкція.

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                         С.Гончаренко