УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ »  28.02.2012  20 ____  р.   № 66		                                 ______________

м.Нова Каховка

Про результати роботи

відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів

бюджету розвитку у 2011 році

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення, залучення інвестицій у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються з бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку

у 2011 році

Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на 2011 рік  (із змінами на кінець року, так як у грудні місяці через недоотримання коштів до бюджету розвитку планові асигнування були зменшені на 995,84 тис.грн.)  передбачено планових асигнувань  в сумі 10 072,5 тис. грн., в тому числі:

- по розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня) - 4 773,9 тис. грн.; з них: 3 004,5 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- по розпоряднику коштів - архівний відділ                   -   180,811 тис.грн.

- по розпоряднику коштів - міський відділ освіти          -  2 031,8 тис.грн.

- по розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  -   3 075,2 тис.грн.

- на підтримку малого бізнесу                                           -       10,8 тис.грн.

2 000,0 тис. грн. надійшло з державного бюджету на реконструкцію міського палацу культури.

Всього бюджетом розвитку на 2011 рік передбачено робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на  62 об’єктах,  на 7 об’єктах  роботи виконувались за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

У 2011 році за рахунок коштів бюджету розвитку виконано робіт на суму 10 072,5 тис. грн., що складає 100% до річного плану із змінами,  профінансовано - 10 072,5 тис.грн., що складає  100% до річного плану. Органами державного казначейства 29.12.2011 року 930,65 тис.грн. повернуто до міського бюджету за виконані роботи та внесків до статутних фондів комунальних підприємств. Отже фактично профінансовано 9 141,95 тис. грн. На суму повернення (930,065 тис.грн.) зареєстровано кредиторську заборгованість перед будівельними та комунальними підприємствами міста.

Будівельними організаціями всіх форм власності  на об’єктах міської комунальної власності за 2011 рік виконано будівельно-монтажних та проектних робіт на суму 6 549,96 тис.грн., що складає 100% до річного плану. Профінансовано будівельно-монтажних робіт на суму   6 549,96 тис.грн., що складає 100% від  планових призначень. У 2011 році 2 810,3 тис.грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить 93,5% річних планових призначень. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств:

- КП «ШЕУ»                           	                                        -   950,0 тис. грн.

- КП «Новокаховське управління комунального

господарства”                                                                     -  359,6 тис. грн.

- КП „Міський водоканал”                                                  -  185,0 тис. грн.

- КП” Автоцентр”                                                                 - 380,00 тис. грн.

- КП ” Новокаховський міський центр ”Спорт

для  всіх”                                                                            - 80 364  тис.грн.

- КП” Центральна  міська аптека „ Новокаховської

міської ради”                                                                      - 291,0 тис.грн.

- КП  ” НК Екосервіс”                                                         - 200,00 тис.грн.

- КП «Парк культури та відпочинку»                                -  100,0 тис.грн.

- «Новокаховський гуртожиток»                                        -   30,0 тис.грн..

- КП «Основа»                                                                      -   58,4 тис.грн.

- КП «НК ЖЕУ»                                                                   -   98,13 тис.грн.

- КП «Торгівельний центр»                                                -   18,8 тис.грн.

- КП «Оздоровчий центр»                                                   -   30,0 тис.грн.

- КП «Міський кінотеатр «Юність»                                    -   28,95  тис.грн.

Виділені кошти дозволили поповнити рухомий склад комунальних підприємств: придбати екскаватор та газонокосарку для КП «Екосервіс», частотний перетворювач для артезіанської свердловини КП «Основа», оргтехніку для КП «ЖЕУ» та КП «Новокаховський гуртожиток», медичне обладнання для КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради».

Значна сума коштів направлена на підтримання об’єктів міської комунальної власності в належному стані: виконано капітальний ремонт літнього кінотеатру, аптеки по вул.Горького, 38, міського оздоровчого центру, капітальний ремонт міського стадіону «Енергія», модернізація та капітальний ремонт тепломереж, капітальний ремонт покрівель, ремонт міських доріг, дорожніх знаків, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, медикаментів та устаткування.

Виконано значний обсяг проектних робіт по розробленню схеми теплопостачання міста, технічного переоснащення каналізаційних насосних станцій КП «Міський водоканал.

По розпоряднику  коштів  -  виконавчий комітет міської ради:

У  2011 році виконано  робіт  на суму  1 262,1 тис. грн., з них:

-    ремонту будівлі поліклініки    по вул. К.Маркса,33 а,

західне крило                                                                    -  121,99 тис.грн.

- капітальному ремонту покрівлі дитячого інфекційного

відділення                                                                           -    74,93 тис.грн.

- капітальному ремонту сантехнічних систем гаражів

станції швидкої допомоги                                                 -   12,64 тис. грн.

-   проектні роботи 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                        -   35,0 тис. грн.

-  кап. ремонту покрівлі будівлі дитячої поліклініки        -  99,133 тис. грн.

-  кап. ремонт ліфтів ж.б.Горького,44, Перемоги,13

(експертне обстеження)                                                    - 19,6 тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів в ж. будинку Піонерська ,44             - 54,73  тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів в ж.б. по пр. Перемоги,13                  - 60,63  тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів в ж.б. по вул.. Горького,34                - 49,63 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку вул.. Піонерська,24     - 44,15  тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку Щорса, 23                    - 98,82 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі   Букіна, 20                                      - 57,6 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі Перемоги,19                                   - 70,9 тис. грн.

- реконструкції покрівлі ж. б. №2 по вул.. Свєтлова        - 103,4 тис. грн.

- експертиза будівництва міського кладовища                 - 2,504 тис. грн.

- реконструкції мереж газопостачання вул.Першотравнева-

Гагаріна - Піонерська                                                         - 104, 5 тис. грн.

- реконструкція котельні №5                                               -   20,0 тис. грн.

- проектні роботи по реконструкції інфекційного

відділення ЦМЛ                                                                 -  90,877 тис. грн.

- реконструкції електричних мереж ЛК №1                      -  132,21 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку  придбано 2 машини швидкої допомоги      вартістю 299,210 тис. грн., медичного обладнання на суму 99,3 тис. грн. 3,080 тис. грн. оплачено робіт по виготовленню землевпорядної документації.

По розпоряднику коштів архівний відділ:

По реконструкції будівлі по вул. Гагаріна,8 під міський архів виконано робіт на загальну суму 180,81 тис. грн. Виконані роботи по реконструкції системи опалення, встановлення пожежної сигналізації та лічильника обліку теплової енергії, оздоблювальні роботи.

По розпоряднику коштів відділ освіти:

Планових призначень заплановано 2 031,779  тис. грн., виконано робіт на суму    2 031,75 тис. грн., оплачено    1 850,330  тис. грн., з них:

- 	кап.ремонт системи вентиляції д/с №1 «Гвоздичка»      -  5,0 тис.грн.

-   кап.ремонт покрівлі я/с №5 «Казка»                                 - 42,37 тис .грн.

-   кап.ремонт системи опалення я/с «Сонечко»                   - 119,0 тис.грн.

- кап.ремонт зовнішньої тепломережі я\с №2 «Сонечко» - 15,31 тис.грн.

- кап. ремонт покрівлі я\с №8 «Черемушки»                      - 138,9 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі я/с №9 «Оленка»                             -  50,0 тис. грн.

- кап. ремонт каналізації та водопостачання я\с №9

«Оленка»                                                                               - 19,98 тис.грн.

-   кап. ремонт. Системи водопостачання я\с «Оленка»       - 53,72 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ.№2                                           -   4,98 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ЗОШ №6                                          - 114,35 тис.грн.

- кап. ремонт системи опалення НК ТЕЛ                              - 52,58 тис. грн.

- кап. ремонт приміщень ЗОШ.№6                                         - 50,0 тис. грн.

- проектні роботи кап. ремонту спортивного майданчика

ЗОШ №2                                                                                -  6,9 тис. грн.

-   кап. ремонт сантехнічної системи ЗОШ №6                      - 118,8 тис. грн.

-   кап. ремонт спортивного майданчика НК ТЕЛ                 - 14,31  тис. грн.

-   кап. ремонт спортивного майданчика ЗОШ.№8                -  16,87 тис. грн.

-  кап. ремонт спортивного залу ЗОШ.№10                            -    8,09 тис. грн.

- кап. ремонт системи каналізації та водопостачання

НК ТЕЛ                                                                                     - 64, 24 тис. грн.

- кап. ремонт танц. зали ЗОШ. №1                                          - 16,0 тис. грн.

-  кап. ремонт приміщень туалетів Дніпрянської ЗОШ.       -109,55 тис. грн.

-   кап. ремонт санвузлів ЗОШ.№8                                          - 200,6 тис. грн.

-  кап. ремонт каналізації та водопостачання ЗОШ.№4        - 8,57 тис. грн.

-   кап. ремонт каналізації та водопостачання харчоблоку

гімназії                                                                                    - 81,2 тис. грн.

-  кап. ремонт покрівлі спортивного залу «Будівельник»     - 34,2 тис. грн.

-  кап. ремонт каналізації та водопостачання харчоблоку

ЗОШ №8                                                                                 - 79,5 тис. грн.

-  реконструкція гарячого водопостачання я\с №3

«Соколятко»                                                                             -12,2 тис. грн.

-  реконструкція будівлі я\с №15 «Червона квіточка»         - 199,37 тис. грн.

-  реконструкція плит покриття спортивного залу

ЗОШ №6                                                                              -   7, 38 тис. грн.

-  реконструкція покрівлі ЗОШ №6                                         - 206,75тис. грн.

-  будівництво автономного палення я\с «Сонечко»             -157,67 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень 3 075,21 тис. грн., в тому числі 2 000,0 тис. грн. з державного бюджету. Освоєно 3 075,2 тис. грн., Продовжуються роботи  по реконструкції Палацу культури, виконано та оплачено  робіт на суму  3 000,0  тис. грн., в тому числі 2 000,0 тис. грн. з  державного бюджету. За весь період відновлення міського палацу культури освоєно 11 130 тис. грн.

Виконані проектні роботи реконструкції опалення бібліотеки №2 по проспекту Перемоги, 42 на суму 15 760 тис. грн., роботи по ремонту покрівлі бібліотеки по пр. Перемоги, 42,  роботи по встановленню лічильників обліку теплової енергії на суму  47,82 (музична школа, музей історії міста та картинна галерея).

З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності  підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації,  Кабінету Міністрів України та інших установ інформація про включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, в першу чергу  розпочатих  в попередні роки (Палац культури - 15 млн. грн., котельня № 1 - 4,5 млн. грн., котельня № 5 - 2,5 млн. грн.), також  на реконструкцію дитячого садка в с .Обривка - 766 тис. грн., реконструкцію дитячого садка  в с. Корсунка - 1,1 млн. грн., реконструкцію напірного каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал - 1,500 млн. грн.  Для залучення коштів на реконструкцію та технічне переоснащення міського стадіону «Енергія» направлені звернення до відповідного міністерства та депутатського корпусу.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено 11 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено 14 актів  обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 42 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2011 році здійснюється за рахунок кошті бюджету розвитку.

Укладено 11 договорів на залучення коштів на  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на суму  71,757 тис. грн.  За  2011рік до міського бюджету надійшло   98, 473 тис .грн. ( в т. ч. погашення заборгованості  за 2010 рік). Кошти  в сумі  50,0  направлені КП «Екосервіс» на придбання контейнерів для збирання сміття та придбання трактора універсального з навісним обладнанням.

З метою обліку інвестицій, залучених в місто у галузі будівництва, проведено інвентаризацію об’єктів введених у експлуатацію у   2011році. За даними ДІАБК на території міської ради введено в експлуатацію  115 об’єкта, сума інвестицій складає    58,6 млн.. грн.  У 2011 році введено в експлуатацію  15 малих архітектурних форм загальною площею  470 м2, орієнтовною вартістю  900 тис. грн.

Проведено перевірку стану готовності до введення в експлуатацію у 2011 році багатоквартирних житлових будинків

Житловий  будинок по вул. П.Комуни, 3-А  на   48 квартир загальною площею 3 452,8 м2  введено  в експлуатацію.  Сума інвестицій в житловий будинок складає 10 341 тис. грн.

Введення в експлуатацію ж.будинку по вул. Куйбишева, 5 планується в першому кварталі 2012 року (19 січня 2012 року об’єкт введено в експлуатацію).

До кінця 2012 року планується ввести в експлуатацію  житловий  будинок по вул. Гагаріна, 4 та житловий будинок на території школи-інтернат (Замовник -ТОВ «Олеся»).

Індивідуальними забудовниками введено 8  300 м2 загальної площі з допоміжними спорудами, що на 32% більше, ніж у 2010 році. Загальний обсяг інвестицій.

Введено в експлуатацію 33 об’єкта житла з допоміжними приміщеннями та спорудами  загальною площею    8 371,4 м2,   в тому числі   20 індивідуальних житлових будинків загальною площею 4 098,4 м2.

З метою підготовки навчальних закладів до початку нового навчального року та  роботи бюджетної сфери міста  в осінньо- зимовий період проведено обстеження стану спортивного майданчика ЗОШ №8, д. садка «Теремок», «Дюймовочка», «Золотий ключик», травматологічного відділення ЦМЛ, мереж водо,- та теплопостачання ЛК-1 по вул.Свєтлова, 1 мереж електропостачання ЛК №1 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт, продовжується проектування реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова.

Для  ефективного використання енергетичних ресурсів на території міста, розроблено та затверджено сесією міської ради «Міську програму енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки», виконання заходів, передбачених програмою значно зменшить  споживання паливно-енергетичних ресурсів на  території  міста. Визначено перелік об’єктів на яких буде проведено експрес-аудит за результатами якого будуть виконані заходи.

Для  скорочення переліку  об’єктів незавершеного будівництва на території міста, підготовлено розпорядження міського голови про їх інвентаризацію та розробленні заходи по прискоренню введення  в експлуатацію.

На виконання розпорядження міського голови №300 від 02.09.2011 року проведено роботу з головними розпорядниками бюджетних коштів по формуванню  переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку. Всі пропозиції проаналізовано та підготовлено  для розгляду комісією по обстеженню об’єктів соціальної сфери при підготовці формування бюджету  на 2012 рік.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі  необхідні данні за програмами: «Виконання заходів  на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму               35,7  млн. грн.

Рішенням обласної ради №336 від 30.11.2011 р. затверджено обласну 3Програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури до 2015 року до якої включені 4 об’єкта, розташованих на території Новокаховської міської ради: реконструкція каналізаційного колектора через північно-кримський канал, реконструкція очисних споруд, реконструкція міського палацу культури та дитячого садка в с. Обривка.

Всі документи, необхідні для здійснення фінансування за вищевказаною програмою направлені до управління капітального будівництва ОДА, крім цього, для включення до обласної програми реформування ЖКГ додатково направлені документи по реконструкції котелень №№1,5.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло 2 млн. грн.), недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності (близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Несприятливі погодні умови останньої зими виявили велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування у бюджетній сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни.

Ще одним з чинників, які негативно впливають на роботу будівельних організацій,  що виконують роботу на бюджетних об’єктах є питання організаційно - фінансового характеру

На всі об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку підписано угоди з підрядними організаціями, виконано значний обсяг допоміжних робіт (розроблення проектно-кошторисної документації, отримання експертних висновків, ордерів на виконання земляних робіт, отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт та ін.) та на підставі роз’яснення фінансового управління  «… розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду бюджету, тому проводити реєстрацію бюджетних зобов’язань необхідно після надходження відповідних коштів на рахунок установи»

Враховуючи, що процес будівництва та реконструкції доволі довготривалий, потребує дотримання відповідного технологічного процесу, значних капітальних вкладень та матеріальних ресурсів,  на виконання своїх договірних обов’язків, підрядні організації, виконавши увесь обсяг робіт, витративши матеріальні, людські ресурси, заплативши податки, не отримують підписані документи так, як  замовники, посилаючись на вищенаведені роз’яснення , не підписують акти на  виконані обсяги робіт. При надходженні коштів на рахунки розпорядників коштів неповної суми за виконані роботи виникає необхідність розділення акту на виконані роботи, підписання додаткових актів звірок  що значно ускладнює процедуру фінансування через органи державного казначейства. Крім цього  викривлюється звітність усіх рівнів, з’являється «прихована заборгованість».

Протягом останніх років спостерігається динаміка зменшення планових асигнувань в кінці поточного року, через недоотримання коштів в бюджет розвитку, що також негативно впливає на стан розрахунків з підрядними організаціями за виконані обсяги робіт  та розвиток усієї будівельної галузі міста.	 У 2011 році зменшення планових асигнувань у грудні місяці склало 995,4 тис. грн., а    кредиторська заборгованість становить 930,653 тис. грн.

Враховуючи, що протягом останніх років через обмежені можливості міського бюджету, підрядні організації змушені працювати в борг, вони являються основними інвесторами в бюджетну сферу.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще однією проблемою, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Реєстрація декларацій на початок робіт, в тому числі на капітальні ремонти, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє. Через це, роботи по капітальним ремонтам бюджетної сфери були призупинені майже на 3- місяці (липень-вересень).Лише наприкінці вересня вимога оформлення земельних ділянок під об’єктами капітального ремонту була відмінена. Будівельники відновили роботу, але три сприятливі за погодними умовами місяці були втрачені, так як передбачено виконати великий обсяг робіт по капітальному ремонту покрівель.

Криза 2008-2009 років найбільш гостро вплинула на роботу будівельних організацій міста, та за останні два роки галузь поступово нарощує темпи. Будівельні організації міста збільшують обсяги виконаних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконують  значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності слід відзначити: ПАТ “Фірма “Херсоноблагробуд”, ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Южтехсторой», ПАТ “Афіна-Палас”, ТОВ «Газпром»,  ПП “Артемчук ,  ПП  «Апекс - строй -  сервіс», ПП «Знак», ПП «Улитич», НДІпроектреконструкція, ТОВ „Проектний центр”, ПП «Реклама», Кооператив «Архітектор».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                       С.Гончаренко