УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   28.08.2012  р.   № 330						                                 ______________

Про результати роботи відділу

капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню

коштів бюджету розвитку

у першому півріччі 2012 року

Заслухавши інформацію начальника відділу  капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2012 року, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення,   координації будівельної діяльності підприємств-забудовників усіх форм власності на території міста.

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються проекти бюджету міста, програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт.

Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку прийняти до відома (додається).

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету міської ради

по виконанню ремонтно-будівельних робіт

на об’єктах міської комунальної власності

та виконання бюджету розвитку  у  першому півріччі 2012 року

1. Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на 2012 рік  (із змінами)  передбачено планових асигнувань  в сумі   9 561,072 тис. грн., в тому числі:

- по розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня як розпорядником 3-го рівня) - 5 946,614  тис. грн.; з них:  2 816,199 тис. грн. - поповнення статутних фондів комунальних підприємств міста;

- по розпоряднику коштів - міський відділ освіти            -  1 473,996 тис. грн.

- по розпоряднику коштів - відділ культури і туризму     - 1 900,007 тис. грн.

- комітет з питань фізичної культури та спорту                -      50,6 тис. грн.

- архівний відділ                                                                    -     15, 866 тис. грн.

Субвенція Дніпрянській селищній раді на виконання робіт по освітленню вул.. Корсунській в СМТ Дніпряни в сумі 86,0тис. грн., та Таврійській міській раді на виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку з вбудованими приміщеннями по вул. Молодіжній,33. в сумі 76,089 тис. грн.

Всього бюджетом розвитку на 2012 рік передбачено робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на  58 об’єктах, в тому числі на 2-х об’єктах на території Таврійської та Дніпрянської рад. На 14 об’єктах планується виконати роботи за рахунок внесків до статутних фондів комунальних підприємств.

У   першому півріччі  2012 року   за рахунок коштів бюджету розвитку  освоєно   на суму   4 861,946 тис. грн., в тому числі 180,260 тис. грн. на  придбання -   медичного устаткування, 26,800 тис. грн. - на капітальні видатки, 25, 947 тис. грн. - на придбання інвентарю.  На  1 779,435 тис. грн.  виконано робіт, придбано матеріалів та устаткування за рахунок коштів, направлених на поповнення статутних фондів комунальних підприємств. Обсяг виконаних робіт  складає  50,9%  до річного плану   та 78,59 % до аналогічного періоду минулого року.

Профінансовано  - 4 195,895 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість за 2011 рік в сумі 929,8 тис. грн. Оплата виконаних робіт складає  43,9 % до річного плану та 74,5%  до аналогічного періоду попереднього року. Заборгованість за виконані обсяги робіт станом на 01.07.2012 року становить 666,050  тис. грн.

Будівельними організаціями всіх форм власності  на об’єктах міської комунальної власності за перше півріччя  2012 року   виконано   будівельно-монтажних та проектних робіт    на суму   2 694,284 тис. грн., що складає  44 % до річного плану. Профінансовано будівельно-монтажних робіт на суму   2 392,726 тис. грн., що складає  39% від  планових призначень.

В першому кварталі  2012 року  1 656,435тис. грн. направлено на поповнення статутних фондів комунальних підприємств, що становить 58,82  % річних планових призначень. Кошти направлені на поповнення статутних фондів наступних комунальних підприємств :

- КП «ШЕУ»                           	                                            -   450,0 тис. грн.

- КП «Новокаховське управління комунального

господарства”                                                                              -    47,608 тис. грн.

- КП” Автоцентр”                                                                   -   250,00 тис. грн.

- КП «НК Екосервіс»                                                              -   284,360 тис. грн.

- КП ” Новокаховський міський центр ”Спорт

для  всіх”                                                                               -    212,0 тис. грн.

- КП” Центральна  міська аптека „ Новокаховської

міської ради”                                                                           - 130,0 тис. грн.

- КП «Новокаховський гуртожиток»                                     -   60,0 тис. грн..

- КП «Основа»                                                                         -    71,6 тис. грн.

- .КП «Міський водоканал»                                                   - 150,0 тис. грн.

Виділені кошти дозволили  придбати матеріали та виконати роботи по поточному ремонту міських доріг,  здійснювати перевезення пільгових категорій населення,  придбати  медичне обладнання для КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» та медикаменти для пільгової категорії населення.

КП «НК Екосервіс» придбано та встановлено дитячий майданчик з малими архітектурними формами  по проспекту  Перемоги, огорожу сходів на пристані, встановлені малі архітектурні форми та придбані запчастини для рухомого складу підприємства.

Значна сума коштів направлена на підтримання об’єктів міської комунальної власності в належному стані: виконано капітальний ремонт мереж теплопостачання, реконструкцію міського  стадіону «Енергія» з встановленням індивідуальних стільців для вболівальників,      встановлення лічильників обліку споживання тепла в ФОК «Гарт», придбано мотопилу, мотокосарку та мінітрактор для стадіону, виконано значний обсяг робіт в гуртожитках міста. КП «Основа» виконано ремонт частковий ремонт покрівлі ж. будинку по вул. 60-років Радянської Влади,3.За рахунок статутного фонду    КП «Міський водоканал» виконані проектні роботи технічного переоснащення каналізаційних мереж, КНС та міських очисних споруд.

По розпоряднику  коштів  виконавчий комітет  міської ради:

У  першому півріччі поточного року виконано робіт та придбано устаткування на загальну суму 3 131,576 тис. грн., оплатили 2 532,015 тис. грн., в тому  числі погашено кредиторську заборгованість 2011 року  в сумі 561,196 тис. грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 599,559 тис. грн. Виконано    та оплачено роботи на таких об’єктах:

-    ремонту будівлі поліклініки    по вул. К.Маркса,33 а,

західне крило                                                                      -  289,488 тис. грн.

- капітальному ремонту покрівлі дитячого інфекційного

відділення                                                                               - 84,598 тис. грн.

- проектні роботи 3-поверхової будівлі ЦМЛ

по вул. К.Маркса,33а                                                          -  14,351тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЛК №2                           - 263,292 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем гаражів станції

швидкої допомоги                                                                   - 38,284 тис. грн.

- капітальний ремонт покрівлі харчоблоку ЛК№1                - 31,783  тис. грн.

- капітальний ремонт кардіологічного відділення  ЛК№1    - 30,0     тис. грн.

- експертне обстеження ліфтів                                                 - 20,8     тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів вул. Першотравнева,33                          - 28,956 тис. грн.

- кап. ремонт ліфтів вул.. Горького,34                                    - 47,542 тис. грн.

-кап. ремонт ліфтів вул..Перемоги,13                                     - 41,429 тис. грн.

- кап. ремонт покрівлі ж. будинку Щорса, 23                        -  67,635 тис. грн.

реконструкції електричних мереж ЛК №1                           -  24,422 тис. грн.

- реконструкції мереж електропостачання ЛК №1 по

вул. К.Маркса,33а                                                                   -  16,893 тис. грн.

- реконструкції ел. мереж ЛК №2                                           -    5, 573 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку  придбано медичного обладнання на суму  180,260 тис. грн.,  виконано на суму 3,990 тис. грн. та оплачено 3,150 тис. грн.   робіт по виготовленню землевпорядної документації.

Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 599,55993 тис. грн.

По розпоряднику коштів архівний відділ:

По реконструкції будівлі по вул. Гагаріна,8 під міський архів  погашено кредиторську заборгованість в сумі 15,866рн.  За встановлення приладу обліку споживання теплової енергії.

По розпоряднику коштів відділ освіти:

Планових призначень заплановано   1 473,996  тис. грн.,  виконано будівельно-монтажних робіт  на суму  840,176 тис. грн., оплачено 775,215 тис. грн.., в тому числі  погашено  кредиторську заборгованість в сумі   182,592 грн. Заборгованість за виконані обсяги робіт складає  64,961 тис. грн. Виконано та оплачені роботи на таких об’єктах:

-   кап. ремонт системи опалення д.с. «Гвоздичка»              -   79,507 тис. грн..

- кап. ремонт системи опалення  д.с. «Золотий ключик»  - 251,692 тис. грн.

-   кап. ремонт  системи каналізації та водопостачання

НК ТЕЛ                                                                                 -  33,873  тис. грн.

-   кап. ремонт покрівлі д.с «Казка»                                        -   8,833   тис. грн.

-   кап. ремонт  покрівлі  ЗОШ.№6                                          -  16,87 тис. грн.

-   кап. ремонт системи водопостачання д.с.

«Червона квіточка»                                                               -  28,720 тис. грн.

-   кап. ремонт будівлі ЗОШ.№6                                              -  79,160 тис. грн.

-  реконструкція плит покриття спортивного залу

ЗОШ №6                                                                             -  65,385 тис. грн.

- реконструкція будівлі я/с. №15 «Червона квіточка»          -    6,999 тис. грн..

-  будівництво автономного палення я\с «Сонечко»             - 86,289 тис. грн.

- кап. ремонту покрівлі ЗОШ.№6                                            -   2,452 тис. грн.

- кап. ремонт сантехнічних систем ЗОШ.№4                        - 106,354 тис. грн.

Заборгованість за виконані обсяги робіт складає 64,961 тис. грн.

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму:

Передбачено планових призначень 1 900,007 тис. грн., погашено кредиторську заборгованість 2011 року в сумі  170,999 тис. грн. за реконструкцію міського палацу культури  Освоєно та оплачено 793,742 тис. грн., Продовжуються роботи  по реконструкції Палацу культури, виконано та оплачено  робіт на суму   737,734  тис. грн. Виконані роботи по  кап. ремонту системи опалення дитячої музичної на суму 57,101 тис. грн.  Розпочато роботи по капітальному  ремонту музею ім. Бахути.

Розпочато роботи по капітальному  ремонту тенісних кортів. На виконання субвенції Таврійській міській раді, виконані роботи по капітальному ремонту житлового будинку з вбудованими приміщеннями аптеки по вул. Молодіжній,33.

З метою залучення коштів державного бюджету на реконструкцію та будівництво об’єктів міської комунальної власності  підготовлена та направлена до обласної державної адміністрації,  Кабінету Міністрів України та інших установ інформація про включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачено здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, в першу чергу  розпочатих  в попередні роки (Палац культури - 15 млн. грн., котельня № 1 - 4,5 млн. грн.  також  на реконструкцію дитячого садка в с .Обривка – 766,0тис. грн.)

На виконання заходів загальнодержавної програми «Питна вода України» до Управління житлово-комунального господарства ОДА передано проектно-кошторисну документацію на об’єкт «Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м. Нова Каховка Херсонської області»  з позитивним експертним висновком.

Для  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено  9 об’єкта міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено  8 актів  обстеження об’єктів соціальної сфери, стан яких визнано незадовільним. Проведено 25 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 2012 році здійснюється за рахунок кошті бюджету розвитку.   Проведено 6 технічних нарад в тому числі 2 з питання можливості подальшої експлуатації будівлі терапевтичного відділення центральної міської лікарні по вул.. К.Маркса,33 а., 2-з питання опалення об’єктів освіти.

Укладено 2 договори на залучення коштів на  розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

З метою обліку інвестицій, залучених в місто у галузі будівництва, проведено інвентаризацію об’єктів, введених у експлуатацію у  першому  кварталі 2012року. За даними ДІАБК на території міської ради введено в експлуатацію  25 об’єкта,  орієнтовна сума  інвестицій складає   22 783,076 тис. грн.  У  першому кварталі 2012  року введено в експлуатацію  18  малих архітектурних форм загальною площею  817  м2, орієнтовною вартістю 1 100 тис. грн.  Загальна сума інвестицій з малими архітектурними формами складає 23 783,076 тис. грн.

Проведено перевірку стану готовності до введення в експлуатацію у 2012 році багатоквартирних житлових будинків.

За інформацією замовників введення в експлуатацію 42-х  квартирного житлового будинку на території школи-інтернат  планується  до кінця 2012 року.

Житловий будинок на 27 квартир  по вул. Гагаріна,4 готовий на 90%, введення в експлуатацію  планується у другому півріччі поточного року.

Розпочато будівництво 5-7 блок секцій житлового будинку по проспекту  Перемоги 12 А.  на 28  квартир.  Орієнтовний строк введення в експлуатацію першої черги  IV  квартал  2012 року.

З метою підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані, розроблено кошторисну документацію кап. ремонту травматологічного відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1, мереж електропостачання ЛК №1 ЦМЛ з визначенням технічного стану та кошторисної вартості робіт, продовжується проектування реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова. Відновлені роботи по капітальному ремонту західного крила ЦМЛ. Проведено процедуру тендерних торгів на виконання робіт по реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул.. К.маркса,33а. Незабаром переможець торгів ПАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» приступить до виконання робіт.

Значний обсяг робіт планується виконати на об‘єктах житлового фонду, в тому числі обстеження 5-ти об’єктів ліфтового господарства з наступним ремонтом, ремонт 3-х покрівель та системи каналізації ОСББ по вул.. Горького,26, встановлення пандусу в стоматологічній поліклініці. Планується виконати роботи по реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» з встановленням паркового освітлення та заміною плитки тротуарної, ремонту тенісних кортів та музею ім. Бахути. На всі об’єкти розроблено проектно-кошторисну документацію та отримані позитивні висновки експертизи.

На виконання  заходів «Міської програми енергозбереження для бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста на 2011-2015 роки»,  розроблено проектно-кошторисну документацію «Котельня №1 по вул. Леніна м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з установленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива», завершені роботи по капітальному ремонту покрівлі дитячого інфекційного відділення центральної міської лікарні.

Для  скорочення переліку  об’єктів незавершеного будівництва на території міста, підготовлено розпорядження міського голови про їх інвентаризацію та розробленні заходи по прискоренню введення  в експлуатацію.

Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2012 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету до обласної державної адміністрації направлені всі  необхідні данні за програмами: «Виконання заходів  на соціально-економічний розвиток регіонів», «Загальнодержавна програми розвитку ЖКГ», «Програма енергозбереження», Програма «Питна вода України» на загальну суму               7 153 тис. грн.

Рішенням обласної ради №336 від 30.11.2011 р. затверджено обласну Програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури до 2015 року до якої включені 4 об’єкта, розташованих на території Новокаховської міської ради: реконструкція каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал, реконструкція очисних споруд, реконструкція міського палацу культури та дитячого садка в с. Обривка.

Всі документи, необхідні для здійснення фінансування за вищевказаною програмою направлені до управління капітального будівництва ОДА., крім цього, для включення до обласної програми реформування ЖКГ додатково направлені документи по реконструкції котелень №№1,5.

Розпорядженням КМУ від 21.03.2012 р.№177-р. «Деякі питання використання у 2012 році державних капітальних видатків» для реконструкції дитячого садка в с. Обривка з державного бюджету виділено 626,0 тис. грн. Розпорядженням голови ОДА   Управління капітального будівництва  ОДА визначено розпорядником зазначених коштів. Генпідрядна організація - «Сімос» розпочала роботи. Враховуючи значний обсяг робіт по реконструкції вищевказаного об’єкта та введення його в експлуатацію в поточному році,  розглядається питання залучення додаткових коштів міського бюджету та коштів Райської сільської ради.

Для реконструкції міського палацу культури за рахунок коштів державного бюджету передбачено 10,5 млн. грн. Підготовлені усі документи для можливості фінансування вищевказаного об’єкта через замовника - відділ культури і туризму.

Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому  з державного  бюджету (за останні 3 роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло лише  2 млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності ( близько 30% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів).

Несприятливі погодні умови останньої зими виявили велику кількість покрівель, фасадів та систем опалення які потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування у бюджетній сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Аномально холодна зима виявила ряд установ в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків «Гвоздичка», «Соколятко», «Оленка», будівлі поліклініки по вул. К.Маркса,33а, ремонту електромереж  д. садків «Гвоздичка» та «Ромашка»

Ще одним з чинників, які негативно впливають на роботу будівельних організацій,  що виконують роботу на бюджетних об’єктах є питання організаційно - фінансового характеру

На всі об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку підписано угоди з підрядними організаціями, виконано значний обсяг допоміжних робіт ( розроблення проектно - кошторисної документації, отримання експертних висновків, погодження з інженерними службами міста,  реєстрація декларацій  на виконання будівельно-монтажних робіт та ін.) та на підставі роз’яснення фінансового управління  «… розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду бюджету, тому проводити реєстрацію бюджетних зобов’язань необхідно після надходження відповідних коштів на рахунок установи»

Враховуючи, що процес будівництва та реконструкції доволі довготривалий, потребує дотримання відповідного технологічного процесу, значних капітальних вкладень та матеріальних ресурсів,  на виконання своїх договірних обов’язків, підрядні організації, виконавши увесь обсяг робіт, витративши матеріальні, людські ресурси, заплативши податки, не отримують підписані документи так, як  замовники, посилаючись на вищенаведені роз’яснення , не підписують акти на  виконані обсяги робіт. При надходженні коштів на рахунки розпорядників коштів неповної суми за виконані роботи виникає необхідність розділення акту на виконані роботи, підписання додаткових актів звірок  що значно ускладнює процедуру фінансування через органи державного казначейства. Крім цього  викривлюється звітність усіх рівнів, з’являється «прихована заборгованість».

Протягом останніх років спостерігається динаміка зменшення планових асигнувань в кінці поточного року, через недоотримання коштів в бюджет розвитку, що також негативно впливає на стан розрахунків з підрядними організаціями за виконані обсяги робіт  та розвиток усієї будівельної галузі міста.

Враховуючи, що протягом останніх років через обмежені можливості міського бюджету, підрядні організації змушені працювати в борг, вони являються основними інвесторами в бюджетну сферу.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.

Ще однією проблемою, яка зменшила темпи будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконних документів які, з одного боку, спрощують процес будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а з другого, через недосконалість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.

Реєстрація декларацій на початок робіт, вимагає  документ, що підтверджує право на земельну ділянку, яке у більшості замовників відсутнє.  .

Несприятливі погодні умови минулої зими негативно  вплинула  на роботу будівельних організацій міста, зменшилися обсяги  будівельно – монтажних робіт не тільки в бюджетній сфері, а  і в цілому по місту. Та в березні місяці  будівельні підприємства  поступово нарощують  темпи та  збільшують обсяги виконаних робіт, проводять заходи  щодо зменшення заборгованості по заробітній платі та  обов’язковим платежам до бюджетів усіх рівнів, підвищенню прибутковості підприємств.

З підприємств будівельної галузі, що виконали   значні обсяги робіт  на об’єктах міської комунальної власності у першому кварталі 2012 року слід відзначити: ПАТ «Херсоноблагробуд», ПАТ “БМУ-8”, ПМП “Віра”, ТОВ “Монтажник”, ТОВ «Технотеплосервіс», ТОВ «Южтехсторой», ПП “Артемчук ,  ПП  «Алекс - строй -  сервіс»,   НДІпроектреконструкція, ТОВ „Проектний центр”, ПП «Улитич».

Начальник відділу

капітального будівництва                                                                     С.Гончаренко